ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 марта 2019 г. № 168

Об утверждении государственной региональной адресной

программы "Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда на территории Нижегородской

области на 2019-2025 годы"

В целях оказания финансовой поддержки муниципальным образованиям Нижегородской области, выполнившим условия, предусмотренные пунктами 4, 9.8 части 1 статьи 14 Федерального закона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Федеральный закон № 185-ФЗ) и во исполнение пункта 11 части 1 статьи 14 Федерального закона № 185-ФЗ, Правительство Нижегородской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую государственную региональную адресную программу "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019-2025 годы".

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора, заместителя Председателя Правительства Нижегородской области С.Э. Морозова.

Губернатор                        Г.С.Никитин

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства

Нижегородской области

от 29 марта 2019 г. № 168

Государственная региональная адресная программа

"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

на территории Нижегородской области

на 2019-2025 годы"

(далее - Программа)

Паспорт Программы

| Наименование Программы | Государственная региональная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019-2025 годы" |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Жилищный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ "О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Федеральный закон № 185-ФЗ); Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"; Национальный проект "Жилье и городская среда" утвержденный протоколом заседания президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24 сентября 2018 г. № 12; Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", утвержденный протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту "Жилье и городская среда" от 21 декабря 2018 г. № 3; Распоряжение Правительства Нижегородской области от 21 декабря 2007 г. № 2084-р "О реализации на территории Нижегородской области Жилищного кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"; Региональный проект Нижегородской области "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", утвержденный протоколом заседания Совета по стратегии развития и инвестициям при Губернаторе Нижегородской области от 11 декабря 2018 г. |
| Государственный заказчик (координатор) Программы | Министерство строительства Нижегородской области |
| Разработчик Программы | Министерство строительства Нижегородской области |
| Ответственный за реализацию Программы | Министерство строительства Нижегородской области |
| Главный распорядитель бюджетных средств Программы | Министерство строительства Нижегородской области |
| Цель Программы | Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (далее - аварийные многоквартирные дома) |
| Задачи Программы | 1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории муниципальных образований Нижегородской области. 2. Переселение граждан из жилых помещений, находящихся в аварийных многоквартирных домах, в благоустроенные жилые помещения в возможно сжатые сроки. 3. Ликвидация (реконструкция) аварийных многоквартирных домов. 4. Использование освободившихся земельных участков после сноса аварийных многоквартирных домов участниками Программы под строительство новых объектов недвижимости по итогам реализации Программы. 5. Развитие жилищного строительства |
| Участники Программы | Муниципальные образования Нижегородской области, выполнившие условия, предусмотренные пунктами 4, 9.8 части 1 статьи 14 Федерального закона № 185-ФЗ: - Ардатовский муниципальный район; - Арзамасский муниципальный район; - Балахнинский муниципальный район; |
|  | - Богородский муниципальный район; - Большемурашкинский муниципальный район; - Бутурлинский муниципальный район; - Вадский муниципальный район; - Варнавинский муниципальный район; - Вачский муниципальный район; - Ветлужский муниципальный район; - Володарский муниципальный район; - Воротынский муниципальный район; - Воскресенский муниципальный район; - Гагинский муниципальный район; - городской округ город Арзамас; - городской округ город Бор; - городской округ город Выкса; - городской округ город Дзержинск; - Городецкий муниципальный район; - Кстовский муниципальный район; - городской округ город Кулебаки; - городской округ город Нижний Новгород; - городской округ Навашинский; - городской округ Перевозский; - городской округ город Первомайск; - городской округ Семеновский; - городской округ город Чкаловск; - городской округ город Шахунья; - Дальнеконстантиновский муниципальный район; - Княгининский муниципальный район; - Ковернинский муниципальный район; - Краснобаковский муниципальный район; - Лукояновский муниципальный район; - Павловский муниципальный район; - Пильнинский муниципальный район; - Сергачский муниципальный район; - Спасский муниципальный район; - Тонкинский муниципальный район; - Тоншаевский муниципальный район; - Уренский муниципальный район; - Шарангский муниципальный район; - Шатковский муниципальный район. |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2019-2025 годы, в том числе: 1 этап 2019-2020 годы (по заявкам Нижегородской области, направляемым в государственную корпорацию - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд ЖКХ) в 2019 году); |
|  | 2 этап 2020-2021 годы (по заявкам Нижегородской области, направляемым в Фонд ЖКХ в 2020 году); 3 этап 2021-2022 годы (по заявкам Нижегородской области, направляемым в Фонд в 2021 ЖКХ году); 4 этап 2022-2023 годы (по заявкам Нижегородской области, направляемым в Фонд ЖКХ в 2022 году); 5 этап 2023-2024 годы (по заявкам Нижегородской области, направляемым в Фонд ЖКХ в 2023 году); 6 этап 2024-2025 годы (по заявкам Нижегородской области, направляемым в Фонд ЖКХ в 2024 году) |
| Объем и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет - 11 094 105 164,64 руб., в том числе в разрезе источников финансирования: средства Фонда ЖКХ - 10 589 190 159,00 руб.; средства областного бюджета на обеспечение долевого финансирования - 395 031 063,00 руб.; средства местных бюджетов - 109 883 942,64 руб. |
|  | 1. Финансирование 1 этапа мероприятий Программы составляет - 1 019 383 336,80 руб., в том числе в разрезе источников финансирования: средства Фонда ЖКХ - 973 720 200,00 руб.; средства областного бюджета на обеспечение долевого финансирования - 35 574 163,00 руб.; средства местных бюджетов - 10 088 973,80 руб. |
|  | 2. Финансирование 2 этапа мероприятий Программы составляет - 1 015 336 153,68 руб., в том числе в разрезе источников финансирования: средства Фонда ЖКХ - 974 270 300,00 руб.; средства областного бюджета на обеспечение долевого финансирования - 32 735 308,00 руб.; средства местных бюджетов - 8 330 545,68 руб. |
|  | 3. Финансирование 3 этапа мероприятий Программы составляет - 1 015 540 415,04 руб., в том числе в разрезе источников финансирования: средства Фонда ЖКХ - 974 270 300,00 руб.; средства областного бюджета на обеспечение долевого финансирования - 32 502 102,00 руб.; средства местных бюджетов - 8 768 013,04 руб. |
|  | 4. Финансирование 4 этапа мероприятий Программы составляет - 3 231 617 542,80 руб., в том числе в разрезе источников финансирования: средства Фонда ЖКХ - 3 054 840 800,00 руб.; средства областного бюджета на обеспечение долевого финансирования - 137 050 291,00 руб.; средства местных бюджетов - 39 726 451,80 руб. |
|  | 5. Финансирование 5 этапа мероприятий Программы составляет - 3 190 094 567,76 руб., в том числе в разрезе источников финансирования: средства Фонда ЖКХ - 3 054 840 800,00 руб.; средства областного бюджета на обеспечение долевого финансирования - 106 177 382,00 руб.; средства местных бюджетов - 29 076 385,76 руб. |
|  | 6. Финансирование 6 этапа мероприятий Программы составляет - 1 622 133 148,56 руб., в том числе в разрезе источников финансирования: средства Фонда ЖКХ - 1 557 247 759,00 руб.; средства областного бюджета на обеспечение долевого финансирования - 50 991 817,00 руб.; средства местных бюджетов - 13 893 572,56 руб. |
| Конечные результаты реализации Программы | 1. Площадь аварийных многоквартирных домов (количество квадратных метров), жители которых расселены в результате выполнения Программы. 2. Общее число освобожденных жилых помещений в результате выполнения Программы. 3. Число переселенных жителей в результате выполнения Программы. Цифровые данные по показателям выполнения Программы приведены в приложении 4 к настоящей Программе |
| Контроль за реализацией Программы | Контроль за реализацией настоящей Программы осуществляет министерство строительства Нижегородской области |

1. Характеристика текущего состояния

жилищного фонда на территории

Нижегородской области

Одним из приоритетов жилищной политики как на уровне Российской Федерации, так и в Нижегородской области является обеспечение комфортных условий проживания населения, в том числе выполнение обязательств государства по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям, то есть аварийных и ветхих домах. Проблема аварийного жилищного фонда - источник целого ряда отрицательных социальных тенденций. Условия проживания в аварийном жилищном фонде негативно влияют на здоровье граждан и на демографию, понижают социальный статус гражданина, не дают возможности реализовать право на приватизацию жилого помещения.

Проживание в аварийных жилых помещениях практически всегда сопряжено с низким уровнем благоустройства, что создает неравенство доступа граждан к ресурсам городского хозяйства и снижает возможности их использования. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из наиболее актуальных проблем, существующих в Нижегородской области, и требует скорейшего решения их с использованием программно-целевого метода.

Поскольку на территории Нижегородской области статус аварийности приобретают в ежегодном объеме 45 тыс.кв.м жилищного фонда, ожидается достижение обозначенной национальным проектом "Жилье и городская среда", утвержденным протоколом заседания президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24 сентября 2018 г. № 12, цели по достижению значения не менее 140% соотношения расселяемого непригодного для проживания жилищного фонда к признаваемому в соответствующем году.

2. Меры, принимаемые Нижегородской областью

и органами местного самоуправления для обеспечения

полноты и достоверности сведений

об аварийном жилищном фонде

Обеспечение полноты и достоверности сведений об аварийном жилищном фонде осуществляется в соответствии с Порядком проверки достоверности представленных органами местного самоуправления сведений, а также проверки правоустанавливающих документов и документов подтверждающих признание многоквартирных домов аварийными, утверждаемым приказом министерства строительства Нижегородской области.

3. Требования к проектируемым (строящимся)

и приобретаемым жилым помещениям в рамках Программы

Данные требования рекомендуется учитывать государственным (муниципальным) заказчикам при подготовке документации на проведение закупок в целях реализации региональных адресных программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда, за исключением контрактов на выкуп помещений у собственников и контрактов на покупку жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками в домах, введенных в эксплуатацию.

Требования к жилым помещениям, приобретаемым по контрактам на покупку жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками в домах, введенных в эксплуатацию, устанавливаются государственным (муниципальным) заказчиком самостоятельно.

| № п/п | Наименование требования | Содержание требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Требования к проектной документации на дом | В проектной документации проектные значения параметров и другие проектные характеристики жилья, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности должны быть установлены таким образом, чтобы в процессе его строительства и эксплуатации оно было безопасным для жизни и здоровья граждан (включая инвалидов и другие группы населения с ограниченными возможностями передвижения), имущества физических и юридических лиц, государственного или муниципального имущества, окружающей среды. Проектная документация разрабатывается в соответствии с требованиями: - постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"; - Федерального закона № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; - Федерального закона № 384-ФЗ от 30 декабря 2009 г. "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"; - СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений"; - СП 54.13330.2016 "Здания жилые многоквартирные"; - СП 59.13330.2016 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения"; - СП 14.13330.2014 "Строительство в сейсмических районах"; - СП 22.13330.2016 "Основания зданий и сооружений"; - СП 2.13130.2012 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты"; - СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"; - СП 255.1325800 "Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Общие положения". Оформление проектной документации осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 "Основные требования к проектной и рабочей документации". Планируемые к строительству (строящиеся) многоквартирные дома, указанные в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также подлежащие приобретению жилые помещения должны соответствовать положениям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июня 2010 г. № 64 (с изменениями и дополнениями) |
| 2. | Требование к конструктивному, инженерному и технологическому оснащению строящегося многоквартирного дама, введенного в эксплуатацию многоквартирного дома, в котором приобретается готовое жилье | Строящиеся дома должны иметь: - положительное заключение проведенной в соответствии с требованиями градостроительного законодательства экспертизы в отношении проектной документации на строительство дома; - несущие строительные конструкции должны быть выполнены из следующих материалов: а) стены из каменных конструкций (кирпич, блоки), крупных железобетонных блоков, железобетонных панелей, монолитного железобетонного каркаса с заполнением; б) перекрытия из сборных и монолитных железобетонных конструкций; в) фундаменты из сборных и монолитных железобетонных и каменных конструкций. - подключение к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения по выданным соответствующими ресурсоснабжающими и иными организациями техническим условиям; - санитарный узел (раздельный или совмещенный), который должен быть внутриквартирным и включать ванну, унитаз, раковину. - внутридомовые инженерные системы, включая системы: а) электроснабжения (с силовым и иным электрооборудованием в соответствии с проектной документацией); б) холодного водоснабжения; в) водоотведения (канализации); г) газоснабжения (при наличии в соответствии с проектной документацией), с устройством сигнализаторов загазованности, сблокированных с быстродействующим запорным клапаном, установленным первым по ходу газа на внутреннем газопроводе жилого здания с возможностью аварийно-диспетчерского обслуживания (в соответствии с проектной документацией); д) отопления (при отсутствии централизованного отопления и наличии газа рекомендуется установка коллективных или индивидуальных газовых котлов); е) горячего водоснабжения; ж) противопожарной безопасности (в соответствии с проектной документацией); з) мусороудаления (при наличии в соответствии с проектной документацией); - в случае экономической целесообразности рекомендуется использовать локальные системы энергоснабжения; - принятые в эксплуатацию и зарегистрированные в установленном порядке лифты (при наличии в соответствии с проектной документацией). Лифты рекомендуется оснащать: 1) кабиной, предназначенной для пользования инвалидом на кресле-коляске с сопровождающим лицом; 2) оборудованием для связи с диспетчером; 3) аварийным освещением кабины лифта; 4) светодиодным освещением кабины лифта в антивандальном исполнении; 5) панелью управления кабиной лифта в антивандальном исполнении. - внесенные в Государственный реестр средства измерений, поверенных предприятиями-изготовителями, принятых в эксплуатацию соответствующими ресурсоснабжающими организациями и соответствующих установленным требованиям к классам точности общедомовых (коллективных) приборов учета электрической энергии, холодной воды, горячей воды (при централизованном теплоснабжении в установленных случаях); - легкосбрасываемые оконные блоки; - освещение этажных лестничных площадок дома с использованием светильников в антивандальном исполнении со светодиодным источником света, датчиков движения и освещенности; - при входах в подъезды дома освещение с использованием светильников в антивандальном исполнении со светодиодным источником света и датчиков освещенности, козырьки над входной дверью и утепленные дверные блоки с ручками и автодоводчиком; - во входах в подвал (техническое подполье) дома металлические дверные блоки с замком, ручками и автодоводчиком; - отмостку из армированного бетона, асфальта, устроенную по всему периметру дома и обеспечивающую отвод воды от фундаментов; - организованный водосток; - благоустройство придомовой территории, в том числе наличие твердого покрытия, озеленения и малых архитектурных форм, площадок общего пользования различного назначения, в том числе детской игровой площадки с игровым комплексом (в соответствии с проектной документацией). |
| 3. | Требования к функциональному оснащению и отделке помещений | Построенные и приобретаемые для переселения граждан из аварийного жилищного фонда жилые помещения должны располагаться на любых этажах дома, кроме подвального, цокольного, технического, мансардного и должны быть: - оборудованы подключенными к соответствующим внутридомовым инженерным системам внутриквартирными инженерными сетями в составе (не менее): а) электроснабжения с электрическим щитком с устройствами защитного отключения; б) холодного водоснабжения; в) горячего водоснабжения (централизованной или автономной); г) водоотведения (канализации); д) отопления (централизованного или автономного); е) вентиляции; ж) газоснабжения (при наличии в соответствии с проектной документацией); з) внесенными в Государственный реестр средств измерений, поверенными предприятиями-изготовителями, принятыми в эксплуатацию соответствующими ресурсоснабжающими организациями и соответствующими установленным требованиям к классам точности индивидуальными приборами учета электрической энергии, холодной воды, горячей воды, природного газа (в установленных случаях) (в соответствии с проектной документацией); - иметь чистовую отделку "под ключ", в том числе: а) входную утепленную дверь с замком, ручками и дверным глазком; б) межкомнатные двери с наличниками и ручками; в) легкосбрасываемые оконные блоки со стеклопакетом класса энергоэффективности в соответствии с классом энергоэффективности дома (с возможностью открытия створок (фрамуг, форточек) в двух позициях) и подоконниками; г) вентиляционные решетки; д) подвесные крюки для потолочных осветительных приборов во всех помещениях квартиры; е) установленные и подключенные к соответствующим внутриквартирным инженерным сетям: - звонковую сигнализацию (в соответствии с проектной документацией); - мойку со смесителем и сифоном; - умывальник со смесителем и сифоном; - унитаз с сиденьем и сливным бачком; - ванну с заземлением, со смесителем и сифоном; - одно-, двухклавишные электровыключатели; - электророзетки; - выпуски электропроводки и патроны во всех помещениях квартиры; - газовую или электрическую плиту (в соответствии с проектным решением); - радиаторы отопления с терморегуляторами (при технологической возможности в соответствии с проектной документацией), а при автономном отоплении и горячем водоснабжении также двухконтурный котел; в) напольные покрытия из керамической плитки в помещениях ванной комнаты, туалета (совмещенного санузла), кладовых, на балконе (лоджии), в остальных помещениях квартиры - из ламината класса износостойкости 22 и выше или линолеума на вспененной основе; г) отделку стен водоэмульсионной или иной аналогичной краской в помещениях ванной комнаты, туалета (совмещенного санузла), кладовых, кухни (за исключением части стены (стен) в кухне, примыкающей(их) к рабочей поверхности, и части стены (стен) в ванной комнате, примыкающей(их) к ванне и умывальнику, отделка которых производится керамической плиткой); обоями в остальных помещениях; д) отделку потолков во всех помещениях квартиры водоэмульсионной или иной аналогичной краской, либо конструкцией из сварной виниловой пленки (ПВХ) или бесшовного тканевого полотна, закрепленных на металлическом или пластиковом профиле под перекрытием (натяжные потолки). |
| 4. | Требования к материалам, изделиям и оборудованию | Проектом на строительство многоквартирного дома рекомендуется предусмотреть применение современных сертифицированных строительных и отделочных материалов, изделий, технологического и инженерного оборудования. Строительство должно осуществляться с применением материалов и оборудования, обеспечивающих соответствие жилища требованиям проектной документации. Выполняемые работы и применяемые строительные материалы в процессе строительства дома, жилые помещения в котором приобретаются в соответствии с муниципальным контрактом в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда, а также результатов таких работ должны соответствовать требованиям технических регламентов, требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов. |
| 5. | Требование к энергоэффективности дома | Предусматривать класс энергетической эффективности дома не ниже "В" согласно Правилам определения класса энергетической эффективности, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 6 июня 2016 г. № 399/пр. Рекомендуется предусматривать следующие мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности дома: - предъявлять к оконным блокам в квартирах и в помещениях общего пользования дополнительные требования указанные выше; - производить установку в помещениях общего пользования, лестничных клетках, перед входом в подъезды светодиодных светильников с датчиками движения и освещенности; - проводить освещение придомовой территории с использованием светодиодных светильников и датчиков освещенности; - выполнять теплоизоляцию подвального (цокольного) и чердачного перекрытий (в соответствии с проектной документацией); - проводить установку приборов учета горячего и холодного водоснабжения, электроэнергии, газа и другие, предусмотренные в проектной документации; - выполнять установку радиаторов отопления с терморегуляторами (при технологической возможности в соответствии с проектной документацией); - проводить устройство входных дверей в подъезды дома с утеплением и оборудованием автодоводчиками; - устраивать входные тамбуры в подъезды дома с утеплением стен, устанавливать утепленные двери тамбура (входную и проходную) с автодоводчиками. Обеспечить наличие на фасаде дома указателя класса энергетической эффективности дома в соответствии с разделом III Правил определения классов энергетической эффективности многоквартирных домов, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 июня 2016 г. № 399/пр. |
| 6. | Требования к эксплуатационной документации дома | Наличие паспортов и инструкций по эксплуатации предприятий изготовителей на механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное, включая лифтовое, оборудование, приборы учета использования энергетических ресурсов (общедомовые (коллективные) и индивидуальные) и узлы управления подачей энергетических ресурсов и т.д., а также соответствующих документов (копий документов), предусмотренных пунктами 24 и 26 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491, включая Инструкцию по эксплуатации многоквартирного дома, выполненную в соответствии с пунктом 10.1 Градостроительного кодекса (Требования к безопасной эксплуатации зданий) и СП 255.1325800 "Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Общие положения" (в соответствии с проектной документацией). Наличие инструкций по эксплуатации внутриквартирного инженерного оборудования. Комплекты инструкций по эксплуатации внутриквартирного инженерного оборудования подлежат передаче Заказчику. |

4. Критерии очередности участия

в Программе муниципальных образований

4.1. Критерии отбора муниципальных

образований - участников Программы

(условия предоставления финансовой поддержки)

Муниципальные образования Нижегородской области - участники Программы, имеют право на получение финансовой поддержки за счет средств Фонда и областного бюджета для переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, в результате выполнения следующих обязательных условий:

- осуществляют учет сведений о многоквартирных домах и жилых домах, признанных аварийными, в автоматизированной информационной системе "Реформа ЖКХ" 2.0 государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в сети Интернет по адресу ais.reformagkh.ru (далее - Система 2.0) в соответствии с методическими рекомендациями по порядку формирования и ведения реестров многоквартирных домов и жилых домов, признанных аварийными, утвержденными приказом министерства строительства Нижегородской области от 29 октября 2015 г. № 17/од (далее - Реестр аварийных многоквартирных домов Нижегородской области);

- соответствуют уровню показателей, подтверждающих проведение реформы жилищно-коммунального хозяйства на основании пунктов 4 и 9.8 части 1 статьи 14 Федерального закона № 185-ФЗ;

- представили в министерство строительства Нижегородской области сведения (уточненные сведения) об общей площади жилых помещений в многоквартирных домах, которые признаны в установленном порядке до 1 января 2017 г. аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;

- взяли на себя обязательства (заключили соглашения) о долевом финансировании мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местных бюджетов, а также обязательства (при необходимости) по финансированию улучшения жилищных условий граждан при переселении.

4.2. Критерии отбора аварийных домов

на территории муниципальных образований

Нижегородской области для расселения в рамках

Программы, распределение аварийных многоквартирных

домов между этапами Программы

Предоставление финансовой поддержки на переселение граждан в рамках реализации Программы осуществляется в отношении многоквартирных домов, признанных в установленном порядке по причине физического износа в процессе эксплуатации аварийными до 1 января 2017 г. и сведения о которых содержаться в Реестре аварийных домов Нижегородской области.

Очередность расселения многоквартирных домов в рамках Программы определяется исходя из даты признания таких домов аварийными. В первоочередном порядке подлежат переселению граждане из многоквартирных домов, дата признания аварийными и подлежащими сносу или реконструкции предшествует годам признания аварийными и подлежащими сносу или реконструкции других многоквартирных домов.

С учетом особенностей "Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом", утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. № 47, датами признания аварийного многоквартирного жилого дома аварийным являются:

- до 4 апреля 2015 г. - дата принятия межведомственной комиссией решения о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

- после 4 апреля 2015 г. - дата принятия органом местного самоуправления решения об утверждении заключения межведомственной комиссии о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

В досрочном (внеочередном) порядке подлежат расселению многоквартирные дома из адресного перечня Программы:

- при наличии судебных решений, предписывающих досрочное расселение домов или отдельных жилых помещений в таких домах;

- при наличии угрозы их обрушения, подтверждается решениями муниципальных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Нижегородской области.

Площадь, подлежащая расселению в рамках 1 и последующих этапов Программы, рассчитывается как частное от деления суммы средств Фонда ЖКХ и средств консолидированного бюджета Нижегородской области согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2018 г. № 2648-р, на среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Нижегородской области, установленную приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 декабря 2018 г. 822/пр на I квартал 2019 г. (площадь подлежит корректировке с учетом обязательного расселения многоквартирного жилого дома полностью в рамках одного этапа).

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 г., с планируемыми датами окончания переселения приведен в приложении 1 к настоящей Программе.

Планируемые показатели выполнения Программы, отражающие общую площадь аварийного жилищного фонда, переселение граждан из которого предусмотрено Программой в целом и каждым ее этапом в отдельности отражены в приложении 4 к настоящей Программе.

5. Объем долевого финансирования Программы,

совместно с объемами долевого финансирования

в разрезе этапов реализации Программы

и муниципальных образований

Объем долевого финансирования Программы, рассчитывается как сумма объемов долевого финансирования отдельных этапов ее реализации.

;

где:

- объем долевого финансирования Программы;

- общий объем долевого финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийных многоквартирных домов, в рамках реализации i-го этапа Программы;

n - количество этапов реализации Программы.

Объем долевого финансирования мероприятий по переселению граждан в рамках отдельного этапа реализации Программы рассчитывается по формуле:

;

где:

- объем долевого финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийных многоквартирных домов, в рамках реализации отдельного этапа Программы;

- объем долевого финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийных многоквартирных домов на территории j-го муниципального образования;

m - перечень (количество) муниципальных образований, участвующих в реализации отдельного этапа Программы.

Объем долевого финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийных многоквартирных домов раздельно по каждому этапу реализации Программы и в разрезе муниципальных образований рассчитывается по формуле:

;

где:

- объем долевого финансирования мероприятий по переселению граждан из q-го аварийного многоквартирного дома;

k - перечень (количество) аварийных многоквартирных домов, подлежащих расселению на территории отдельного муниципального образования, участвующего в реализации отдельного этапа Программы.

Объем долевого финансирования мероприятий по переселению граждан из отдельного аварийного многоквартирного дома рассчитывается по следующей формуле:

;

где:

- площадь расселяемых жилых помещений, гражданам проживающим в которых планируется обеспечить благоустроенными жилыми помещениями;

- планируемая стоимость приобретения (строительства) жилых помещений в населенных пунктах Нижегородской области, предоставляемых гражданам в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений;

- коэффициент улучшения жилищных условий граждан при переселении (на этапе формирования Программы принимается равным 1);

- площадь расселяемых жилых помещений, гражданам проживающим в которых планируется предоставить компенсационные выплаты;

- планируемый размер выкупной стоимости в населенных пунктах Нижегородской области одного квадратного метра изымаемого жилого помещения, выплачиваемой в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

6. Планируемая и фактическая стоимость

приобретения (строительства) жилых помещений

в населенных пунктах Нижегородское области,

предоставляемых гражданам в расчете на один

квадратный метр общей площади жилых

помещений, совместно с планируемым размером

выкупной цены в населенных пунктах Нижегородской

области одного квадратного метра изымаемого

жилого помещения и фактическим размером выкупной

стоимости изымаемого жилого помещения,

выплачиваемой в соответствии со статьей

32 Жилищного кодекса Российской Федерации

Планируемая в рамках Программы стоимость приобретения (строительства) жилых помещений, предоставляемых гражданам, в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений определяется на весь период реализации Программы на основании произведения показателя средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, установленной для Нижегородской области на I квартал 2019 г. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 декабря 2018 г. 822/пр и поправочного коэффициента, учитывающего соотношение рыночных цен на жилье в зависимости от градации населенных пунктов Нижегородской области, в которых осуществляется приобретение (строительство) жилья по численности населения в них проживающего.

Планируемая стоимость приобретения (строительства) жилых помещений в населенных пунктах Нижегородской области, предоставляемых гражданам, в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений (далее - стоимость квадратного метра, установленная Программой), рассчитывается по следующей формуле:

;

где:

ПС - показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Нижегородской области на I квартал 2019 г., установленный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 декабря 2018 г. 822/пр, в размере 49 440 руб./кв.м.;

- поправочный коэффициент, учитывающий соотношение рыночных цен на жилье в зависимости от градации населенных пунктов Нижегородской области, в которых осуществляется приобретение (строительство) жилья по численности населения в них проживающего, который составляет:

1,20 - для областного центра (городской округ город Нижний Новгород) Нижегородской области, численность населения которого превышает 1 000 тыс.человек;

1,05 - для населенных пунктов (городов и поселков городского типа) Нижегородской области, численность населения которых превышает 200 тыс.человек;

1,0 - для населенных пунктов (городов и поселков городского типа) Нижегородской области, численность населения которых превышает 30 тыс.человек;

0,85 - для прочих населенных пунктов Нижегородской области.

В отношении городов, поселков городского типа и иных населенных пунктов, расположенных на территориях муниципальных районов и городских округов образующих Нижегородскую агломерацию, и как следствие, связанных между собой не только по территориальному, но и по экономическому признаку применяется значение поправочного коэффициента с учетом численности населении превышающего 200 тыс.человек.

| № п/п | Перечень муниципальных образований Нижегородской области | Размер стоимости 1 кв.м. общей площади жилья по этапу 2019 года (1 этап) | Размер стоимости 1 кв.м. общей площади жилья по этапу 2020 года (2 этап) | Размер стоимости 1 кв.м. общей площади жилья по этапу 2021 года (3 этап) | Размер стоимости 1 кв.м. общей площади жилья по этапу 2022 года (4 этап) | Размер стоимости 1 кв.м. общей площади жилья по этапу 2023 года (5 этап) | Размер стоимости 1 кв.м. общей площади жилья по этапу 2024 года (6 этап) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | город Нижний Новгород | 59 328,00 | 59 328,00 | 59 328,00 | 59 328,00 | 59 328,00 | 59 328,00 |
| 2. | город Дзержинск | 51 912,00 | 51 912,00 | 51 912,00 | 51 912,00 | 51 912,00 | 51 912,00 |
| 3. | Богородский муниципальный район | 51 912,00 | 51 912,00 | 51 912,00 | 51 912,00 | 51 912,00 | 51 912,00 |
| 4. | Кстовский муниципальный район | 51 912,00 | 51 912,00 | 51 912,00 | 51 912,00 | 51 912,00 | 51 912,00 |
| 5. | Город Арзамас | 49 440,00 | 49 440,00 | 49 440,00 | 49 440,00 | 49 440,00 | 49 440,00 |
| 6. | Город Саров | 49 440,00 | 49 440,00 | 49 440,00 | 49 440,00 | 49 440,00 | 49 440,00 |
| 7. | г.Бор городского округа г.Бор | 49 440,00 | 49 440,00 | 49 440,00 | 49 440,00 | 49 440,00 | 49 440,00 |
| 8. | г.Павлово Павловского района | 49 440,00 | 49 440,00 | 49 440,00 | 49 440,00 | 49 440,00 | 49 440,00 |
| 9. | г.Выкса городского округа г.Выкса | 49 440,00 | 49 440,00 | 49 440,00 | 49 440,00 | 49 440,00 | 49 440,00 |
| 10. | г.Балахна Балахнинского района | 49 440,00 | 49 440,00 | 49 440,00 | 49 440,00 | 49 440,00 | 49 440,00 |
| 11. | г.Городец Городецкого района | 49 440,00 | 49 440,00 | 49 440,00 | 49 440,00 | 49 440,00 | 49 440,00 |
| 12. | г.Заволжье Городецкого района | 49 440,00 | 49 440,00 | 49 440,00 | 49 440,00 | 49 440,00 | 49 440,00 |
| 13. | г.Кулебаки городского округа г.Кулебаки | 49 440,00 | 49 440,00 | 49 440,00 | 49 440,00 | 49 440,00 | 49 440,00 |
| 14. | Городской округ г.Кулебаки (без г.Кулебаки) | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 |
| 15. | Городецкий район (без г.Городца и г.Заволжье) | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 |
| 16. | Балахнинский район (без г.Балахна) | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 |
| 17. | Городской округ г.Выкса (без г.Выкса) | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 |
| 18. | Павловский район (без г.Павлово) | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 |
| 19. | Городской округ г.Бор (без г.Бор) | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 |
| 20. | Ардатовский муниципальный район | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 |
| 21. | Арзамасский муниципальный район | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 |
| 22. | Большеболдинский муниципальный район | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 |
| 23. | Большемурашкинский муниципальный район | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 |
| 24. | Бутурлинский муниципальный район | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 |
| 25. | Вадский муниципальный район | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 |
| 26. | Варнавинский муниципальный район | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 |
| 27. | Вачский муниципальный район | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 |
| 29. | Ветлужский муниципальный район | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 |
| 30. | Вознесенский муниципальный район | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 |
| 31. | Володарский муниципальный район | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 |
| 32. | Воротынский муниципальный район | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 |
| 33. | Воскресенский муниципальный район | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 |
| 34. | Гагинский муниципальный район | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 |
| 35. | Город Первомайск | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 |
| 36. | Городской округ Семеновский | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 |
| 37. | Городской округ Сокольский | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 |
| 38. | Город Чкаловск | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 |
| 39. | Город Шахунья | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 |
| 40. | Дальнеконстантиновский муниципальный район | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 |
| 41. | Дивеевский муниципальный район | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 |
| 42. | Княгининский муниципальный район | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 |
| 43. | Ковернинский муниципальный район | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 |
| 44. | Краснобаковский муниципальный район | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 |
| 45. | Краснооктябрьский муниципальный район | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 |
| 46. | Лукояновский муниципальный район | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 |
| 47. | Лысковский муниципальный район | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 |
| 48. | Городской округ Навашинский | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 |
| 49. | Перевозский муниципальный район | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 |
| 50. | Пильнинский муниципальный район | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 |
| 51. | Починковский муниципальный район | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 |
| 52. | Сергачский муниципальный район | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 |
| 53. | Сеченовский муниципальный район | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 |
| 54. | Сосновский муниципальный район | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 |
| 55. | Спасский муниципальный район | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 |
| 57. | Тонкинский муниципальный район | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 |
| 58. | Тоншаевский муниципальный район | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 |
| 59. | Уренский муниципальный район | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 |
| 60. | Шарангский муниципальный район | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 |
| 61. | Шатковский муниципальный район | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 | 42 024,00 |

Фактическая стоимость приобретения (строительства) жилых помещений, предоставляемых гражданам, в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений определяется по итогам проведения конкурсных процедур и отражается в муниципальных контрактах, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в рамках реализации Программы.

В случае приобретения жилых помещений на вторичном рынке жилья начальная максимальная цена контракта не может превышать среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра жилья на вторичном рынке жилья муниципального района (городского округа), где осуществляется такая закупка, по данным департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области за квартал, предшествующий кварталу размещения конкурсной (аукционной) документации, но не более размера стоимости 1 кв.м общей площади жилья, установленного Программой для этапа, в рамках которого осуществляется закупка.

В рамках реализации Программы под жилыми помещениями, приобретаемыми на вторичном рынке жилья, принимаются жилые помещения в многоквартирных домах, в отношении которых истек гарантийный срок эксплуатации на момент заключения муниципального контракта.

Планируемый размер выкупной стоимости в населенных пунктах Нижегородской области одного квадратного метра изымаемого жилого помещения, выплачиваемой в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации в рамках Программы приравнивается к планируемой стоимости приобретения (строительства) жилых помещений в населенных пунктах Нижегородской области, предоставляемых гражданам в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений.

Фактический размер выкупной стоимости изымаемого жилого помещения, выплачиваемый в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, определяется органами местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации".

7. Объем долевого финансирования за счет средств

областного бюджета и средств местных бюджетов

мероприятий на реализацию мероприятий

по переселению граждан из аварийного

жилищного фонда

Реализация программных мероприятий предусматривает наличие обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований - участников Программы по расходованию средств местных бюджетов на следующие цели:

1) обеспечение долевого финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

2) обеспечение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда, то есть финансирования дополнительной площади благоустроенных жилых помещения, приобретаемых (строящихся) в рамках заключенных муниципальных контрактов;

3) обеспечение финансирования превышения стоимости приобретения (строительства) контрактов 1 квадратного метра благоустроенных жилых помещений в рамках заключенных муниципальных контрактов над стоимостью квадратного метра, установленной Программой, для случаев принятия органами местного самоуправления муниципальных образований - участников Программы соответствующих решений.

Уровень софинансирования расходных обязательств муниципальных образований из областного бюджета определен постановлением Правительства Нижегородской области от 30 декабря 2015 г. № 903 "О порядке определения приоритетных направлений софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Нижегородской области и правилах предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Нижегородской области":

80% - для муниципальных образований с уровнем расчетной бюджетной обеспеченности в текущем финансовом году ниже установленного законом Нижегородской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период критерия выравнивания (без учета федеральных средств, средств Фонда ЖКХ);

75% - для муниципальных образований с уровнем расчетной бюджетной обеспеченности в текущем финансовом году выше установленного законом Нижегородской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период критерия выравнивания (без учета федеральных средств, средств Фонда ЖКХ).

8. Порядок формирования, цели и условия

предоставления субсидий муниципальным образованиям

Нижегородской области на реализацию Программы,

совместно с порядком распределения субсидий между

муниципальными образованиями в разрезе этапов

реализации Программы и порядком распределения

субсидий между аварийными домами

Субсидии имеют целевое назначение. Целью предоставления и расходования субсидий из областного бюджета муниципальным образованиям является обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Условием предоставления субсидий муниципальным образованиям является наличие соглашений о предоставлении субсидий на реализацию этапа Программы, заключенных между муниципальными образованиями - участниками Программы и министерством строительства Нижегородской области.

В рамках Программы муниципальным образованиям предоставляются следующие виды субсидий:

1) субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

2) субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, за счет средств областного бюджета.

Финансовое обеспечение расходов, связанных с перечислением субсидий (межбюджетных трансфертов) на долевое финансирование мероприятий по переселению, осуществляется в пределах лимитов финансовой поддержки Фонда, предусмотренных Нижегородской области для достижения целей, установленных Программой, и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном порядке Законом Нижегородской области об областном бюджете министерству строительства Нижегородской области на соответствующий финансовый год.

Не допускается расходование субсидий в рамках Программы для приобретения (строительства) благоустроенных жилых помещений в части оплаты стоимости, превышающей предельную стоимость 1 квадратного метра, установленную Программой.

Распределение субсидий за счет средств Фонда, средств областного бюджета между аварийными домами в разрезе муниципальных образований и этапов реализации Программы осуществляется пропорционально площади жилых помещений в аварийных многоквартирных домах (без учета лоджий и балконов), включенных в адресный перечень Программы.

Объемы субсидий за счет средств Фонда, средств областного бюджета, распределенные между муниципальными образованиями - участниками Программы и этапам реализации Программы, приведены в приложении 5 к настоящей Программе.

9. Порядок расходования субсидий,

полученных муниципальными образованиями - участниками

Программы на обеспечение мероприятий по переселению

граждан из аварийного жилищного фонда

за счет средств Фонда и областного бюджета

В целях определения источников финансирования для совершения расчетов с застройщиками (генеральными подрядчиками) по заключенным муниципальным контрактам на приобретение (строительство) благоустроенных жилых помещений муниципальным образованиям - участникам Программы до совершения первого платежа по данным контрактам необходимо:

- распределить приобретаемые (строящиеся) по заключенным муниципальным контрактам жилые помещения между гражданами, проживающими в аварийном жилищном фонде, на основании соответствующего решения органа местного самоуправления или органа по учету и распределению жилья и заключенных предварительных соглашений с гражданами - собственниками и соглашений о намерениях с нанимателями жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, заключив соответствующие письменные соглашения;

- рассчитать фактическую стоимость приобретения (строительства) 1 кв.м. благоустроенных жилых помещений в рамках отдельно заключенного муниципального контракта исходя из цены контракта и суммарной площади приобретаемых (строящихся) по данному контракту жилых помещений без учета лоджий и балконов, а также мест общего пользования (межквартирных площадок, лестничных клеток и т.п.).

В целях расходования субсидий, предусмотренных Программой, по целевому назначению, перечисление денежных средств по каждому заключенному муниципальному контракту в разрезе источников финансирования необходимо осуществлять на основании следующего расчета:

а) распределение стоимости муниципального контракта в разрезе источников финансирования составляет:

(руб.),

где:

- стоимость муниципального контракта;

- средства долевого финансирования переселения граждан;

- средства местного бюджета на компенсацию превышения фактической стоимости приобретения (строительства) кв.м. жилых помещений от Стоимости квадратного метра, установленной Программой;

- средства местного бюджета на улучшение жилищных условий граждан при переселении.

б) расчет объема средств долевого финансирования переселения граждан в рамках заключенного контракта определяется на основании площади расселяемых жилых помещений, граждане из которых подлежат переселению в жилые помещения, приобретаемые (строящиеся) по данному контракту. Объем средств долевого финансирования рассчитывается:

(руб.),

где:

- стоимость квадратного метра, установленная Программой;

П - (кв. м) суммарная площадь расселяемых жилых помещений, граждане из которых подлежат переселению в жилые помещения, приобретаемые (строящиеся) по данному контракту;

- (кв. м) экономия площадей отдельных жилых помещений, граждане из которых переселяются в жилые помещения меньшей площади, определяется как сумма разницы общих площадей расселяемых и предоставляемых жилых помещений. В случае переселения граждан из всех отдельно взятых жилых помещений в жилые помещения равной или большей площадью в рамках заключенного муниципального контракта, данный показатель равен нулю.

в) расчет средств местного бюджета на компенсацию превышения фактической стоимости приобретения (строительства) квадратного метра жилых помещений от стоимости квадратного метра, установленной Программой:

(руб.),

где:

- фактическая стоимость 1 кв. м приобретаемых (строящихся) жилых помещений в рамках заключенного муниципального контракта;

- площадь приобретаемых (строящихся) жилых помещений в рамках заключенного контракта;

- стоимость квадратного метра, установленная Программой для i-го этапа ее реализации.

В случае, если фактическая стоимость 1 кв. м приобретаемых (строящихся) жилых помещений () не превышает стоимость, установленную Программой для i-го этапа ее реализации (), расчетный показатель () принимается равным нулю.

В случае превышения расчетного объема средств долевого финансирования переселения граждан (СПГ) над разностью стоимости контракта () и средствами местного бюджета на компенсацию превышения фактической стоимости приобретения (строительства) квадратного метра жилых помещений от стоимости квадратного метра, установленной Программой (), объем средств долевого финансирования принимается равным данной разности.

г) расчет средств Фонда, средств областного бюджета и средств местного бюджета в составе средств долевого финансирования, осуществляется на основании процентов обязательного долевого финансирования, установленных Программой для каждого муниципального образования, согласно приложению 5 Программы:

;

;

;

где:

- средства Фонда на оплату обязательной доли долевого финансирования в рамках отдельного этапа Программы;

- средства областного бюджета на оплату обязательной доли долевого финансирования в рамках отдельного этапа Программы;

СМбд - средства местного бюджета на оплату обязательной доли долевого финансирования;

- процент долевого финансирования средств Фонда в рамках реализации отдельного этапа Программы для i-го муниципального образования;

- процент долевого финансирования средств областного бюджета в рамках реализации отдельного этапа Программы для i-го муниципального образования;

- процент долевого финансирования средств Фонда в рамках

е) осуществление частичных (в том числе, авансовых) платежей по муниципальным контрактам производится пропорционально распределению стоимости данных контрактов в разрезе источников финансирования:

(руб.)

где:

- сумма частичного (авансового) платежа по заключенному муниципальному контракту;

К - процент частичного (авансового) платежа, предусмотренного муниципальным контрактом.

В отдельных случаях муниципальным образованиям - участникам Программы необходимо произвести согласование объемов направления субсидий на исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам с министерством строительства Нижегородской области. К данным случаям относятся:

- исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в целях завершения строительства жилых домов (ранее не завершенных строительством) - при этом финансирование таких контрактов в рамках Программы возможно при условии, что объем предоставленных субсидий, предусмотренных Программой, позволит завершить строительство таких домов;

- принятие решения органом местного самоуправления о возложении на себя функций генерального заказчика - подрядчика с целью заключения муниципальных контрактов на отдельные виды производства строительных работ в возводимом многоквартирном доме.

10. Порядок проведения мониторинга

и контроля за ходом реализации Программы

и расходования денежных средств, предусмотренных

на реализацию мероприятий Программы

Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийных многоквартирных домов адресного перечня Программы осуществляется в шесть этапов, в том числе:

- первый этап - с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2020 г.;

- второй этап - с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2021 г.;

- третий этап - с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2022 г.;

- четвертый этап - с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2023 г.;

- пятый этап - с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2024 г.;

- шестой этап - с 1 января 2024 г. по 1 сентября 2025 г.

Мероприятия по переселению граждан из аварийных многоквартирных домов, включенных в адресный перечень Программы отдельно по каждому этапу реализации, осуществляются органами местного самоуправления муниципальных образований не позднее сроков завершения реализации каждого этапа.

Органы местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области, в рамках реализации Программы осуществляют:

- приобретение жилых помещений у застройщиков или иных лиц, не являющихся застройщиками, в многоквартирных домах, а так же в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- по согласованию с государственным заказчиком (координатором) Программы приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, а так же в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц;

- строительство многоквартирных домов, а также в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании муниципальных контрактов, содержащих положения о передаче земельного участка на праве безвозмездного срочного пользования для строительства таких домов в соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации непосредственно подрядчикам, с которыми заключены такие контракты. При размещении аукционной документации на право заключения данного вида контрактов органы местного самоуправления вправе объединять в предмете одного лота на выполнение работ по разработке проектной документации и последующему строительству;

- выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Приобретение (строительство) благоустроенных жилых помещений (многоквартирных домов) на средства местного бюджета, в том числе за счет субсидий, предусмотренных Программой, осуществляется органами местного самоуправления по муниципальным контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Органы местного самоуправления муниципальных образований по итогам регистрации права собственности на приобретенные (построенные) благоустроенные жилые помещения, предоставляют гражданам на основании:

- договоров социального найма в связи с выселением в порядке, установленном статьями 86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации;

- договоров мены на изымаемые у собственников жилых помещений в аварийных многоквартирных домах (за исключением жилых помещений, принадлежащих на праве собственности муниципальным образованиям и юридическим лицам) в соответствии с частью 8 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Порядок компенсации (оплаты) разницы между стоимостью изымаемого жилого помещения у собственника и стоимостью предоставляемого взамен жилого помещения в рамках договора мены определяться отдельным нормативным правовым актом Правительства Нижегородской области.

Информация о выбранных (планируемых) органами местного самоуправления в рамках Программы способах переселения граждан из аварийных многоквартирных домов приведена в приложении 2 к настоящей Программе.

Вся информация, связанная с разработкой и реализацией Программы, размещается во всех доступных средствах массовой информации, включая:

1) официальные сайты органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

2) официальные печатные издания Нижегородской области и муниципальных образований Нижегородской области;

3) печатные издания, имеющие широкое распространение в Нижегородской области и муниципальных образованиях Нижегородской области;

4) телевидение, радио и иные электронные средства массовой информации.

Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области доводят до граждан путем размещения на досках объявлений, расположенных во всех подъездах аварийных многоквартирных домах, включенных в Программу, информацию о планируемых сроках начала и конца переселения граждан из данных домов, а в случае изменения указанных сроков - о причинах переноса и новых сроках.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет министерство строительства Нижегородской области во взаимодействии с другими органами исполнительной власти Нижегородской области, органами местного самоуправления муниципальных образований - участников Программы.

В целях обеспечения контроля за ходом реализации Программы муниципальные образования - участники Программы представляют в министерство строительства Нижегородской области раздельно по каждому ее этапу и начиная с момента заключения соглашений о реализации соответствующего этапа, заверенные надлежащим образом, копии следующих документов:

1) до момента заключения муниципальных контрактов:

- выписки из Единого государственного реестра недвижимости подтверждающие право собственности граждан и (или) муниципальных образований на жилые помещения в аварийных многоквартирных домах;

- выписку из реестра муниципального имущества (казны) (раздельно по каждому аварийному многоквартирному дому) на жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности и сведения о которых отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости;

- договоры приватизации, купли-продажи, дарения и т.п., заключенные до вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", на жилые помещения, находящиеся в частной собственности и сведения о которых отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости;

- договоры социального найма (с учетом дополнительных соглашений при наличии) на занимаемые гражданами жилые помещения в аварийных многоквартирных домах совместно с выписками из домовых книг раздельно по каждому жилому помещению.

2) по итогам заключения муниципальных контрактов:

- заключенные муниципальные контракты на приобретение жилых помещений у застройщиков и (или) на строительство жилых домов в рамках Программы;

- дополнительные соглашения к заключенным муниципальным контрактам (при наличии);

3) по итогам исполнения обязательств по заключенным муниципальным контрактам:

- разрешения на ввод жилых домов в эксплуатацию;

- акты о приемке домов, построенных в рамках реализации Программы, а также жилых помещений, приобретенных во вновь построенных домах в целях реализации Программы, составленные с участием комиссий, в состав которых включаются представители органов государственного жилищного надзора, органов архитектуры, органов государственного санитарного надзора, органов государственного пожарного надзора, государственного строительного надзора, организаций, эксплуатирующих сети инженерно-технического обеспечения, а также представители общественности;

- выписки из Единого государственного реестра недвижимости на жилые помещения в построенных домах и (или) на приобретенные жилые помещения;

- договоры социального найма на предоставленные жилые помещения (с учетом дополнительны соглашений при наличии) совместно с выписками из домовых книг отдельно по каждому жилому помещению;

- договоры мены благоустроенных жилых помещений на изымаемые жилые помещения, расположенные в аварийных многоквартирных домах адресного перечня Программы;

- выписки из Единого государственного реестра недвижимости на жилые помещения на обмененные (изъятые) в аварийных многоквартирных домах;

- выписку из технического паспорта (акт визуального осмотра), содержащую сведения о сносе аварийного многоквартирного дома, выданную территориальным органом ФГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ", или решение о переводе всех жилых помещений в аварийном многоквартирном доме, подлежащем реконструкции в нежилые помещения, выданное в соответствии с частью 5 статьи 23 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Органы местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области представляют в министерство строительства Нижегородской области раздельно по каждому этапу Программы отчет "О реализации мероприятий этапа государственной региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019-2025 годы" по форме согласно приложению 6 к настоящей Программе.

Указанный отчет предоставляется в электронном виде (в формате excel и скан-копию) не позднее среды недели, следующей за отчетной, а также один раз в месяц не позднее последней среды месяца - в печатном виде. Датой начала предоставления отчета раздельно по каждому этапу Программы является дата подписания соглашения о реализации такого этапа. Датой окончания предоставления отчета является дата направления уведомления о завершении реализации соответствующего этапа Программы.

Отчетность финансового характера предоставляется органами местного самоуправления в министерство строительства Нижегородской области в порядке и сроки, установленные Фондом.

Министерство строительства Нижегородской области осуществляет координацию работ по строительству жилых домов.

В соответствии со статьей 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации в целях проверки соответствия выполняемых работ проектным решениям, требованиям технических регламентов, требованиям градостроительного плана земельного участка, строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство (подрядчиком). В случае осуществления строительства на основании договора строительного подряда строительный контроль проводится также застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором либо привлекаемыми ими на основании договора индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом. Застройщик или технический заказчик по своей инициативе может привлекать лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации.

По итогам завершения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда муниципальные образования - участники Программы направляют в министерство строительства Нижегородской области соответствующее уведомление о завершении реализации этапа Программы с приложением отчета согласно приложению 6 к настоящей Программе. При этом под завершением мероприятий отдельного этапа Программы принимается факт освобождения органом местного самоуправления всех жилых помещений в аварийных многоквартирных домах от прав третьих лиц, обеспечения сноса (ликвидации) таких домов либо отнесения всех жилых помещений в таких домах к нежилым.

Ответственность за целевое использование субсидий на переселение граждан из аварийного жилищного фонда возлагается на органы местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области.

Контроль за целевым использованием субсидий на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда осуществляет министерство строительства Нижегородской области.

Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по достижению целевых показателей Программы определяется положениями соглашений о предоставлении субсидий на реализацию этапа Программы, заключенными между муниципальными образованиями - участниками Программы и министерством строительства Нижегородской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к государственной региональной адресной

программе "Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда на территории

Нижегородской области на 2019-2025 годы"

| Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования |  |  | Адрес многоквартирного дома |  |  | Год ввода дома в эксплуатацию |  | Дата признания много- квартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 г. |  | Планируемая дата окончания переселения |
|  |  |  |  |  |  |  | год |  | дата | площадь, кв.м | количество человек | дата |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| По программе переселения 2019 - 2025 гг., в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: |  |  |  |  |  |  | x |  | x | 228 708,05 | 14 127 | x |
| Итого по Ардатовскому муниципальному району |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 648,84 | 149 |  |
| 1 | Мухтолово |  |  | рп.Мухтолово, ул.Клубная, д.13 |  | 1950 |  | 27.02.2014 |  | 122,80 | 7 | 31.12.2022 |
| 2 | Ардатов |  |  | рп.Ардатов, ул.Крупской, д.11 |  | 1985 |  | 12.03.2014 |  | 1 422,60 | 98 | 31.12.2022 |
| 3 | Ардатов |  |  | рп.Ардатов, ул.Победы, д.10 |  | 1986 |  | 14.12.2015 |  | 875,70 | 36 | 31.12.2023 |
| 4 | Мухтолово |  |  | рп.Мухтолово, ул.Клубная, д.14 |  | 1950 |  | 26.08.2016 |  | 227,74 | 8 | 31.12.2024 |
| Итого по Арзамасскому муниципальному району |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 007,00 | 55 |  |
| 5 | п.Ломовка |  |  | п.Ломовка, ул.Заводская, д.1 |  |  | 1960 |  | 25.12.2015 | 367,40 | 22 | 31.12.2019 |
| 6 | с.Успенское 1 |  |  | д.Успенское 1-е, ул.Молодежная, д.9 |  |  | 1980 |  | 24.12.2015 | 65,80 | 3 | 31.12.2023 |
| 7 | с.Панфилово |  |  | с.Панфилово, пер.Коммунальный, д.1 |  |  | 1972 |  | 29.07.2016 | 194,40 | 12 | 31.12.2024 |
| 8 | п.Ломовка |  |  | п.Ломовка, ул.Заводская, д.3 |  |  | 1960 |  | 25.11.2016 | 379,40 | 18 | 31.12.2024 |
| Итого по Балахнинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 401,06 | 362 |  |
| 9 | Балахна |  |  | г.Балахна, ул.Елизарова, д.13 A |  |  | 1980 |  | 31.05.2013 | 289,81 | 21 | 31.12.2021 |
| 10 | Балахна |  |  | г.Балахна, ул.Огарева, д.9 |  |  | 1968 |  | 05.09.2013 | 116,50 | 7 | 31.12.2021 |
| 11 | Балахна |  |  | г.Балахна, пр-кт Революции, д.6 |  |  | 1889 |  | 19.09.2013 | 187,51 | 5 | 31.12.2021 |
| 12 | Балахна |  |  | г.Балахна, ул.Мазурова, д.9 A |  |  | 1936 |  | 26.02.2014 | 818,15 | 38 | 31.12.2022 |
| 13 | Балахна |  |  | г.Балахна, ул.Фрунзе, д.2 |  |  | 1928 |  | 18.04.2014 | 250,54 | 10 | 31.12.2022 |
| 14 | Балахна |  |  | г.Балахна, ул.Волжский рейд, д.30 |  |  | 1938 |  | 17.10.2014 | 364,48 | 20 | 31.12.2022 |
| 15 | Балахна |  |  | г.Балахна, ул.Курзинская, д.5 |  |  | 1954 |  | 17.10.2014 | 95,73 | 8 | 31.12.2022 |
| 16 | Балахна |  |  | г.Балахна, ул.Герцена, д.22 |  |  | 1917 |  | 08.12.2014 | 136,30 | 9 | 31.12.2022 |
| 17 | Гидроторф |  |  | рп.Гидроторф, ул.Центральная, д.18 |  |  | 1989 |  | 29.12.2014 | 331,37 | 23 | 31.12.2022 |
| 18 | Балахна |  |  | г.Балахна, ул.Медиков, д.2 |  |  | 1935 |  | 06.02.2015 | 483,78 | 21 | 31.12.2022 |
| 19 | Балахна |  |  | г.Балахна, ул.Р.Люксембург, д.14 |  |  | 1936 |  | 27.05.2015 | 237,46 | 19 | 31.12.2023 |
| 20 | Балахна |  |  | г.Балахна, ул.Некрасова, д.17 |  |  | 1935 |  | 10.09.2015 | 580,22 | 32 | 31.12.2023 |
| 21 | д.Замятино |  |  | д.Замятино, д.34 |  |  | 1973 |  | 30.12.2015 | 71,60 | 2 | 31.12.2023 |
| 22 | д.Конево |  |  | д.Конево, ул.Лесная, д.4 |  |  | 1966 |  | 30.12.2015 | 179,32 | 11 | 31.12.2023 |
| 23 | д.Конево |  |  | д.Конево, ул.Победы, д.1 |  |  | 1977 |  | 30.12.2015 | 682,71 | 55 | 31.12.2023 |
| 24 | д.Конево |  |  | д.Конево, ул.Школьная, д.1 |  |  | 1936 |  | 30.12.2015 | 392,96 | 32 | 31.12.2023 |
| 25 | Балахна |  |  | г.Балахна, пр-кт Дзержинского, д.41 |  |  | 1927 |  | 15.08.2016 | 191,96 | 5 | 31.12.2024 |
| 26 | Балахна |  |  | г.Балахна, ул.Некрасова, д.22 |  |  | 1958 |  | 15.08.2016 | 146,02 | 11 | 31.12.2024 |
| 27 | Балахна |  |  | г.Балахна, ул.Бумажников, д.20 |  |  | 1959 |  | 01.12.2016 | 177,17 | 8 | 31.12.2024 |
| 28 | Балахна |  |  | г.Балахна, ул.Мазурова, д.3 |  |  | 1940 |  | 29.12.2016 | 667,47 | 25 | 31.12.2024 |
| Итого по Богородскому муниципальному району |  |  |  |  |  |  | x |  | x | 707,80 | 74 |  |
| 29 | Богородск |  |  | г.Богородск, ул.Калинина, д.52 |  |  | 1917 |  | 08.10.2015 | 94,60 | 14 | 31.12.2023 |
| 30 | п.Зеленый Дол |  |  | п.Зеленый Дол, ул.Горького, д.1 |  |  | 1951 |  | 29.04.2016 | 307,40 | 27 | 31.12.2023 |
| 31 | Богородск |  |  | г.Богородск, ул.Володарского, д.40 |  |  | 1917 |  | 14.06.2016 | 208,70 | 21 | 31.12.2023 |
| 32 | п.Кудьма |  |  | п.Кудьма, ул.Станционная, д.1 |  |  | 1936 |  | 14.06.2016 | 97,10 | 12 | 31.12.2023 |
| Итого по Большемурашкинскому муниципальному району |  |  |  |  |  |  | x |  | x | 4 911,05 | 216 |  |
| 33 | Большое Мурашкино |  |  | р.п.Большое Мурашкино, мкр.Подстанция, д.1 |  |  | 1970 |  | 11.02.2015 | 161,25 | 5 | 31.12.2020 |
| 34 | Большое Мурашкино |  |  | р.п.Большое Мурашкино, ул.Свободы, д.81 |  |  | 1890 |  | 30.12.2015 | 125,00 | 7 | 31.12.2020 |
| 35 | п.Советский |  |  | п.Советский, д.23 |  |  | 1985 |  | 25.07.2013 | 1 298,10 | 42 | 31.12.2021 |
| 36 | п.Советский |  |  | п.Советский, д.15 |  |  | 1963 |  | 30.12.2015 | 518,90 | 32 | 31.12.2023 |
| 37 | п.Советский |  |  | п.Советский, д.16 |  |  | 1963 |  | 30.12.2015 | 521,20 | 26 | 31.12.2023 |
| 38 | Большое Мурашкино |  |  | рп.Большое Мурашкино, пер.Советский, д.7 |  |  | 1900 |  | 30.12.2015 | 168,90 | 6 | 31.12.2023 |
| 39 | Большое Мурашкино |  |  | рп.Большое Мурашкино, ул.1 Мая, д.83 |  |  | 1905 |  | 30.12.2015 | 599,50 | 29 | 31.12.2023 |
| 40 | Большое Мурашкино |  |  | рп.Большое Мурашкино, ул.Нижегородская, д.122 |  |  | 1908 |  | 30.12.2015 | 144,50 | 6 | 31.12.2023 |
| 41 | Большое Мурашкино |  |  | р.п.Большое Мурашкино, ул.Ново-Луговая, д.62а |  |  | 1973 |  | 30.12.2015 | 72,20 | 4 | 31.12.2023 |
| 42 | Большое Мурашкино |  |  | р.п.Большое Мурашкино, ул.Ново-Луговая, д.64а |  |  | 1974 |  | 30.12.2015 | 71,60 | 3 | 31.12.2023 |
| 43 | Большое Мурашкино |  |  | р.п.Большое Мурашкино, ул.Свободы, д.68 |  |  | 1895 |  | 30.12.2015 | 118,90 | 4 | 31.12.2023 |
| 44 | Большое Мурашкино |  |  | р.п.Большое Мурашкино, ул.Свободы, д.88а |  |  | 1885 |  | 30.12.2015 | 96,80 | 4 | 31.12.2023 |
| 45 | Большое Мурашкино |  |  | р.п.Большое Мурашкино, ул.Советская, д.33 |  |  | 1900 |  | 30.12.2015 | 131,70 | 7 | 31.12.2023 |
| 46 | Большое Мурашкино |  |  | рп.Большое Мурашкино, ул.Советская, д.38 |  |  | 1962 |  | 30.12.2015 | 288,50 | 14 | 31.12.2023 |
| 47 | Большое Мурашкино |  |  | р.п.Большое Мурашкино, ул.Советская, д.71а |  |  | 1895 |  | 30.12.2015 | 87,00 | 5 | 31.12.2023 |
| 48 | Большое Мурашкино |  |  | р.п.Большое Мурашкино, ул.Советская, д.83 |  |  | 1895 |  | 30.12.2015 | 67,10 | 8 | 31.12.2023 |
| 49 | Большое Мурашкино |  |  | р.п.Большое Мурашкино, ул.Степана Разина, д.20 |  |  | 1890 |  | 30.12.2015 | 201,00 | 7 | 31.12.2023 |
| 50 | с.Карабатово |  |  | с.Карабатово, ул.Молодежная, д.2 |  |  | 1972 |  | 30.12.2015 | 238,90 | 7 | 31.12.2023 |
| Итого по Бутурлинскому муниципальному району |  |  |  |  |  |  | x |  | x | 416,20 | 20 |  |
| 51 | Бутурлино |  |  | р.п.Бутурлино, ул.Ленина, д.271 |  |  | 1938 |  | 10.02.2012 | 167,10 | 4 | 31.12.2020 |
| 52 | Бутурлино |  |  | р.п.Бутурлино, ул.Ленина, д.258 |  |  | 1958 |  | 22.12.2015 | 249,10 | 16 | 31.12.2023 |
| Итого по Вадскому муниципальному району |  |  |  |  |  |  | x |  | x | 5 208,70 | 304 |  |
| 53 | с.Крутой Майдан |  |  | с.Крутой Майдан, ул.Микрорайон, д.2 |  |  | 1979 |  | 29.12.2014 | 727,70 | 57 | 31.12.2020 |
| 54 | с.Стрелка |  |  | с.Стрелка, ул.Микрорайон, д.26 |  |  | 1984 |  | 30.12.2015 | 572,70 | 26 | 31.12.2020 |
| 55 | с.Крутой Майдан |  |  | с.Крутой Майдан, ул.Микрорайон, д.5 |  |  | 1983 |  | 29.12.2014 | 1 302,70 | 57 | 31.12.2022 |
| 56 | с.Петлино |  |  | с.Петлино, ул.Микрорайон, д.6 |  |  | 1976 |  | 29.12.2014 | 1 288,10 | 81 | 31.12.2022 |
| 57 | с.Петлино |  |  | с.Петлино, ул.Микрорайон, д.5 |  |  | 1985 |  | 30.12.2015 | 1 317,50 | 83 | 31.12.2023 |
| Итого по Варнавинскому муниципальному району |  |  |  |  |  |  | x |  | x | 3 379,05 | 132 |  |
| 58 | Варнавино |  |  | р.п.Варнавино, ул.Нижегородская, д.30 |  |  | 1900 |  | 30.11.2012 | 158,20 | 7 | 31.12.2020 |
| 59 | Варнавино |  |  | р.п.Варнавино, ул.Комсомольская, д.11 |  |  | 1910 |  | 25.09.2014 | 168,10 | 4 | 31.12.2022 |
| 60 | Варнавино |  |  | р.п.Варнавино, ул.Нижегородская, д.40 |  |  | 1970 |  | 25.09.2014 | 123,18 | 7 | 31.12.2022 |
| 61 | Варнавино |  |  | р.п.Варнавино, ул.3 Интернационала, д.1 |  |  | 1920 |  | 23.10.2014 | 76,90 | 2 | 31.12.2022 |
| 62 | п.Мирный |  |  | п.Мирный, ул.Садовая, д.12 |  |  | 1970 |  | 09.12.2014 | 50,00 | 1 | 31.12.2022 |
| 63 | п.Северный |  |  | п.Северный, ул.Победы, д.4 |  |  | 1980 |  | 17.09.2015 | 1 245,28 | 51 | 31.12.2023 |
| 64 | п.Северный |  |  | п.Северный, ул.Победы, д.5 |  |  | 1981 |  | 17.09.2015 | 1 137,09 | 43 | 31.12.2023 |
| 65 | Варнавино |  |  | р.п.Варнавино, ул.Комсомольская, д.5 |  |  | 1910 |  | 17.03.2016 | 303,70 | 12 | 31.12.2023 |
| 66 | Варнавино |  |  | р.п.Варнавино, ул.Нижегородская, д.31 |  |  | 1950 |  | 16.06.2016 | 116,60 | 5 | 31.12.2023 |
| Итого по Вачскому муниципальному району |  |  |  |  |  |  | x |  | x | 1 380,89 | 83 |  |
| 67 | Вача |  |  | р.п.Вача, ул.Высоковольтная, д.1 |  |  | 1938 |  | 21.04.2015 | 729,31 | 46 | 31.12.2020 |
| 68 | с.Жайск |  |  | с.Жайск, д.79 |  |  | 1969 |  | 17.11.2014 | 119,79 | 9 | 31.12.2022 |
| 69 | Вача |  |  | р.п.Вача, ул.Спортивная, д.21 |  |  | 1890 |  | 30.05.2016 | 283,99 | 16 | 31.12.2023 |
| 70 | с.Филинское |  |  | с.Филинское, ул.Больничная, д.45 |  |  | 1958 |  | 22.11.2016 | 247,80 | 12 | 31.12.2024 |
| Итого по Ветлужскому муниципальному району |  |  |  |  |  |  | x |  | x | 7 423,69 | 245 |  |
| 71 | Ветлуга |  |  | г.Ветлуга, ул.Штурмина, д.26 |  |  | 1912 |  | 10.01.2013 | 156,70 | 10 | 31.12.2020 |
| 72 | Ветлуга |  |  | г.Ветлуга, ул.Алешкова, д.60 |  |  | 1932 |  | 24.04.2013 | 300,60 | 10 | 31.12.2020 |
| 73 | Ветлуга |  |  | г.Ветлуга, ул.Северная, д.2 |  |  | 1983 |  | 10.01.2013 | 111,70 | 4 | 31.12.2020 |
| 74 | Ветлуга |  |  | г.Ветлуга, ул.М.Горького, д.2 |  |  | 1957 |  | 20.02.2013 | 169,00 | 5 | 31.12.2020 |
| 75 | Ветлуга |  |  | г.Ветлуга, ул.Штурмина, д.45 |  |  | 1928 |  | 24.04.2013 | 179,20 | 4 | 31.12.2021 |
| 76 | Ветлуга |  |  | г.Ветлуга, ул.40 лет Победы, д.15 |  |  | 1960 |  | 12.05.2014 | 203,10 | 8 | 31.12.2022 |
| 77 | Ветлуга |  |  | г.Ветлуга, ул.40 лет Победы, д.3 |  |  | 1898 |  | 08.12.2014 | 442,70 | 11 | 31.12.2022 |
| 78 | Ветлуга |  |  | г.Ветлуга, ул.Мира, д.17 |  |  | 1953 |  | 14.01.2015 | 79,08 | 2 | 31.12.2022 |
| 79 | Ветлуга |  |  | г.Ветлуга, м.Мокряй, д.4 |  |  | 1968 |  | 03.02.2015 | 84,50 | 3 | 31.12.2022 |
| 80 | Ветлуга |  |  | г.Ветлуга, тер.ВЛТ, д.16 |  |  | 1952 |  | 17.03.2015 | 484,80 | 10 | 31.12.2022 |
| 81 | Ветлуга |  |  | г.Ветлуга, м.Мокряй, д.6 |  |  | 1981 |  | 22.05.2015 | 66,00 | 2 | 31.12.2023 |
| 82 | Ветлуга |  |  | г.Ветлуга, ул.Свердлова, д.78 |  |  | 1891 |  | 22.05.2015 | 216,50 | 6 | 31.12.2022 |
| 83 | Ветлуга |  |  | г.Ветлуга, ул.С.Куликова, д.82 |  |  | 1951 |  | 22.05.2015 | 207,70 | 8 | 31.12.2022 |
| 84 | Ветлуга |  |  | г.Ветлуга, тер.ВЛТ, д.19 |  |  | 1952 |  | 24.07.2015 | 479,50 | 11 | 31.12.2023 |
| 85 | Ветлуга |  |  | г.Ветлуга, ул.Алешкова, д.98-б |  |  | 1960 |  | 11.09.2015 | 367,90 | 8 | 31.12.2023 |
| 86 | Ветлуга |  |  | г.Ветлуга, ул.Алешкова, д.50 |  |  | 1918 |  | 16.10.2015 | 348,25 | 8 | 31.12.2023 |
| 87 | Ветлуга |  |  | г.Ветлуга, ул.Мира, д.3 |  |  | 1963 |  | 16.10.2015 | 312,80 | 8 | 31.12.2023 |
| 88 | Ветлуга |  |  | г.Ветлуга, ул.Урицкого, д.42 |  |  | 1950 |  | 16.10.2015 | 277,00 | 9 | 31.12.2023 |
| 89 | им М.И.Калинина |  |  | р.п.им М.И.Калинина, ул.Больничная, д.2 |  |  | 1948 |  | 16.10.2015 | 63,40 | 3 | 31.12.2023 |
| 90 | им М.И.Калинина |  |  | р.п.им М.И.Калинина, ул.Ленина, д.34 |  |  | 1934 |  | 16.10.2015 | 279,00 | 6 | 31.12.2023 |
| 91 | Ветлуга |  |  | г.Ветлуга, ул.40 лет Победы, д.13 |  |  | 1959 |  | 03.12.2015 | 189,10 | 8 | 31.12.2023 |
| 92 | Ветлуга |  |  | г.Ветлуга, ул.Пионерская, д.17 |  |  | 1917 |  | 03.12.2015 | 139,80 | 4 | 31.12.2023 |
| 93 | Ветлуга |  |  | г.Ветлуга, ул.Лоскутова, д.1 |  |  | 1967 |  | 25.12.2015 | 97,22 | 3 | 31.12.2023 |
| 94 | Ветлуга |  |  | г.Ветлуга, ул.Алешкова, д.79 |  |  | 1951 |  | 03.02.2016 | 149,98 | 11 | 31.12.2023 |
| 95 | им М.И.Калинина |  |  | р.п.им М.И.Калинина, ул.Заводская, д.2а |  |  | 1967 |  | 26.02.2016 | 225,60 | 8 | 31.12.2023 |
| 96 | им М.И.Калинина |  |  | р.п.им М.И.Калинина, ул.Коммунальная, д.7 |  |  | 1953 |  | 26.02.2016 | 164,30 | 8 | 31.12.2023 |
| 97 | Ветлуга |  |  | г.Ветлуга, ул.Бахирева, д.39 |  |  | 1957 |  | 16.05.2016 | 78,40 | 3 | 31.12.2023 |
| 98 | Ветлуга |  |  | г.Ветлуга, ул.М.Горького, д.94 |  |  | 1951 |  | 08.06.2016 | 464,36 | 17 | 31.12.2023 |
| 99 | Ветлуга |  |  | г.Ветлуга, ул.Штурмина, д.93 |  |  | 1932 |  | 26.08.2016 | 303,30 | 12 | 31.12.2024 |
| 100 | Ветлуга |  |  | г.Ветлуга, ул.М.Горького, д.84 |  |  | 1950 |  | 18.10.2016 | 626,30 | 24 | 31.12.2024 |
| 101 | им М.И.Калинина |  |  | р.п.им М.И.Калинина, ул.Коммунальная, д.5 |  |  | 1961 |  | 26.12.2016 | 155,90 | 11 | 31.12.2024 |
| Итого по Володарскому муниципальному району |  |  |  |  |  |  | x |  | x | 7 647,93 | 459 |  |
| 102 | Володарск |  |  | г.Володарск, ул.Островского, д.4 |  |  | 1939 |  | 22.05.2014 | 162,60 | 13 | 31.12.2022 |
| 103 | Центральный |  |  | р.п.Центральный, ул.Советская, д.2 |  |  | 1932 |  | 17.02.2015 | 185,70 | 8 | 31.12.2022 |
| 104 | Решетиха |  |  | р.п.Решетиха, ул.Санаторная, д.1 |  |  | 1941 |  | 28.12.2015 | 203,30 | 6 | 31.12.2023 |
| 105 | Решетиха |  |  | р.п.Решетиха, ул.Санаторная, д.2 |  |  | 1920 |  | 28.12.2015 | 124,70 | 16 | 31.12.2023 |
| 106 | Решетиха |  |  | р.п.Решетиха, ул.Санаторная, д.5 |  |  | 1936 |  | 28.12.2015 | 112,90 | 8 | 31.12.2023 |
| 107 | Решетиха |  |  | р.п.Решетиха, ул.Санаторная, д.9 |  |  | 1962 |  | 28.12.2015 | 158,00 | 11 | 31.12.2024 |
| 108 | Решетиха |  |  | р.п.Решетиха, ул.Станционная, д.13 |  |  | 1958 |  | 28.12.2015 | 149,50 | 13 | 31.12.2024 |
| 109 | Решетиха |  |  | р.п.Решетиха, ул.Станционная, д.16 |  |  | 1958 |  | 28.12.2015 | 66,60 | 3 | 31.12.2023 |
| 110 | Решетиха |  |  | р.п.Решетиха, ул.Старый Рабочий поселок, д.61 |  |  | 1909 |  | 28.12.2015 | 400,30 | 27 | 31.12.2024 |
| 111 | Решетиха |  |  | р.п.Решетиха, ул.Старый Рабочий поселок, д.70 |  |  | 1926 |  | 28.12.2015 | 301,55 | 19 | 31.12.2024 |
| 112 | Решетиха |  |  | р.п.Решетиха, ул.Старый Рабочий поселок, д.71 |  |  | 1926 |  | 28.12.2015 | 351,40 | 11 | 31.12.2024 |
| 113 | Решетиха |  |  | р.п.Решетиха, ул.Старый Рабочий поселок, д.72 |  |  | 1926 |  | 28.12.2015 | 291,39 | 21 | 31.12.2024 |
| 114 | Решетиха |  |  | р.п.Решетиха, ул.Старый Рабочий поселок, д.73 |  |  | 1927 |  | 28.12.2015 | 291,79 | 16 | 31.12.2024 |
| 115 | Решетиха |  |  | р.п.Решетиха, ул.Старый Рабочий поселок, д.104 |  |  | 1931 |  | 28.12.2015 | 204,40 | 9 | 31.12.2024 |
| 116 | Володарск |  |  | г.Володарск, ул.Базарная, д.11 А |  |  | 1901 |  | 10.02.2016 | 131,40 | 7 | 31.12.2024 |
| 117 | Володарск |  |  | г.Володарск, ул.Базарная, д.7 А |  |  | 1950 |  | 10.02.2016 | 130,40 | 6 | 31.12.2024 |
| 118 | Володарск |  |  | г.Володарск, ул.Вокзальная, д.9 |  |  | 1968 |  | 13.04.2016 | 211,60 | 16 | 31.12.2024 |
| 119 | Решетиха |  |  | р.п.Решетиха, ул.Железнодорожная, д.30 |  |  | 1950 |  | 06.06.2016 | 153,10 | 14 | 31.12.2024 |
| 120 | Решетиха |  |  | р.п.Решетиха, ул.Железнодорожная, д.31 |  |  | 1961 |  | 06.06.2016 | 159,90 | 8 | 31.12.2024 |
| 121 | Володарск |  |  | г.Володарск, ул.Володарского, д.11 |  |  | 1957 |  | 14.07.2016 | 402,80 | 23 | 31.12.2024 |
| 122 | Володарск |  |  | г.Володарск, ул.Володарского, д.9 |  |  | 1957 |  | 14.07.2016 | 338,20 | 15 | 31.12.2024 |
| 123 | Володарск |  |  | г.Володарск, ул.Стадионная, д.10 |  |  | 1955 |  | 14.07.2016 | 199,20 | 12 | 31.12.2024 |
| 124 | Володарск |  |  | г.Володарск, ул.Лесная, д.2 |  |  | 1973 |  | 15.07.2016 | 267,10 | 24 | 31.12.2024 |
| 125 | Володарск |  |  | г.Володарск, ул.Советская, д.12 |  |  | 1967 |  | 15.07.2016 | 514,30 | 24 | 31.12.2024 |
| 126 | Володарск |  |  | г.Володарск, ул.Базарная, д.22 |  |  | 1977 |  | 20.07.2016 | 194,80 | 17 | 31.12.2024 |
| 127 | Володарск |  |  | г.Володарск, ул.Володарского, д.13 |  |  | 1953 |  | 20.07.2016 | 332,80 | 16 | 31.12.2024 |
| 128 | Володарск |  |  | г.Володарск, ул.Володарского, д.14 |  |  | 1934 |  | 20.07.2016 | 498,20 | 30 | 31.12.2024 |
| 129 | Володарск |  |  | г.Володарск, ул.Володарского, д.6 |  |  | 1976 |  | 26.07.2016 | 321,30 | 18 | 31.12.2024 |
| 130 | Володарск |  |  | г.Володарск, ул.Интернациональная, д.10 |  |  | 1960 |  | 26.07.2016 | 145,20 | 9 | 31.12.2024 |
| 131 | Володарск |  |  | г.Володарск, ул.Интернациональная, д.5 |  |  | 1961 |  | 26.07.2016 | 129,70 | 18 | 31.12.2024 |
| 132 | Володарск |  |  | г.Володарск, ул.Володарского, д.15 |  |  | 1935 |  | 20.07.2016 | 497,30 | 20 | 31.12.2024 |
| 133 | Решетиха |  |  | р.п.Решетиха, ул.Станционная, д.10 |  |  | 1901 |  | 20.07.2016 | 16,50 | 1 | 31.12.2024 |
| Итого по Воротынскому муниципальному району |  |  |  |  |  |  | x |  | x | 852,00 | 42 |  |
| 134 | Воротынец |  |  | р.п.Воротынец, ул.Гагарина, д.42 |  |  | 1970 |  | 28.01.2013 | 453,60 | 23 | 31.12.2020 |
| 135 | Воротынец |  |  | р.п.Воротынец, ул.Мелиораторов, д.7 |  |  | 1971 |  | 11.03.2012 | 128,50 | 5 | 31.12.2020 |
| 136 | п.Южный |  |  | п.Южный, д.5 |  |  | 1914 |  | 28.04.2012 | 105,90 | 6 | 31.12.2020 |
| 137 | п.Южный |  |  | п.Южный, д.3а |  |  | 1910 |  | 27.08.2014 | 75,80 | 5 | 31.12.2022 |
| 138 | Воротынец |  |  | р.п.Воротынец, ул.Коммунаров, д.10 |  |  | 1972 |  | 29.07.2016 | 88,20 | 3 | 31.12.2024 |
| Итого по Воскресенскому муниципальному району |  |  |  |  |  |  | X |  | X | 342,70 | 9 |  |
| 139 | Воскресенское |  |  | р.п.Воскресенское, ул.Ленина, д.77 |  |  | 1917 |  | 20.03.2012 | 342,70 | 9 | 31.12.2020 |
| Итого по Гагинскому муниципальному району |  |  |  |  |  |  | X |  | X | 3 062,90 | 142 |  |
| 140 | с.Ветошкино |  |  | с.Ветошкино, ул.Молодежная, д.3 |  |  | 1985 |  | 07.11.2013 | 1 299,90 | 56 | 31.12.2021 |
| 141 | с.Гагино |  |  | с.Гагино, ул.Заводская, д.8 |  |  | 1968 |  | 27.03.2014 | 482,50 | 27 | 31.12.2022 |
| 142 | с.Ветошкино |  |  | с.Ветошкино, ул.Молодежная, д.4 |  |  | 1984 |  | 19.10.2014 | 1 280,50 | 59 | 31.12.2022 |
| Итого по городу Арзамас |  |  |  |  |  |  | x |  | x | 5 802,80 | 399 |  |
| 143 | Арзамас |  |  | г.Арзамас, ул.Лесная, д.203 |  |  | 1926 |  | 13.11.2014 | 512,10 | 58 | 31.12.2019 |
| 144 | Арзамас |  |  | г.Арзамас, ул.Казанская, д.1Б |  |  | 1917 |  | 29.01.2015 | 457,60 | 33 | 31.12.2019 |
| 145 | Арзамас |  |  | г.Арзамас, ул.Молодежная, д.3 |  |  | 1958 |  | 02.08.2013 | 176,50 | 6 | 31.12.2021 |
| 146 | Арзамас |  |  | г.Арзамас, ул.Дзержинского, д.15 |  |  | 1959 |  | 17.03.2014 | 170,30 | 11 | 31.12.2022 |
| 147 | Арзамас |  |  | г.Арзамас, ул.Казанская, д.15 |  |  | 1957 |  | 25.06.2014 | 83,30 | 4 | 31.12.2023 |
| 148 | Арзамас |  |  | г.Арзамас, ул.Калинина, д.4А |  |  | 1984 |  | 26.09.2014 | 80,70 | 5 | 31.12.2022 |
| 149 | Арзамас |  |  | г.Арзамас, ул.Рабочий порядок, д.18 |  |  | 1928 |  | 13.03.2015 | 465,80 | 12 | 31.12.2022 |
| 150 | Арзамас |  |  | г.Арзамас, ул.Казанская, д.1А |  |  | 1917 |  | 29.12.2015 | 436,90 | 27 | 31.12.2024 |
| 151 | Арзамас |  |  | г.Арзамас, пл.Гагарина, д.12 |  |  | 1917 |  | 15.04.2016 | 360,40 | 23 | 31.12.2024 |
| 152 | Арзамас |  |  | г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, д.49 |  |  | 1958 |  | 15.04.2016 | 461,20 | 20 | 31.12.2024 |
| 153 | Арзамас |  |  | г.Арзамас, ул.Володарского, д.6 |  |  | 1962 |  | 15.04.2016 | 308,90 | 14 | 31.12.2024 |
| 154 | Арзамас |  |  | г.Арзамас, ул.Красноармейская, д.6 |  |  | 1917 |  | 15.04.2016 | 279,80 | 26 | 31.12.2024 |
| 155 | Арзамас |  |  | г.Арзамас, ул.Красноармейская, д.1 |  |  | 1938 |  | 24.06.2016 | 480,30 | 37 | 31.12.2024 |
| 156 | Арзамас |  |  | г.Арзамас, ул.Казанская, д.220 |  |  | 1960 |  | 08.07.2016 | 150,00 | 16 | 31.12.2024 |
| 157 | Арзамас |  |  | г.Арзамас, ул.Володарского, д.9 |  |  | 1917 |  | 15.08.2016 | 444,60 | 29 | 31.12.2024 |
| 158 | Арзамас |  |  | г.Арзамас, ул.Березина, д.36, к.Г |  |  | 1957 |  | 09.11.2016 | 186,90 | 24 | 31.12.2024 |
| 159 | Арзамас |  |  | г.Арзамас, ул.Казанская, д.16 |  |  | 1917 |  | 22.12.2016 | 424,10 | 24 | 31.12.2024 |
| 160 | Арзамас |  |  | г.Арзамас, ул.К.Маркса, д.25 |  |  | 1917 |  | 22.12.2016 | 159,30 | 18 | 31.12.2024 |
| 161 | Арзамас |  |  | г.Арзамас, ул.М.Горького, д.22 |  |  | 1917 |  | 22.12.2016 | 164,10 | 12 | 31.12.2024 |
| Итого по городу Бор |  |  |  |  |  |  | x |  | x | 6 768,93 | 417 |  |
| 162 | Бор |  |  | г.Бор, р.п.Неклюдово, ул.Садовая, д.29 |  |  | 1966 |  | 18.06.2013 | 392,30 | 18 | 31.12.2020 |
| 163 | Бор |  |  | г.Бор, рп.Октябрьский, ул.Кооперативная, д.3 |  |  | 1927 |  | 12.08.2016 | 296,30 | 21 | 31.12.2020 |
| 164 | Бор |  |  | г.Бор, р.п.Большое Пикино, ул.1 Мая, д.1 |  |  | 1945 |  | 23.08.2012 | 479,07 | 43 | 31.12.2020 |
| 165 | Бор |  |  | г.Бор, рп.Октябрьский, ул.Лесная, д.1 |  |  | 1963 |  | 18.11.2013 | 214,40 | 11 | 31.12.2021 |
| 166 | д.Рекшино |  |  | г.Бор, д.Рекшино (Кантауровский с/с), д.67 |  |  | 1919 |  | 05.12.2013 | 196,60 | 7 | 31.12.2021 |
| 167 | Бор |  |  | г.Бор, р.п.Большое Пикино, ул.Победы, д.1 |  |  | 1950 |  | 21.02.2014 | 473,30 | 21 | 31.12.2022 |
| 168 | Бор |  |  | г.Бор, рп.Октябрьский, ул.Садовая, д.3 |  |  | 1914 |  | 21.02.2014 | 130,80 | 5 | 31.12.2021 |
| 169 | Бор |  |  | г.Бор, ул.Борская Ферма, д.10 |  |  | 1930 |  | 17.07.2014 | 262,30 | 21 | 31.12.2022 |
| 170 | п.Ситники |  |  | г.Бор, п.Ситники (Ситниковский с/с), уч-к.1-й, д.18 |  |  | 1937 |  | 29.07.2015 | 378,40 | 28 | 31.12.2024 |
| 171 | Бор |  |  | г.Бор, рп.Неклюдово, ул.Дружбы, д.3 |  |  | 1951 |  | 25.11.2015 | 292,80 | 27 | 31.12.2024 |
| 172 | Бор |  |  | г.Бор, р.п.Неклюдово, ул.Полевая, д.5 |  |  | 1917 |  | 12.08.2016 | 332,00 | 20 | 31.12.2024 |
| 173 | Бор |  |  | г.Бор, р.п.Неклюдово, ул.Трудовая, д.16 |  |  | 1937 |  | 12.08.2016 | 421,06 | 36 | 31.12.2024 |
| 174 | Бор |  |  | г.Бор, р.п.Октябрьский, ул.Первомайская, д.2 |  |  | 1972 |  | 12.08.2016 | 318,30 | 12 | 31.12.2024 |
| 175 | Бор |  |  | г.Бор, р.п.Неклюдово, ул.Полевая, д.6 |  |  | 1930 |  | 23.09.2016 | 210,30 | 17 | 31.12.2024 |
| 176 | п.Чистое Борское |  |  | г.Бор, п.Чистое Борское (Редькинский с/с), ул.Садовая, д.10 |  |  | 1982 |  | 20.12.2016 | 340,60 | 10 | 31.12.2024 |
| 177 | п.Чистое Борское |  |  | г.Бор, п.Чистое Борское (Редькинский с/с), ул.Садовая, д.7 |  |  | 1949 |  | 20.12.2016 | 682,80 | 47 | 31.12.2024 |
| 178 | Бор |  |  | г.Бор, р.п.Большое Пикино, ул.1 Мая, д.12 |  |  | 1948 |  | 20.12.2016 | 301,50 | 26 | 31.12.2024 |
| 179 | Бор |  |  | г.Бор, р.п.Большое Пикино, ул.Победы, д.3 |  |  | 1946 |  | 20.12.2016 | 476,90 | 19 | 31.12.2024 |
| 180 | п.Чистое Борское |  |  | г.Бор, п.Чистое Борское (Редькинский с/с), ул.Спортивная, д.1 |  |  | 1955 |  | 22.12.2016 | 569,20 | 28 | 31.12.2024 |
| Итого по городу Выкса |  |  |  |  |  |  | x |  | x | 15 746,90 | 925 |  |
| 181 | п.Димара |  |  | г.Выкса, п.Димара, ул.Рабочая, д.19 |  |  | 1918 |  | 09.06.2016 | 128,60 | 6 | 31.12.2019 |
| 182 | Выкса |  |  | г.Выкса, ул.Белякова, д.21 |  |  | 1950 |  | 30.05.2012 | 589,10 | 27 | 31.12.2020 |
| 183 | Выкса |  |  | г.Выкса, ул.Белякова, д.21А |  |  | 1951 |  | 30.05.2012 | 347,66 | 19 | 31.12.2020 |
| 184 | Выкса |  |  | г.Выкса, ул.Белякова, д.23 |  |  | 1940 |  | 30.05.2012 | 646,30 | 39 | 31.12.2020 |
| 185 | Выкса |  |  | г.Выкса, ул.Белякова, д.23А |  |  | 1950 |  | 30.05.2012 | 485,20 | 32 | 31.12.2020 |
| 186 | Выкса |  |  | г.Выкса, ул.Белякова, д.25 |  |  | 1940 |  | 30.05.2012 | 611,10 | 58 | 31.12.2021 |
| 187 | Выкса |  |  | г.Выкса, ул.Белякова, д.25А |  |  | 1950 |  | 30.05.2012 | 449,46 | 26 | 31.12.2021 |
| 188 | Выкса |  |  | г.Выкса, ул.Белякова, д.25Б |  |  | 1950 |  | 30.05.2012 | 487,20 | 20 | 31.12.2021 |
| 189 | Выкса |  |  | г.Выкса, ул.Осипенко, д.10 |  |  | 1952 |  | 30.05.2012 | 589,10 | 37 | 31.12.2021 |
| 190 | Выкса |  |  | г.Выкса, ул.Осипенко, д.10А |  |  | 1952 |  | 30.05.2012 | 354,20 | 23 | 31.12.2021 |
| 191 | Выкса |  |  | г.Выкса, ул.Осипенко, д.12 |  |  | 1952 |  | 30.05.2012 | 345,90 | 15 | 31.12.2021 |
| 192 | Выкса |  |  | г.Выкса, ул.Осипенко, д.12А |  |  | 1954 |  | 30.05.2012 | 589,32 | 36 | 31.12.2021 |
| 193 | Выкса |  |  | г.Выкса, ул.Осипенко, д.4 |  |  | 1951 |  | 30.05.2012 | 359,72 | 23 | 31.12.2021 |
| 194 | Выкса |  |  | г.Выкса, ул.Осипенко, д.6 |  |  | 1951 |  | 30.05.2012 | 356,90 | 23 | 31.12.2021 |
| 195 | Выкса |  |  | г.Выкса, ул.Осипенко, д.8 |  |  | 1951 |  | 30.05.2012 | 603,84 | 36 | 31.12.2021 |
| 196 | Выкса |  |  | г.Выкса, ул.Осипенко, д.8А |  |  | 1952 |  | 30.05.2012 | 352,30 | 19 | 31.12.2021 |
| 197 | Выкса |  |  | г.Выкса, ул.Симы Битковой, д.24 |  |  | 1950 |  | 30.05.2012 | 468,73 | 21 | 31.12.2021 |
| 198 | Выкса |  |  | г.Выкса, ул.Симы Битковой, д.30 |  |  | 1953 |  | 30.05.2012 | 569,80 | 40 | 31.12.2021 |
| 199 | Выкса |  |  | г.Выкса, ул.Симы Битковой, д.32 |  |  | 1953 |  | 30.05.2012 | 346,20 | 18 | 31.12.2021 |
| 200 | Шиморское |  |  | г.Выкса, рп.Шиморское, ул.Ленина, д.14 |  |  | 1928 |  | 28.12.2012 | 129,90 | 11 | 31.12.2020 |
| 201 | Шиморское |  |  | г.Выкса, рп.Шиморское, ул.Максима Горького, д.4 |  |  | 1928 |  | 28.12.2012 | 141,50 | 10 | 31.12.2021 |
| 202 | Шиморское |  |  | г.Выкса, рп.Шиморское, ул.Максима Горького, д.5 |  |  | 1928 |  | 28.12.2012 | 149,15 | 5 | 31.12.2021 |
| 203 | Шиморское |  |  | г.Выкса, рп.Шиморское, ул.Нины Андреевой, д.9 |  |  | 1959 |  | 30.08.2013 | 407,20 | 20 | 31.12.2021 |
| 204 | Шиморское |  |  | г.Выкса, рп.Шиморское, ул.Спортивная, д.7 |  |  | 1956 |  | 30.08.2013 | 433,93 | 22 | 31.12.2021 |
| 205 | Шиморское |  |  | г.Выкса, рп.Шиморское, ул.Спортивная, д.8 |  |  | 1956 |  | 30.08.2013 | 517,20 | 26 | 31.12.2022 |
| 206 | Выкса |  |  | г.Выкса, ул.Лесозаводская, д.1а |  |  | 1963 |  | 11.11.2013 | 96,80 | 10 | 31.12.2021 |
| 207 | с.Новодмитриевка |  |  | г.Выкса, с.Новодмитриевка, ул.Ленина, д.2 |  |  | 1929 |  | 31.01.2014 | 278,30 | 11 | 31.12.2022 |
| 208 | Выкса |  |  | г.Выкса, пер.Красные зори, д.3 |  |  | 1928 |  | 04.02.2014 | 338,10 | 24 | 31.12.2022 |
| 209 | Выкса |  |  | г.Выкса, пер.Красные зори, д.4 |  |  | 1928 |  | 04.02.2014 | 334,60 | 20 | 31.12.2022 |
| 210 | Выкса |  |  | г.Выкса, пер.Красные зори, д.6 |  |  | 1928 |  | 04.02.2014 | 335,10 | 18 | 31.12.2022 |
| 211 | Выкса |  |  | г.Выкса, ул.11 годовщины Октября, д.5 |  |  | 1929 |  | 04.02.2014 | 321,30 | 19 | 31.12.2022 |
| 212 | Выкса |  |  | г.Выкса, ул.Амбулаторная, д.10 |  |  | 1928 |  | 04.02.2014 | 274,00 | 19 | 31.12.2022 |
| 213 | Выкса |  |  | г.Выкса, ул.Амбулаторная, д.12 |  |  | 1952 |  | 04.02.2014 | 278,45 | 16 | 31.12.2022 |
| 214 | Выкса |  |  | г.Выкса, ул.Амбулаторная, д.14 |  |  | 1930 |  | 04.02.2014 | 215,69 | 15 | 31.12.2022 |
| 215 | Выкса |  |  | г.Выкса, ул.Краснофлотская, д.61 |  |  | 1910 |  | 04.02.2014 | 270,90 | 28 | 31.12.2022 |
| 216 | Выкса |  |  | г.Выкса, ул.Красные зори, д.21 |  |  | 1928 |  | 04.02.2014 | 311,80 | 21 | 31.12.2022 |
| 217 | Выкса |  |  | г.Выкса, р.п.Шиморское, ул.Нины Андреевой, д.15 |  |  | 1928 |  | 08.08.2014 | 476,50 | 23 | 31.12.2022 |
| 218 | Грязная |  |  | г.Выкса, д.Грязная, ул.Лесная, д.9 |  |  | 1960 |  | 08.10.2014 | 56,20 | 3 | 31.12.2023 |
| 219 | Выкса |  |  | г.Выкса, ул.11 годовщины Октября, д.2 |  |  | 1928 |  | 27.11.2014 | 217,30 | 20 | 31.12.2023 |
| 220 | р.п.Шиморс-кое |  |  | г.Выкса, р.п.Шиморское, ул.Ленина, д.13 |  |  | 1928 |  | 09.12.2014 | 541,90 | 17 | 31.12.2023 |
| 221 | Выкса |  |  | г.Выкса, мкр.Гоголя, д.48 |  |  | 1962 |  | 26.12.2014 | 525,05 | 28 | 31.12.2023 |
| 222 | р.п.Шиморс-кое |  |  | г.Выкса, р.п.Шиморское, ул.Ленина, д.22 |  |  | 1928 |  | 17.02.2016 | 176,30 | 10 | 31.12.2024 |
| 223 | Выкса |  |  | г.Выкса, ул.7 Коммунаров, д.16 |  |  | 1927 |  | 17.02.2016 | 239,10 | 11 | 31.12.2024 |
| Итого по городу Дзержинск |  |  |  |  |  |  | x |  | x | 6 677,65 | 410 |  |
| 224 | Горбатовка |  |  | г.Дзержинск, п.Горбатовка, ул.Восточная, д.11 |  |  | 1953 |  | 11.12.2013 | 260,96 | 11 | 31.12.2020 |
| 225 | Дзержинск |  |  | г.Дзержинск, ул.Грибоедова, д.36 |  |  | 1961 |  | 18.11.2014 | 991,82 | 45 | 31.12.2020 |
| 226 | Дзержинск |  |  | г.Дзержинск, ул.Студенческая, д.27 |  |  | 1958 |  | 13.02.2012 | 1 441,42 | 95 | 31.12.2021 |
| 227 | Дзержинск |  |  | г.Дзержинск, пр-кт Ленина, д.103 |  |  | 1930 |  | 28.05.2012 | 2 294,42 | 165 | 31.12.2021 |
| 228 | Горбатовка |  |  | г.Дзержинск, п.Горбатовка, ул.Восточная, д.13 |  |  | 1953 |  | 11.12.2013 | 425,51 | 18 | 31.12.2022 |
| 229 | Горбатовка |  |  | г.Дзержинск, п.Горбатовка, ул.Восточная, д.9 |  |  | 1970 |  | 11.12.2013 | 418,70 | 25 | 31.12.2022 |
| 230 | п.Пыра |  |  | г.Дзержинск, п.Пыра, ул.Московская, д.8 |  |  | 1936 |  | 10.09.2014 | 161,40 | 8 | 31.12.2023 |
| 231 | Дзержинск |  |  | г.Дзержинск, ул.Черняховского, д.11 |  |  | 1950 |  | 17.09.2014 | 683,42 | 43 | 31.12.2023 |
| Итого по городу Кулебаки |  |  |  |  |  |  | x |  | x | 1 327,30 | 81 |  |
| 232 | Кулебаки |  |  |  | г.Кулебаки, пер.Зеленый 1-й, д.14 |  | 1928 |  | 23.12.2016 | 257,90 | 21 | 31.12.2024 |
| 233 | Кулебаки |  |  |  | г.Кулебаки, ул.Бутова, д.40 |  | 1956 |  | 30.12.2016 | 139,20 | 7 | 31.12.2024 |
| 234 | Кулебаки |  |  |  | г.Кулебаки, ул.Воровского, д.13 |  | 1900 |  | 30.12.2016 | 378,20 | 17 | 31.12.2024 |
| 235 | Кулебаки |  |  |  | г.Кулебаки, ул.Воровского, д.15 |  | 1896 |  | 30.12.2016 | 295,90 | 17 | 31.12.2024 |
| 236 | Кулебаки |  |  |  | г.Кулебаки, ул.Гогрэс, д.35 |  | 1958 |  | 30.12.2016 | 118,10 | 10 | 31.12.2024 |
| 237 | Мурзицы |  |  |  | с.Мурзицы, ул.Совхоз Кулебакский, д.10 |  | 1965 |  | 30.12.2016 | 138,00 | 9 | 31.12.2024 |
| Итого по городу Нижний Новгород |  |  |  |  |  |  | x |  | x | 63 206,45 | 4 900 |  |
| 238 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Ударная, д.3 |  | 1931 |  | 08.08.2012 | 190,40 | 15 | 31.12.2019 |
| 239 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Космонавта Комарова, д.5, лит.А |  | 1952 |  | 26.03.2015 | 574,40 | 54 | 31.12.2020 |
| 240 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Бакунина, д.20/35, лит.А |  | 1917 |  | 06.07.2015 | 194,80 | 36 | 31.12.2019 |
| 241 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Дружбы, д.7 |  | 1934 |  | 01.09.2015 | 353,80 | 34 | 31.12.2020 |
| 242 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, пр-кт Ильича, д.4 |  | 1938 |  | 10.09.2015 | 984,10 | 111 | 31.12.2020 |
| 243 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, городок Западный, д.1 |  | 1917 |  | 23.10.2015 | 278,60 | 28 | 31.12.2019 |
| 244 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Беломорская, д.2А |  | 1930 |  | 19.11.2015 | 408,40 | 35 | 31.12.2020 |
| 245 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, городок Западный, д.7 |  | 1917 |  | 30.11.2015 | 205,20 | 17 | 31.12.2019 |
| 246 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Азовская, д.16 |  | 1918 |  | 05.04.2016 | 121,20 | 11 | 31.12.2019 |
| 247 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Керченская, д.9 |  | 1958 |  | 27.06.2016 | 3 007,90 | 164 | 31.12.2020 |
| 248 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Новикова-Прибоя, д.13, лит.А |  | 1955 |  | 26.07.2016 | 441,90 | 49 | 31.12.2020 |
| 249 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Усиевича, д.5, лит.А |  | 1956 |  | 15.08.2016 | 436,40 | 34 | 31.12.2019 |
| 250 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Гоголя, д.24 |  | 1917 |  | 10.07.2012 | 72,60 | 4 | 31.12.2021 |
| 251 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, пер.Холодный, д.16, лит.Б |  | 1917 |  | 30.10.2012 | 45,90 | 4 | 31.12.2021 |
| 252 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Большая Перекрестная, д.32А, лит.Б |  | 1917 |  | 30.10.2012 | 52,60 | 2 | 31.12.2021 |
| 253 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Фибролитовая, д.6 |  | 1935 |  | 30.10.2012 | 56,40 | 1 | 31.12.2021 |
| 254 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Большие Овраги, д.14, лит.А |  | 1917 |  | 13.03.2013 | 41,20 | 3 | 31.12.2021 |
| 255 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Большие Овраги, д.18, лит.А |  | 1917 |  | 13.03.2013 | 31,70 | 4 | 31.12.2021 |
| 256 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Воровского, д.8б, лит.В |  | 1917 |  | 13.03.2013 | 51,10 | 5 | 31.12.2021 |
| 257 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Страж Революции, д.25 |  | 1917 |  | 11.04.2013 | 626,80 | 41 | 31.12.2021 |
| 258 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Максима Горького, д.129 лит.А |  | 1917 |  | 17.04.2013 | 49,20 | 3 | 31.12.2021 |
| 259 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Максима Горького, д.131, лит.А |  | 1917 |  | 17.04.2013 | 99,30 | 17 | 31.12.2021 |
| 260 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.50-летия Победы, д.8 |  | 1927 |  | 14.06.2013 | 148,80 | 7 | 31.12.2022 |
| 261 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Максима Горького, д.123 |  | 1917 |  | 14.06.2013 | 228,90 | 4 | 31.12.2022 |
| 262 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Оранжерейная 2-я, д.2 |  | 1937 |  | 14.06.2013 | 97,50 | 14 | 31.12.2021 |
| 263 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Ванеева, д.40/а |  | 1958 |  | 10.09.2013 | 114,20 | 3 | 31.12.2022 |
| 264 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Новая, д.22Б, лит.В |  | 1917 |  | 03.10.2013 | 99,60 | 6 | 31.12.2022 |
| 265 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Агрономическая, д.175/А |  | 1958 |  | 18.10.2013 | 360,80 | 14 | 31.12.2022 |
| 266 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Агрономическая, д.185 |  | 1960 |  | 18.10.2013 | 215,00 | 12 | 31.12.2022 |
| 267 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Короленко, д.28, лит.А |  | 1917 |  | 18.10.2013 | 163,80 | 8 | 31.12.2022 |
| 268 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Новая, д.16, лит.Б |  | 1917 |  | 18.10.2013 | 170,10 | 19 | 31.12.2022 |
| 269 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Студеная, д.14/32, лит.Б |  | 1917 |  | 18.10.2013 | 29,43 | 5 | 31.12.2022 |
| 270 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Батумская, д.30 |  | 1952 |  | 21.11.2013 | 120,70 | 9 | 31.12.2022 |
| 271 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Провиантская, д.31 |  | 1917 |  | 21.11.2013 | 167,70 | 10 | 31.12.2021 |
| 272 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Батумская, д.4 |  | 1932 |  | 18.12.2013 | 319,70 | 19 | 31.12.2022 |
| 273 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Орджоникидзе, д.9 |  | 1944 |  | 18.12.2013 | 77,40 | 7 | 31.12.2022 |
| 274 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Парашютистов, д.1, лит.А |  | 1918 |  | 18.12.2013 | 253,50 | 13 | 31.12.2022 |
| 275 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Ушинского, д.16 |  | 1941 |  | 18.12.2013 | 54,25 | 5 | 31.12.2022 |
| 276 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Большая Печерская, д.17а, лит.Б |  | 1917 |  | 06.02.2014 | 230,10 | 8 | 31.12.2022 |
| 277 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Большая Печерская, д.19а, лит.Б,Б1 |  | 1917 |  | 06.02.2014 | 245,70 | 23 | 31.12.2022 |
| 278 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Грекова, д.3, лит.А |  | 1950 |  | 06.02.2014 | 72,20 | 2 | 31.12.2021 |
| 279 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Звездинка, д.36, лит.А |  | 1917 |  | 06.02.2014 | 214,30 | 12 | 31.12.2022 |
| 280 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Оранжерейная 2-я, д.4 |  | 1956 |  | 06.02.2014 | 360,90 | 14 | 31.12.2022 |
| 281 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Оранжерейная 2-я, д.6а, лит.А |  | 1955 |  | 06.02.2014 | 370,60 | 32 | 31.12.2022 |
| 282 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, кп.Зеленый Город, п.Санаторий ВЦСПС, д.12/2, лит.Д |  | 1962 |  | 27.03.2014 | 98,50 | 8 | 31.12.2023 |
| 283 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Большая Покровская, д.46б, лит.Б,Б1 |  | 1917 |  | 27.03.2014 | 278,80 | 22 | 31.12.2023 |
| 284 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Ильинская, д.140/2, лит.А |  | 1917 |  | 27.03.2014 | 270,00 | 22 | 31.12.2023 |
| 285 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Ильинская, д.142а, лит.А |  | 1917 |  | 27.03.2014 | 90,10 | 4 | 31.12.2022 |
| 286 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Ильинская, д.144, лит.В |  | 1917 |  | 27.03.2014 | 185,30 | 14 | 31.12.2023 |
| 287 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Маслякова, д.24, лит.Б |  | 1917 |  | 27.03.2014 | 78,00 | 5 | 31.12.2023 |
| 288 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Ульянова, д.52, лит.А |  | 1917 |  | 27.03.2014 | 143,20 | 12 | 31.12.2023 |
| 289 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.8 Марта, д.22, лит.А |  | 1931 |  | 25.04.2014 | 228,20 | 10 | 31.12.2023 |
| 290 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.8 Марта, д.27, лит.А |  | 1930 |  | 25.04.2014 | 332,60 | 24 | 31.12.2023 |
| 291 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Героя Рябцева, д.6 |  | 1953 |  | 25.04.2014 | 486,70 | 62 | 31.12.2023 |
| 292 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Им Героя Давыдова, д.4 |  | 1937 |  | 25.04.2014 | 715,22 | 47 | 31.12.2023 |
| 293 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Коммуны, д.22 |  | 1924 |  | 25.04.2014 | 149,00 | 10 | 31.12.2022 |
| 294 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Гоголя, д.4, лит.А |  | 1917 |  | 27.04.2014 | 260,50 | 25 | 31.12.2023 |
| 295 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Правды, д.5 |  | 1924 |  | 02.06.2014 | 197,70 | 15 | 31.12.2023 |
| 296 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Правды, д.6 |  | 1924 |  | 02.06.2014 | 189,90 | 12 | 31.12.2023 |
| 297 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Гоголя, д.4, лит.Б Б1 |  | 1917 |  | 27.06.2014 | 348,80 | 25 | 31.12.2023 |
| 298 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, пл.Сенная, д.11, лит.А |  | 1917 |  | 27.06.2014 | 125,69 | 5 | 31.12.2023 |
| 299 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Гоголя, д.8а, лит.А |  | 1917 |  | 27.06.2014 | 356,88 | 27 | 31.12.2023 |
| 300 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Гоголя, д.8Б, лит.А |  | 1917 |  | 27.06.2014 | 205,20 | 12 | 31.12.2023 |
| 301 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Гоголя, д.8, лит.А |  | 1917 |  | 27.06.2014 | 162,21 | 8 | 31.12.2023 |
| 302 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Малая Покровская, д.31 |  | 1917 |  | 27.06.2014 | 311,70 | 11 | 31.12.2023 |
| 303 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Усиевича, д.6 |  | 1926 |  | 27.06.2014 | 408,10 | 34 | 31.12.2023 |
| 304 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, проезд Бурнаковский, д.12 |  | 1956 |  | 06.08.2014 | 108,90 | 9 | 31.12.2023 |
| 305 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Им Героя Давыдова, д.30 |  | 1948 |  | 06.08.2014 | 445,10 | 24 | 31.12.2023 |
| 306 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Лобачевского, д.1, лит.А |  | 1929 |  | 06.08.2014 | 179,70 | 25 | 31.12.2023 |
| 307 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Пятигорская, д.3 |  | 1932 |  | 06.08.2014 | 342,20 | 19 | 31.12.2023 |
| 308 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Циолковского, д.1, лит.А |  | 1929 |  | 06.08.2014 | 170,30 | 13 | 31.12.2023 |
| 309 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Шота Руставели, д.12 |  | 1937 |  | 06.08.2014 | 640,70 | 37 | 31.12.2023 |
| 310 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Евгения Мирошникова, д.5 |  | 1938 |  | 12.09.2014 | 587,90 | 45 | 31.12.2023 |
| 311 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Приокская, д.35, лит.А,А1 |  | 1916 |  | 12.09.2014 | 122,50 | 10 | 31.12.2023 |
| 312 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Чкалова, д.14, лит.А |  | 1916 |  | 12.09.2014 | 168,00 | 7 | 31.12.2023 |
| 313 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Нестерова, д.39 А |  | 1917 |  | 13.09.2014 | 230,90 | 27 | 31.12.2023 |
| 314 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.50-летия Победы, д.14 |  | 1927 |  | 16.10.2014 | 240,30 | 12 | 31.12.2023 |
| 315 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.50-летия Победы, д.16 |  | 1927 |  | 16.10.2014 | 721,40 | 38 | 31.12.2023 |
| 316 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.8 Марта, д.23, лит.А |  | 1930 |  | 16.10.2014 | 408,60 | 34 | 31.12.2023 |
| 317 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.8 Марта, д.25, лит.А |  | 1930 |  | 16.10.2014 | 401,20 | 29 | 31.12.2023 |
| 318 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Достоевского, д.11, лит.А |  | 1931 |  | 16.10.2014 | 362,10 | 20 | 31.12.2023 |
| 319 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Достоевского, д.13, лит.А |  | 1931 |  | 16.10.2014 | 391,00 | 74 | 31.12.2023 |
| 320 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Достоевского, д.9, лит.А |  | 1930 |  | 16.10.2014 | 411,90 | 31 | 31.12.2023 |
| 321 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Евгения Никонова, д.4 |  | 1929 |  | 16.10.2014 | 1 241,10 | 79 | 31.12.2023 |
| 322 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Коммуны, д.36, лит.А |  | 1929 |  | 16.10.2014 | 218,70 | 14 | 31.12.2023 |
| 323 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Коммуны, д.38, лит.А |  | 1929 |  | 16.10.2014 | 219,10 | 8 | 31.12.2023 |
| 324 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Коммуны, д.40, лит.А |  | 1929 |  | 16.10.2014 | 192,20 | 31 | 31.12.2023 |
| 325 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, кп.Зеленый Город, д.1, лит.Р |  | 1936 |  | 14.11.2014 | 257,30 | 28 | 31.12.2023 |
| 326 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, пер.Холодный, д.17 |  | 1917 |  | 14.11.2014 | 612,50 | 31 | 31.12.2023 |
| 327 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, пер.Холодный, д.18а, лит.В |  | 1917 |  | 14.11.2014 | 104,20 | 5 | 31.12.2023 |
| 328 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Алексеевская, д.33 литера А |  | 1917 |  | 14.11.2014 | 238,50 | 6 | 31.12.2023 |
| 329 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Алексеевская, д.43, лит.Б |  | 1917 |  | 14.11.2014 | 74,70 | 3 | 31.12.2023 |
| 330 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Алексеевская, д.45, лит.А |  | 1917 |  | 14.11.2014 | 197,10 | 15 | 31.12.2023 |
| 331 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Алексеевская, д.45, лит.Б |  | 1917 |  | 14.11.2014 | 106,50 | 10 | 31.12.2023 |
| 332 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Грузинская, д.2Б, лит.В |  | 1917 |  | 14.11.2014 | 247,70 | 14 | 31.12.2023 |
| 333 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Евгения Мирошникова, д.1б |  | 1939 |  | 14.11.2014 | 661,30 | 47 | 31.12.2023 |
| 334 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Лесохимиков, д.3 |  | 1949 |  | 14.11.2014 | 194,90 | 24 | 31.12.2023 |
| 335 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Черниговская, д.15, лит.В, В1, В2, В3 |  | 1917 |  | 14.11.2014 | 159,60 | 12 | 31.12.2023 |
| 336 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, пер.Вахитова, д.11, лит.Б |  | 1917 |  | 17.12.2014 | 395,30 | 21 | 31.12.2023 |
| 337 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Зеленодольская, д.119, лит.А |  | 1914 |  | 17.12.2014 | 329,50 | 26 | 31.12.2023 |
| 338 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Лобачевского, д.2, лит.А |  | 1929 |  | 17.12.2014 | 213,40 | 23 | 31.12.2023 |
| 339 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Лобачевского, д.3, лит.А |  | 1929 |  | 17.12.2014 | 172,60 | 29 | 31.12.2023 |
| 340 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Лобачевского, д.4, лит.А |  | 1929 |  | 17.12.2014 | 214,80 | 17 | 31.12.2023 |
| 341 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Менжинского, д.6 |  | 1929 |  | 17.12.2014 | 1 267,80 | 60 | 31.12.2023 |
| 342 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Прокофьева, д.25, лит.А |  | 1916 |  | 17.12.2014 | 285,70 | 19 | 31.12.2023 |
| 343 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Усиевича, д.19, лит.А |  | 1932 |  | 17.12.2014 | 254,60 | 30 | 31.12.2023 |
| 344 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д.128 а, лит.А |  | 1930 |  | 23.01.2015 | 464,50 | 48 | 31.12.2023 |
| 345 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д.128, лит.А |  | 1929 |  | 23.01.2015 | 570,33 | 37 | 31.12.2023 |
| 346 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Премудрова, д.29 |  | 1938 |  | 23.01.2015 | 513,50 | 38 | 31.12.2023 |
| 347 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Усиевича, д.3, лит.А |  | 1931 |  | 23.01.2015 | 297,60 | 33 | 31.12.2023 |
| 348 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Анри Барбюса, д.17, лит.А |  | 1909 |  | 27.02.2015 | 257,80 | 15 | 31.12.2023 |
| 349 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Витебская, д.25, лит.А |  | 1917 |  | 27.02.2015 | 125,80 | 7 | 31.12.2023 |
| 350 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Героя Фильченкова, д.46, лит.А |  | 1916 |  | 27.02.2015 | 201,10 | 13 | 31.12.2023 |
| 351 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Зеленодольская, д.114, лит.А |  | 1914 |  | 27.02.2015 | 336,50 | 23 | 31.12.2023 |
| 352 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Зеленодольская, д.116, лит.А |  | 1914 |  | 27.02.2015 | 328,70 | 18 | 31.12.2023 |
| 353 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Зеленодольская, д.120, лит.А |  | 1914 |  | 27.02.2015 | 320,30 | 21 | 31.12.2023 |
| 354 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Зеленодольская, д.122, лит.А |  | 1914 |  | 27.02.2015 | 331,50 | 16 | 31.12.2023 |
| 355 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Зеленодольская, д.22, лит.А |  | 1906 |  | 27.02.2015 | 264,30 | 12 | 31.12.2023 |
| 356 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Интернациональ-ная, д.94 |  | 1917 |  | 27.02.2015 | 936,15 | 61 | 31.12.2023 |
| 357 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Узбекская, д.13, лит.А |  | 1897 |  | 27.02.2015 | 229,40 | 17 | 31.12.2023 |
| 358 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Узбекская, д.5, лит.А |  | 1905 |  | 27.02.2015 | 100,30 | 30 | 31.12.2023 |
| 359 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Ульянова, д.54, лит.А |  | 1917 |  | 18.03.2015 | 292,30 | 18 | 31.12.2023 |
| 360 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, пл.Сенная, д.15а, лит.Б,Б1 |  | 1917 |  | 26.03.2015 | 78,70 | 4 | 31.12.2023 |
| 361 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, пр-кт Ильича, д.77, лит.А |  | 1950 |  | 26.03.2015 | 342,20 | 43 | 31.12.2023 |
| 362 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Большая Печерская, д.60, лит.А |  | 1917 |  | 26.03.2015 | 219,80 | 18 | 31.12.2023 |
| 363 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Гончарова, д.22, лит.А |  | 1957 |  | 26.03.2015 | 491,50 | 29 | 31.12.2023 |
| 364 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Лесной городок, д.8, лит.А |  | 1927 |  | 26.03.2015 | 453,20 | 44 | 31.12.2023 |
| 365 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Чонгарская, д.40, лит.А |  | 1927 |  | 26.03.2015 | 367,90 | 24 | 31.12.2023 |
| 366 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Чкалова, д.23, лит.А |  | 1904 |  | 06.07.2015 | 144,00 | 6 | 31.12.2024 |
| 367 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ш.Московское, д.139а |  | 1938 |  | 06.07.2015 | 400,40 | 43 | 31.12.2024 |
| 368 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Знаменская, д.3, лит.Б |  | 1959 |  | 14.07.2015 | 400,90 | 21 | 31.12.2024 |
| 369 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Азовская, д.15 |  | 1916 |  | 31.08.2015 | 449,20 | 36 | 31.12.2024 |
| 370 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Зеленодольская, д.121, лит.А |  | 1914 |  | 02.09.2015 | 329,20 | 19 | 31.12.2024 |
| 371 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Зеленодольская, д.135, лит.А |  | 1914 |  | 02.09.2015 | 116,90 | 8 | 31.12.2024 |
| 372 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Крановая, д.1а, лит.А |  | 1958 |  | 02.09.2015 | 623,70 | 49 | 31.12.2024 |
| 373 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, пр-кт Ильича, д.9 |  | 1931 |  | 10.09.2015 | 1 213,90 | 185 | 31.12.2024 |
| 374 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Оранжерейная 2-я, д.6, лит.Б |  | 1937 |  | 18.09.2015 | 276,40 | 23 | 31.12.2024 |
| 375 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Левинка, д.30 |  | 1926 |  | 06.10.2015 | 701,70 | 46 | 31.12.2024 |
| 376 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Орджоникидзе, д.7 |  | 1945 |  | 06.10.2015 | 466,34 | 38 | 31.12.2024 |
| 377 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Большая Печерская, д.58, лит.А |  | 1917 |  | 23.10.2015 | 174,60 | 22 | 31.12.2024 |
| 378 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Циолковского, д.26 |  | 1930 |  | 03.11.2015 | 424,30 | 39 | 31.12.2024 |
| 379 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Нижегородская, д.23/28 А |  | 1917 |  | 05.11.2015 | 344,10 | 24 | 31.12.2024 |
| 380 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Правды, д.10 |  | 1924 |  | 05.11.2015 | 99,50 | 14 | 31.12.2024 |
| 381 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Профинтерна, д.2в |  | 1959 |  | 05.11.2015 | 192,30 | 6 | 31.12.2024 |
| 382 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Углова, д.3 |  | 1932 |  | 06.11.2015 | 494,10 | 47 | 31.12.2024 |
| 383 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Беломорская, д.4 |  | 1930 |  | 19.11.2015 | 406,30 | 36 | 31.12.2024 |
| 384 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Беломорская, д.8 |  | 1930 |  | 19.11.2015 | 401,00 | 38 | 31.12.2024 |
| 385 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, пер.Трамвайный, д.19 |  | 1958 |  | 03.12.2015 | 55,10 | 6 | 31.12.2024 |
| 386 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Им Героя Давыдова, д.12 |  | 1937 |  | 03.12.2015 | 567,57 | 53 | 31.12.2024 |
| 387 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Коммуны, д.24, лит.А |  | 1926 |  | 11.01.2016 | 154,40 | 19 | 31.12.2024 |
| 388 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Коммуны, д.26, лит.А |  | 1929 |  | 11.01.2016 | 197,80 | 21 | 31.12.2024 |
| 389 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Коммуны, д.28, лит.А |  | 1929 |  | 11.01.2016 | 211,70 | 24 | 31.12.2024 |
| 390 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Грекова, д.17 |  | 1950 |  | 29.01.2016 | 354,30 | 22 | 31.12.2024 |
| 391 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Грекова, д.8 |  | 1950 |  | 29.01.2016 | 299,80 | 19 | 31.12.2024 |
| 392 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Героя Рябцева, д.24 |  | 1937 |  | 17.02.2016 | 624,70 | 43 | 31.12.2024 |
| 393 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Знаменская, д.1, лит.А |  | 1959 |  | 24.02.2016 | 417,90 | 26 | 31.12.2024 |
| 394 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Красина, д.26 |  | 1914 |  | 24.02.2016 | 93,00 | 8 | 31.12.2024 |
| 395 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Сухопутная, д.17 |  | 1939 |  | 18.03.2016 | 696,90 | 49 | 31.12.2024 |
| 396 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Большая Печерская, д.45б, лит.Б |  | 1917 |  | 04.04.2016 | 219,80 | 11 | 31.12.2024 |
| 397 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Студеная, д.47 |  | 1917 |  | 13.04.2016 | 105,60 | 9 | 31.12.2024 |
| 398 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Большие Овраги, д.6 |  | 1917 |  | 13.05.2016 | 61,10 | 7 | 31.12.2024 |
| 399 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Крылова, д.12 |  | 1959 |  | 16.05.2016 | 416,30 | 34 | 31.12.2024 |
| 400 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Героя Рябцева, д.10 |  | 1953 |  | 20.05.2016 | 267,50 | 27 | 31.12.2024 |
| 401 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, пр-кт Героев, д.5 |  | 1949 |  | 23.05.2016 | 652,70 | 39 | 31.12.2024 |
| 402 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Батумская, д.32 |  | 1953 |  | 23.05.2016 | 340,00 | 32 | 31.12.2024 |
| 403 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Дружбы, д.16, лит.А |  | 1934 |  | 23.05.2016 | 632,00 | 64 | 31.12.2024 |
| 404 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Кемеровская, д.8 |  | 1951 |  | 23.05.2016 | 530,80 | 56 | 31.12.2024 |
| 405 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Пятигорская, д.5 |  | 1954 |  | 23.05.2016 | 520,90 | 44 | 31.12.2024 |
| 406 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Матросская, д.5А, лит.А |  | 1961 |  | 24.05.2016 | 342,10 | 23 | 31.12.2024 |
| 407 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Им Героя Давыдова, д.5 |  | 1937 |  | 15.06.2016 | 685,10 | 41 | 31.12.2024 |
| 408 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Большая Печерская, д.61 |  | 1917 |  | 27.06.2016 | 198,60 | 15 | 31.12.2024 |
| 409 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.8 Марта, д.36, лит.А |  | 1930 |  | 29.06.2016 | 102,20 | 6 | 31.12.2024 |
| 410 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Им Кошелева П.Л., д.7 |  | 1940 |  | 01.07.2016 | 708,50 | 37 | 31.12.2024 |
| 411 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Металлургическая, д.16 |  | 1948 |  | 01.07.2016 | 94,20 | 7 | 31.12.2024 |
| 412 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Новосолдатская, д.7, лит.Б |  | 1917 |  | 01.07.2016 | 143,60 | 8 | 31.12.2024 |
| 413 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Актюбинская, д.7 |  | 1940 |  | 15.07.2016 | 579,00 | 65 | 31.12.2024 |
| 414 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ш.Московское, д.308 |  | 1953 |  | 19.07.2016 | 563,83 | 49 | 01.09.2025 |
| 415 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ш.Московское, д.314 |  | 1955 |  | 19.07.2016 | 528,00 | 77 | 01.09.2025 |
| 416 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Рождественская, д.36 Б |  | 1917 |  | 25.07.2016 | 54,40 | 3 | 01.09.2025 |
| 417 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Ковалихинская, д.28 |  | 1917 |  | 26.07.2016 | 223,60 | 16 | 01.09.2025 |
| 418 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Ковалихинская, д.26, лит.Б |  | 1917 |  | 26.07.2016 | 85,00 | 4 | 01.09.2025 |
| 419 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Усиевича, д.10, лит.А |  | 1927 |  | 27.07.2016 | 689,30 | 71 | 01.09.2025 |
| 420 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Страж Революции, д.27 |  | 1934 |  | 15.08.2016 | 746,60 | 54 | 01.09.2025 |
| 421 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Актюбинская, д.10 |  | 1951 |  | 17.08.2016 | 406,20 | 18 | 01.09.2025 |
| 422 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Крановая, д.3 |  | 1957 |  | 17.08.2016 | 395,70 | 26 | 01.09.2025 |
| 423 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Оранжерейная 2-я, д.1 |  | 1968 |  | 17.08.2016 | 330,00 | 28 | 01.09.2025 |
| 424 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Малая Ямская, д.58д |  | 1933 |  | 25.10.2016 | 196,80 | 12 | 01.09.2025 |
| 425 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Республиканская, д.20б |  | 1957 |  | 25.10.2016 | 402,80 | 28 | 01.09.2025 |
| 426 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Светлогорская, д.7/1 |  | 1953 |  | 25.10.2016 | 442,45 | 31 | 01.09.2025 |
| 427 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, пр-кт Героев, д.6 |  | 1941 |  | 23.12.2016 | 433,80 | 34 | 01.09.2025 |
| 428 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Звездинка, д.40/51, лит.В, Д |  | 1917 |  | 23.12.2016 | 303,30 | 24 | 01.09.2025 |
| 429 | Нижний Новгород |  |  |  | г.Нижний Новгород, ул.Малая Ямская, д.28, лит.А |  | 1917 |  | 23.12.2016 | 96,10 | 3 | 01.09.2025 |
| Итого по городу Первомайск |  |  |  |  |  |  | x |  | x | 17 587,80 | 894 |  |
| 430 | Первомайск |  |  |  | г.Первомайск, ул.Железнодорожная, д.1 |  | 1932 |  | 26.12.2014 | 301,30 | 21 | 31.12.2020 |
| 431 | Первомайск |  |  |  | г.Первомайск, ул.Железнодорожная, д.2 |  | 1933 |  | 26.12.2014 | 188,80 | 13 | 31.12.2020 |
| 432 | Первомайск |  |  |  | г.Первомайск, ул.Железнодорожная, д.3 |  | 1937 |  | 26.12.2014 | 229,60 | 17 | 31.12.2020 |
| 433 | Первомайск |  |  |  | г.Первомайск, ул.Железнодорожная, д.4 |  | 1932 |  | 26.12.2014 | 359,30 | 25 | 31.12.2020 |
| 434 | Первомайск |  |  |  | г.Первомайск, ул.Октябрьская, д.21 |  | 1934 |  | 31.12.2015 | 312,00 | 7 | 31.12.2020 |
| 435 | Первомайск |  |  |  | г.Первомайск, ул.Октябрьская, д.25 |  | 1917 |  | 31.12.2015 | 211,80 | 12 | 31.12.2020 |
| 436 | Сатис |  |  |  | г.Первомайск, рп.Сатис, пер.Революции, д.3 |  | 1964 |  | 26.12.2014 | 80,50 | 3 | 31.12.2023 |
| 437 | Сатис |  |  |  | г.Первомайск, рп.Сатис, ул.1 Мая, д.20 |  | 1949 |  | 26.12.2014 | 139,50 | 8 | 31.12.2023 |
| 438 | Сатис |  |  |  | г.Первомайск, рп.Сатис, ул.Кирова, д.2 |  | 1948 |  | 26.12.2014 | 120,50 | 5 | 31.12.2023 |
| 439 | Сатис |  |  |  | г.Первомайск, рп.Сатис, ул.Кирова, д.4 |  | 1935 |  | 26.12.2014 | 134,20 | 6 | 31.12.2023 |
| 440 | Сатис |  |  |  | г.Первомайск, рп.Сатис, ул.Кирова, д.6 |  | 1959 |  | 26.12.2014 | 167,30 | 6 | 31.12.2023 |
| 441 | Сатис |  |  |  | г.Первомайск, рп.Сатис, ул.Ленина, д.7 |  | 1945 |  | 26.12.2014 | 110,90 | 4 | 31.12.2023 |
| 442 | Сатис |  |  |  | г.Первомайск, рп.Сатис, ул.Ленина, д.9 |  | 1955 |  | 26.12.2014 | 116,00 | 3 | 31.12.2023 |
| 443 | Сатис |  |  |  | г.Первомайск, рп.Сатис, ул.М.Горького, д.1а |  | 1950 |  | 26.12.2014 | 111,00 | 5 | 31.12.2023 |
| 444 | Сатис |  |  |  | г.Первомайск, рп.Сатис, ул.М.Горького, д.2а |  | 1950 |  | 26.12.2014 | 153,10 | 5 | 31.12.2023 |
| 445 | Сатис |  |  |  | г.Первомайск, рп.Сатис, ул.Советская, д.11 |  | 1968 |  | 26.12.2014 | 137,30 | 11 | 31.12.2023 |
| 446 | Сатис |  |  |  | г.Первомайск, рп.Сатис, ул.Советская, д.15 |  | 1969 |  | 26.12.2014 | 239,40 | 10 | 31.12.2023 |
| 447 | Сатис |  |  |  | г.Первомайск, рп.Сатис, ул.Советская, д.19 |  | 1953 |  | 26.12.2014 | 99,80 | 6 | 31.12.2023 |
| 448 | Сатис |  |  |  | г.Первомайск, рп.Сатис, ул.Советская, д.9 |  | 1968 |  | 26.12.2014 | 81,50 | 7 | 31.12.2023 |
| 449 | Сатис |  |  |  | г.Первомайск, рп.Сатис, ул.Фабричная, д.13 |  | 1959 |  | 26.12.2014 | 234,80 | 13 | 31.12.2023 |
| 450 | Сатис |  |  |  | г.Первомайск, рп.Сатис, ул.Фабричная, д.17 |  | 1976 |  | 26.12.2014 | 138,30 | 9 | 31.12.2023 |
| 451 | Сатис |  |  |  | г.Первомайск, рп.Сатис, ул.Фабричная, д.6 |  | 1951 |  | 26.12.2014 | 141,30 | 11 | 31.12.2023 |
| 452 | Сатис |  |  |  | г.Первомайск, рп.Сатис, ул.Чкалова, д.11 |  | 1965 |  | 26.12.2014 | 115,10 | 7 | 31.12.2023 |
| 453 | Сатис |  |  |  | г.Первомайск, рп.Сатис, ул.Щитаева, д.2 |  | 1931 |  | 26.12.2014 | 71,20 | 3 | 31.12.2023 |
| 454 | Первомайск |  |  |  | г.Первомайск, ул.Клубная, д.11 |  | 1939 |  | 26.12.2014 | 113,80 | 8 | 31.12.2023 |
| 455 | Первомайск |  |  |  | г.Первомайск, ул.Клубная, д.13 |  | 1949 |  | 26.12.2014 | 158,50 | 9 | 31.12.2023 |
| 456 | Первомайск |  |  |  | г.Первомайск, ул.Клубная, д.15 |  | 1958 |  | 26.12.2014 | 167,30 | 10 | 31.12.2023 |
| 457 | Первомайск |  |  |  | г.Первомайск, ул.Клубная, д.8 |  | 1970 |  | 26.12.2014 | 106,20 | 6 | 31.12.2023 |
| 458 | Первомайск |  |  |  | г.Первомайск, ул.Ломоносова, д.1 |  | 1958 |  | 26.12.2014 | 150,90 | 7 | 31.12.2023 |
| 459 | Первомайск |  |  |  | г.Первомайск, ул.Октябрьская, д.43 |  | 1985 |  | 26.12.2014 | 134,00 | 4 | 31.12.2023 |
| 460 | Первомайск |  |  |  | г.Первомайск, ул.Пролетарская, д.1 |  | 1921 |  | 26.12.2014 | 241,50 | 13 | 31.12.2023 |
| 461 | Первомайск |  |  |  | г.Первомайск, ул.Пролетарская, д.33 |  | 1931 |  | 26.12.2014 | 131,90 | 12 | 31.12.2023 |
| 462 | Первомайск |  |  |  | г.Первомайск, ул.Пролетарская, д.7 |  | 1978 |  | 26.12.2014 | 303,90 | 15 | 31.12.2023 |
| 463 | Первомайск |  |  |  | г.Первомайск, ул.Тимирязева, д.6 |  | 1971 |  | 26.12.2014 | 197,90 | 7 | 31.12.2023 |
| 464 | Первомайск |  |  |  | г.Первомайск, ул.Чкалова, д.7 |  | 1938 |  | 26.12.2014 | 163,00 | 11 | 31.12.2023 |
| 465 | Первомайск |  |  |  | г.Первомайск, ул.Энгельса, д.14 |  | 1962 |  | 26.12.2014 | 210,10 | 12 | 31.12.2023 |
| 466 | Первомайск |  |  |  | г.Первомайск, ул.Энгельса, д.17 |  | 1940 |  | 26.12.2014 | 137,30 | 10 | 31.12.2023 |
| 467 | Первомайск |  |  |  | г.Первомайск, ул.Энгельса, д.3 |  | 1973 |  | 26.12.2014 | 73,30 | 6 | 31.12.2023 |
| 468 | Первомайск |  |  |  | г.Первомайск, ул.Энгельса, д.7 |  | 1939 |  | 26.12.2014 | 80,40 | 4 | 31.12.2023 |
| 469 | Первомайск |  |  |  | г.Первомайск, ул.Энгельса, д.8 |  | 1947 |  | 26.12.2014 | 185,10 | 6 | 31.12.2023 |
| 470 | Первомайск |  |  |  | г.Первомайск, ул.Энгельса, д.9 |  | 1962 |  | 26.12.2014 | 124,90 | 9 | 31.12.2023 |
| 471 | Первомайск |  |  |  | г.Первомайск, ул.Дзержинского, д.2 |  | 1949 |  | 23.12.2015 | 181,80 | 13 | 31.12.2024 |
| 472 | п.Берещино |  |  |  | г.Первомайск, п.Берещино, ул.Железнодорожная, д.1 |  | 1950 |  | 31.12.2015 | 71,10 | 3 | 31.12.2023 |
| 473 | п.Берещино |  |  |  | г.Первомайск, п.Берещино, ул.Железнодорожная, д.2 |  | 1950 |  | 31.12.2015 | 161,60 | 7 | 31.12.2024 |
| 474 | п.Берещино |  |  |  | г.Первомайск, п.Берещино, ул.Железнодорожная, д.5 |  | 1950 |  | 31.12.2015 | 163,50 | 4 | 31.12.2024 |
| 475 | Первомайск |  |  |  | г.Первомайск, пер.Лермонтова, д.1 |  | 1954 |  | 31.12.2015 | 94,90 | 4 | 31.12.2024 |
| 476 | Первомайск |  |  |  | г.Первомайск, пер.Лермонтова, д.3 |  | 1934 |  | 31.12.2015 | 165,80 | 10 | 31.12.2024 |
| 477 | Первомайск |  |  |  | г.Первомайск, пер.Лермонтова, д.4 |  | 1955 |  | 31.12.2015 | 175,60 | 6 | 31.12.2024 |
| 478 | Первомайск |  |  |  | г.Первомайск, пер.Лермонтова, д.5 |  | 1951 |  | 31.12.2015 | 104,30 | 7 | 31.12.2024 |
| 479 | Первомайск |  |  |  | г.Первомайск, пер.Лермонтова, д.6 |  | 1929 |  | 31.12.2015 | 165,60 | 5 | 31.12.2024 |
| 480 | Первомайск |  |  |  | г.Первомайск, пер.Лермонтова, д.7 |  | 1954 |  | 31.12.2015 | 189,50 | 7 | 31.12.2024 |
| 481 | Первомайск |  |  |  | г.Первомайск, пер.Лермонтова, д.8 |  | 1929 |  | 31.12.2015 | 153,60 | 12 | 31.12.2024 |
| 482 | Первомайск |  |  |  | г.Первомайск, пер.Некрасова, д.2а |  | 1953 |  | 31.12.2015 | 190,00 | 8 | 31.12.2024 |
| 483 | Сатис |  |  |  | г.Первомайск, рп.Сатис, пер.Садовый, д.1 |  | 1901 |  | 31.12.2015 | 82,30 | 7 | 31.12.2024 |
| 484 | Сатис |  |  |  | г.Первомайск, рп.Сатис, ул.Ленина, д.6 |  | 1992 |  | 31.12.2015 | 409,80 | 14 | 31.12.2024 |
| 485 | Сатис |  |  |  | г.Первомайск, рп.Сатис, ул.Лесная, д.1 |  | 1954 |  | 31.12.2015 | 153,60 | 4 | 31.12.2024 |
| 486 | с.Худошино |  |  |  | г.Первомайск, с.Худошино, ул.Нагорная, д.28 |  | 1901 |  | 31.12.2015 | 72,20 | 2 | 31.12.2024 |
| 487 | Первомайск |  |  |  | г.Первомайск, ул.Гагарина, д.2 |  | 1936 |  | 31.12.2015 | 274,00 | 14 | 31.12.2024 |
| 488 | Первомайск |  |  |  | г.Первомайск, ул.Гагарина, д.2а |  | 1930 |  | 31.12.2015 | 120,80 | 7 | 31.12.2024 |
| 489 | Первомайск |  |  |  | г.Первомайск, ул.Гагарина, д.3 |  | 1925 |  | 31.12.2015 | 167,40 | 8 | 31.12.2024 |
| 490 | Первомайск |  |  |  | г.Первомайск, ул.Гагарина, д.5 |  | 1925 |  | 31.12.2015 | 191,50 | 8 | 31.12.2024 |
| 491 | Первомайск |  |  |  | г.Первомайск, ул.Гагарина, д.7 |  | 1926 |  | 31.12.2015 | 183,40 | 10 | 31.12.2024 |
| 492 | Первомайск |  |  |  | г.Первомайск, ул.Горького, д.6 |  | 1920 |  | 31.12.2015 | 414,10 | 18 | 31.12.2024 |
| 493 | Первомайск |  |  |  | г.Первомайск, ул.Дальняя, д.24 |  | 1901 |  | 31.12.2015 | 116,80 | 11 | 31.12.2024 |
| 494 | Первомайск |  |  |  | г.Первомайск, ул.Дальняя, д.26 |  | 1970 |  | 31.12.2015 | 71,30 | 2 | 31.12.2024 |
| 495 | Первомайск |  |  |  | г.Первомайск, ул.Дзержинского, д.18 |  | 1942 |  | 31.12.2015 | 226,80 | 11 | 31.12.2024 |
| 496 | Первомайск |  |  |  | г.Первомайск, ул.Дзержинского, д.3 |  | 1948 |  | 31.12.2015 | 209,80 | 12 | 31.12.2024 |
| 497 | Первомайск |  |  |  | г.Первомайск, ул.Дзержинского, д.4 |  | 1948 |  | 31.12.2015 | 191,60 | 10 | 31.12.2024 |
| 498 | Первомайск |  |  |  | г.Первомайск, ул.Дзержинского, д.6 |  | 1948 |  | 31.12.2015 | 186,70 | 12 | 31.12.2024 |
| 499 | Первомайск |  |  |  | г.Первомайск, ул.Дзержинского, д.7 |  | 1949 |  | 31.12.2015 | 216,90 | 20 | 31.12.2024 |
| 500 | Первомайск |  |  |  | г.Первомайск, ул.Дзержинского, д.8 |  | 1948 |  | 31.12.2015 | 178,30 | 10 | 31.12.2024 |
| 501 | Первомайск |  |  |  | г.Первомайск, ул.Димитрова, д.11 |  | 1938 |  | 31.12.2015 | 354,70 | 18 | 31.12.2024 |
| 502 | Первомайск |  |  |  | г.Первомайск, ул.Димитрова, д.3 |  | 1963 |  | 31.12.2015 | 218,50 | 11 | 31.12.2024 |
| 503 | Первомайск |  |  |  | г.Первомайск, ул.Калинина, д.2 |  | 1931 |  | 31.12.2015 | 145,80 | 8 | 31.12.2024 |
| 504 | Первомайск |  |  |  | г.Первомайск, ул.Карла Маркса, д.10 |  | 1934 |  | 31.12.2015 | 322,30 | 17 | 31.12.2024 |
| 505 | Первомайск |  |  |  | г.Первомайск, ул.Карла Маркса, д.12 |  | 1935 |  | 31.12.2015 | 233,00 | 11 | 31.12.2024 |
| 506 | Первомайск |  |  |  | г.Первомайск, ул.Карла Маркса, д.14 |  | 1938 |  | 31.12.2015 | 400,20 | 20 | 31.12.2024 |
| 507 | Первомайск |  |  |  | г.Первомайск, ул.Карла Маркса, д.15 |  | 1938 |  | 31.12.2015 | 273,30 | 14 | 31.12.2024 |
| 508 | Первомайск |  |  |  | г.Первомайск, ул.Карла Маркса, д.2 |  | 1938 |  | 31.12.2015 | 227,90 | 11 | 31.12.2024 |
| 509 | Первомайск |  |  |  | г.Первомайск, ул.Карла Маркса, д.6 |  | 1920 |  | 31.12.2015 | 254,70 | 11 | 31.12.2024 |
| 510 | Первомайск |  |  |  | г.Первомайск, ул.Кутузова, д.21 |  | 1915 |  | 31.12.2015 | 142,40 | 6 | 31.12.2024 |
| 511 | Первомайск |  |  |  | г.Первомайск, ул.Морозова, д.18 |  | 1901 |  | 31.12.2015 | 154,90 | 6 | 31.12.2024 |
| 512 | Первомайск |  |  |  | г.Первомайск, ул.Октябрьская, д.22 |  | 1926 |  | 31.12.2015 | 191,70 | 8 | 31.12.2024 |
| 513 | Первомайск |  |  |  | г.Первомайск, ул.Октябрьская, д.24 |  | 1917 |  | 31.12.2015 | 155,80 | 9 | 31.12.2024 |
| 514 | Первомайск |  |  |  | г.Первомайск, ул.Октябрьская, д.26 |  | 1925 |  | 31.12.2015 | 183,50 | 6 | 31.12.2024 |
| 515 | Первомайск |  |  |  | г.Первомайск, ул.Октябрьская, д.28 |  | 1917 |  | 31.12.2015 | 177,30 | 14 | 31.12.2024 |
| 516 | Первомайск |  |  |  | г.Первомайск, ул.Пролетарская, д.15 |  | 1922 |  | 31.12.2015 | 229,80 | 11 | 31.12.2024 |
| 517 | Первомайск |  |  |  | г.Первомайск, ул.Пролетарская, д.17 |  | 1952 |  | 31.12.2015 | 234,60 | 9 | 31.12.2024 |
| 518 | Первомайск |  |  |  | г.Первомайск, ул.Тимирязева, д.2 |  | 1957 |  | 31.12.2015 | 400,50 | 18 | 31.12.2024 |
| 519 | Первомайск |  |  |  | г.Первомайск, ул.Чкалова, д.11 |  | 1940 |  | 31.12.2015 | 147,90 | 5 | 31.12.2024 |
| 520 | Первомайск |  |  |  | г.Первомайск, ул.Чкалова, д.13 |  | 1940 |  | 31.12.2015 | 203,50 | 12 | 31.12.2024 |
| 521 | Первомайск |  |  |  | г.Первомайск, ул.Чкалова, д.14 |  | 1936 |  | 31.12.2015 | 197,30 | 6 | 31.12.2024 |
| 522 | Первомайск |  |  |  | г.Первомайск, ул.Чкалова, д.17 |  | 1941 |  | 31.12.2015 | 230,10 | 7 | 31.12.2024 |
| 523 | Первомайск |  |  |  | г.Первомайск, ул.Чкалова, д.18 |  | 1938 |  | 31.12.2015 | 172,60 | 8 | 31.12.2024 |
| 524 | Первомайск |  |  |  | г.Первомайск, ул.Чкалова, д.20 |  | 1938 |  | 31.12.2015 | 224,40 | 10 | 31.12.2024 |
| 525 | Первомайск |  |  |  | г.Первомайск, ул.Чкалова, д.9 |  | 1940 |  | 31.12.2015 | 152,00 | 6 | 31.12.2024 |
| Итого по городу Чкаловск |  |  |  |  |  |  | x |  | x | 3 527,57 | 224 |  |
| 526 | Чкаловск |  |  |  | г.Чкаловск, ул.Почтовая, д.2 |  | 1940 |  | 11.04.2013 | 476,20 | 28 | 31.12.2021 |
| 527 | Чкаловск |  |  |  | г.Чкаловск, ул.Расковой, д.6 |  | 1944 |  | 12.11.2013 | 503,95 | 26 | 31.12.2022 |
| 528 | Чкаловск |  |  |  | г.Чкаловск, ул.Ленина, д.13 |  | 1927 |  | 22.08.2014 | 141,60 | 12 | 31.12.2023 |
| 529 | Чкаловск |  |  |  | г.Чкаловск, ул.Лесная, д.3 |  | 1954 |  | 22.08.2014 | 267,50 | 20 | 31.12.2023 |
| 530 | Чкаловск |  |  |  | г.Чкаловск, ул.Матросова, д.33 |  | 1958 |  | 22.08.2014 | 165,10 | 13 | 31.12.2023 |
| 531 | Чкаловск |  |  |  | г.Чкаловск, ул.Почтовая, д.5 |  | 1931 |  | 22.08.2014 | 399,10 | 31 | 31.12.2023 |
| 532 | Чкаловск |  |  |  | г.Чкаловск, ул.Комсомольская, д.20 |  | 1955 |  | 10.11.2014 | 491,40 | 25 | 31.12.2023 |
| 533 | Чкаловск |  |  |  | г.Чкаловск, ул.Ленина, д.12 |  | 1930 |  | 15.12.2016 | 1 082,72 | 69 | 01.09.2025 |
| Итого по городу Шахунья |  |  |  |  |  |  | x |  | x | 4 724,40 | 344 |  |
| 534 | Шахунья |  |  |  | г.Шахунья, пер.Торговый, д.10 |  | 1990 |  | 16.04.2015 | 299,00 | 14 | 31.12.2020 |
| 535 | д.Мелешиха |  |  |  | г.Шахунья, д.Мелешиха, ул.Полевая, д.2 |  | 1979 |  | 21.07.2015 | 320,30 | 21 | 31.12.2020 |
| 536 | д.Малая Полдневая, |  |  |  | г.Шахунья, д.Малая Полдневая, ул.Полдневская, д.12 |  | 1972 |  | 16.01.2012 | 40,60 | 8 | 31.12.2021 |
| 537 | Сява |  |  |  | г.Шахунья, рп.Сява, ул.Советская, д.11 |  | 1969 |  | 01.06.2012 | 62,10 | 1 | 31.12.2021 |
| 538 | Шахунья |  |  |  | г.Шахунья, пер.Летний, д.15 |  | 1982 |  | 24.07.2012 | 73,10 | 5 | 31.12.2021 |
| 539 | Шахунья |  |  |  | г.Шахунья, ул.Гагарина, д.71 |  | 1963 |  | 24.07.2012 | 61,60 | 4 | 31.12.2021 |
| 540 | Шахунья |  |  |  | г.Шахунья, ул.Тимирязева, д.53 |  | 1976 |  | 07.08.2012 | 118,40 | 9 | 31.12.2021 |
| 541 | Шахунья |  |  |  | г.Шахунья, ул.Лесоруба, д.2 |  | 1936 |  | 26.12.2012 | 143,20 | 3 | 31.12.2021 |
| 542 | Шахунья |  |  |  | г.Шахунья, ул.Лесозаводская, д.4 |  | 1969 |  | 24.04.2013 | 223,80 | 17 | 31.12.2022 |
| 543 | п.Комсомольский |  |  |  | г.Шахунья, п.Комсомольский, ул.Механизаторов, д.5 |  | 1980 |  | 13.02.2012 | 96,40 | 4 | 31.12.2021 |
| 544 | Шахунья |  |  |  | г.Шахунья, ул.Тимирязева, д.54 |  | 1958 |  | 13.02.2012 | 108,50 | 6 | 31.12.2021 |
| 545 | Шахунья |  |  |  | г.Шахунья, ул.Октябрьская, д.63 |  | 1977 |  | 04.10.2013 | 94,60 | 8 | 31.12.2022 |
| 546 | с.Большое Широкое |  |  |  | г.Шахунья, с.Большое Широкое, ул.Новая, д.9 |  | 1980 |  | 03.03.2014 | 93,20 | 5 | 31.12.2023 |
| 547 | Шахунья |  |  |  | г.Шахунья, ул.Строителей, д.15 |  | 1972 |  | 02.04.2014 | 208,00 | 12 | 31.12.2023 |
| 548 | Шахунья |  |  |  | г.Шахунья, ул.Восточная, д.34 |  | 1971 |  | 24.04.2014 | 146,10 | 25 | 31.12.2023 |
| 549 | Шахунья |  |  |  | г.Шахунья, ул.Крупской, д.2 |  | 1948 |  | 24.04.2014 | 127,40 | 18 | 31.12.2023 |
| 550 | Шахунья |  |  |  | г.Шахунья, ул.Восточная, д.65. |  | 1974 |  | 14.08.2014 | 105,30 | 11 | 31.12.2023 |
| 551 | Шахунья |  |  |  | г.Шахунья, ул.Октябрьская, д.94 |  | 1972 |  | 25.12.2014 | 174,20 | 19 | 31.12.2023 |
| 552 | Шахунья |  |  |  | г.Шахунья, пер.Речной, д.15 |  | 1969 |  | 10.03.2015 | 126,10 | 6 | 31.12.2023 |
| 553 | Шахунья |  |  |  | г.Шахунья, ул.Ярославского, д.13 |  | 1970 |  | 10.03.2015 | 180,00 | 17 | 31.12.2023 |
| 554 | Шахунья |  |  |  | г.Шахунья, ул.Коминтерна, д.18 |  | 1929 |  | 21.07.2015 | 90,30 | 4 | 31.12.2024 |
| 555 | Шахунья |  |  |  | г.Шахунья, ул.Лесоруба, д.5 |  | 1978 |  | 17.08.2015 | 248,70 | 15 | 31.12.2024 |
| 556 | Шахунья |  |  |  | г.Шахунья, ул.Генерала Веденина, д.39 |  | 1931 |  | 07.10.2015 | 318,60 | 20 | 31.12.2024 |
| 557 | п.Комсомольский |  |  |  | г.Шахунья, п.Комсомольский, ул.Механизаторов, д.3 |  | 1980 |  | 13.04.2016 | 64,80 | 5 | 31.12.2024 |
| 558 | Шахунья |  |  |  | г.Шахунья, ул.85-я Гвардейская, д.16 |  | 1955 |  | 11.05.2016 | 74,60 | 5 | 31.12.2024 |
| 559 | Шахунья |  |  |  | г.Шахунья, ул.Строителей, д.17 |  | 1973 |  | 23.06.2016 | 273,10 | 23 | 31.12.2024 |
| 560 | Шахунья |  |  |  | г.Шахунья, ул.Энгельса, д.32 |  | 1960 |  | 25.07.2016 | 88,10 | 10 | 01.09.2025 |
| 561 | Шахунья |  |  |  | г.Шахунья, пер.Торговый, д.5 |  | 1974 |  | 16.08.2016 | 91,60 | 4 | 01.09.2025 |
| 562 | Шахунья |  |  |  | г.Шахунья, ул.Восточная, д.14. |  | 1958 |  | 16.08.2016 | 171,20 | 12 | 01.09.2025 |
| 563 | Шахунья |  |  |  | г.Шахунья, ул.Восточная, д.52- |  | 1982 |  | 16.08.2016 | 142,80 | 11 | 01.09.2025 |
| 564 | Сява |  |  |  | г.Шахунья, рп.Сява, ул.Кирпичная, д.37 |  | 1976 |  | 17.10.2016 | 99,50 | 5 | 01.09.2025 |
| 565 | Сява |  |  |  | г.Шахунья, рп.Сява, ул.Чехова, д.10 |  | 1963 |  | 17.10.2016 | 60,00 | 4 | 31.12.2024 |
| 566 | Шахунья |  |  |  | г.Шахунья, ул.Лесоскладская, д.4 |  | 1970 |  | 17.10.2016 | 72,70 | 7 | 01.09.2025 |
| 567 | Шахунья |  |  |  | г.Шахунья, ул.Осипенко, д.43 |  | 1969 |  | 18.11.2016 | 126,50 | 6 | 01.09.2025 |
| Итого по Городецкому муниципальному району |  |  |  |  |  |  | x |  | x | 1 498,15 | 98 |  |
| 568 | Городец |  |  |  | г.Городец, ул.Республиканская, д.112 |  | 1969 |  | 21.12.2012 | 96,60 | 8 | 31.12.2020 |
| 569 | Городец |  |  |  | г.Городец, ул.Молодежная, д.5 |  | 1959 |  | 13.11.2014 | 345,45 | 21 | 31.12.2023 |
| 570 | Городец |  |  |  | г.Городец, ул.М.Горького, д.39 |  | 1901 |  | 13.01.2015 | 294,90 | 16 | 31.12.2023 |
| 571 | Городец |  |  |  | г.Городец, ул.М.Горького, д.37 |  | 1913 |  | 26.02.2016 | 80,80 | 4 | 31.12.2024 |
| 572 | Городец |  |  |  | г.Городец, ул.Парижской Коммуны, д.2 |  | 1872 |  | 14.04.2016 | 523,60 | 37 | 31.12.2024 |
| 573 | Городец |  |  |  | г.Городец, ул.Д.Маслова, д.2 |  | 1898 |  | 11.07.2016 | 156,80 | 12 | 01.09.2025 |
| Итого по городской округ Навашинский |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 257,20 | 112 |  |
| 574 | Навашино |  |  |  | г.Навашино, ул.Кирова, д.28 |  | 1917 |  | 30.01.2014 | 205,70 | 11 | 31.12.2022 |
| 575 | Навашино |  |  |  | г.Навашино, ул.Калинина, д.4 |  | 1939 |  | 30.12.2015 | 693,50 | 27 | 31.12.2024 |
| 576 | Навашино |  |  |  | г.Навашино, ул.Калинина, д.6 |  | 1939 |  | 30.12.2015 | 689,30 | 32 | 31.12.2024 |
| 577 | Навашино |  |  |  | г.Навашино, ул.Калинина, д.8 |  | 1932 |  | 30.12.2015 | 503,60 | 31 | 31.12.2024 |
| 578 | Навашино |  |  |  | г.Навашино, ул.Железнодорожная, д.7 |  | 1912 |  | 05.09.2016 | 165,10 | 11 | 01.09.2025 |
| Итого по городскому округу Перевозский |  |  |  |  |  |  | x |  | x | 1 193,20 | 75 |  |
| 579 | Перевоз |  |  |  | г.Перевоз, ул.Победы, д.30 |  | 1970 |  | 12.12.2012 | 116,20 | 6 | 31.12.2021 |
| 580 | Перевоз |  |  |  | г.Перевоз, ул.Советская, д.1 |  | 1957 |  | 12.12.2012 | 125,50 | 8 | 31.12.2021 |
| 581 | Перевоз |  |  |  | г.Перевоз, ул.Центральная, д.36 |  | 1947 |  | 12.12.2012 | 115,40 | 9 | 31.12.2021 |
| 582 | Перевоз |  |  |  | г.Перевоз, ул.Центральная, д.16 |  | 1956 |  | 13.12.2012 | 119,90 | 9 | 31.12.2021 |
| 583 | Перевоз |  |  |  | г.Перевоз, ул.Кирова, д.52 |  | 1961 |  | 14.12.2012 | 105,40 | 5 | 31.12.2021 |
| 584 | Перевоз |  |  |  | г.Перевоз, ул.Нагорная, д.11 |  | 1978 |  | 14.12.2012 | 110,70 | 12 | 31.12.2021 |
| 585 | Перевоз |  |  |  | г.Перевоз, ул.Нагорная, д.12 |  | 1982 |  | 14.12.2012 | 177,30 | 10 | 31.12.2021 |
| 586 | Перевоз |  |  |  | г.Перевоз, ул.Садовая, д.18 |  | 1959 |  | 14.12.2012 | 151,50 | 8 | 31.12.2021 |
| 587 | Перевоз |  |  |  | г.Перевоз, ул.Карла Маркса, д.34 |  | 1960 |  | 26.12.2012 | 171,30 | 8 | 31.12.2021 |
| Итого по городскому округу Семеновский |  |  |  |  |  |  | X |  | X | 2 088,70 | 84 |  |
| 588 | д.Беласовка |  |  |  | г.Семенов, д.Беласовка, ул.Верхняя, д.42 |  | 1968 |  | 22.07.2013 | 87,50 | 2 | 31.12.2022 |
| 589 | Семенов |  |  |  | г.Семенов, ул.Володарского, д.18 |  | 1917 |  | 22.07.2013 | 120,50 | 3 | 31.12.2022 |
| 590 | Семенов |  |  |  | г.Семенов, ул.Сосновая, д.2 |  | 1971 |  | 22.07.2013 | 202,50 | 10 | 31.12.2022 |
| 591 | Семенов |  |  |  | г.Семенов, ул.1 Мая, д.5 |  | 1933 |  | 19.09.2013 | 96,00 | 3 | 31.12.2022 |
| 592 | д.Березовый Овраг |  |  |  | г.Семенов, д.Березовый Овраг, д.24 |  | 1976 |  | 21.11.2013 | 51,70 | 3 | 31.12.2022 |
| 593 | Семенов |  |  |  | г.Семенов, рп.Сухобезводное, ул.2-я Лесная, д.16 |  | 1960 |  | 21.11.2013 | 77,80 | 3 | 31.12.2022 |
| 594 | Семенов |  |  |  | г.Семенов, ул.Володарского, д.59а |  | 1933 |  | 21.11.2013 | 93,80 | 4 | 31.12.2022 |
| 595 | Семенов |  |  |  | г.Семенов, рп.Сухобезводное, ул.Горького, д.64 |  | 1929 |  | 10.02.2014 | 126,10 | 11 | 31.12.2022 |
| 596 | Семенов |  |  |  | г.Семенов, рп.Сухобезводное, ул.Лесная, д.45 |  | 1954 |  | 10.02.2014 | 176,80 | 11 | 31.12.2022 |
| 597 | Семенов |  |  |  | г.Семенов, ул.Шевченко, д.4 |  | 1966 |  | 16.10.2015 | 245,60 | 8 | 31.12.2024 |
| 598 | Семенов |  |  |  | г.Семенов, рп.Сухобезводное, ул.Короленко, д.18 |  | 1950 |  | 08.07.2016 | 399,80 | 13 | 01.09.2025 |
| 599 | Семенов |  |  |  | г.Семенов, ул.Красное Знамя, д.40, к.а |  | 1932 |  | 17.08.2016 | 203,60 | 7 | 01.09.2025 |
| 600 | Семенов |  |  |  | г.Семенов, ул.Крылова, д.1 |  | 1900 |  | 07.12.2016 | 152,80 | 4 | 01.09.2025 |
| 601 | Семенов |  |  |  | г.Семенов, ул.Шевченко, д.36, к.а |  | 1946 |  | 07.12.2016 | 54,20 | 2 | 01.09.2025 |
| Итого по Дальнеконстантиновскому муниципальному району |  |  |  |  |  |  | X |  | X | 3 436,30 | 127 |  |
| 602 | с.Малая Пица |  |  |  | с.Малая Пица, ул.40 лет Победы, д.12 |  | 1986 |  | 30.11.2016 | 1 273,30 | 43 | 31.12.2020 |
| 603 | п.Дубрава |  |  |  | п.Дубрава, ул.Молодежная, д.8 |  | 1986 |  | 24.12.2015 | 1 321,00 | 52 | 31.12.2024 |
| 604 | с.Арманиха |  |  |  | с.Арманиха, ул.Совхозная, д.4 |  | 1978 |  | 10.10.2016 | 757,70 | 29 | 01.09.2025 |
| 605 | Дальнее Константиново |  |  |  | рп.Дальнее Константиново, ул.Комсомольская, д.34 |  | 1947 |  | 30.12.2016 | 84,30 | 3 | 01.09.2025 |
| Итого по Княгининский муниципальный район |  |  |  |  |  |  | X |  | X | 628,90 | 24 |  |
| 606 | Княгинино |  |  |  | г.Княгинино, ул.Ленина, д.1 |  | 1967 |  | 18.03.2013 | 369,70 | 12 | 31.12.2020 |
| 607 | Княгинино |  |  |  | г.Княгинино, ул.Ленина, д.26 |  | 1918 |  | 19.03.2013 | 162,70 | 6 | 31.12.2020 |
| 608 | Княгинино |  |  |  | г.Княгинино, ул.Свободы, д.12 |  | 1917 |  | 19.03.2013 | 96,50 | 6 | 31.12.2020 |
| Итого по Ковернинскому муниципальному району |  |  |  |  |  |  | X |  | X | 775,40 | 46 |  |
| 609 | Ковернино |  |  |  | р.п.Ковернино, ул.Коммунистов, д.58 |  | 1900 |  | 15.02.2013 | 135,30 | 5 | 31.12.2020 |
| 610 | Ковернино |  |  |  | р.п.Ковернино, ул.Заречная, д.6 |  | 1968 |  | 13.03.2013 | 147,80 | 8 | 31.12.2020 |
| 611 | Ковернино |  |  |  | р.п.Ковернино, ул.Заречная, д.17 |  | 1936 |  | 16.12.2014 | 68,10 | 3 | 31.12.2023 |
| 612 | Ковернино |  |  |  | р.п.Ковернино, ул.Заречная, д.13 |  | 1958 |  | 12.09.2016 | 133,10 | 9 | 31.12.2024 |
| 613 | Ковернино |  |  |  | р.п.Ковернино, ул.Мелентьева, д.18 |  | 1962 |  | 12.09.2016 | 85,10 | 8 | 31.12.2024 |
| 614 | Ковернино |  |  |  | р.п.Ковернино, пер.Красноармейский, д.18 |  | 1960 |  | 24.11.2016 | 112,90 | 10 | 31.12.2024 |
| 615 | Ковернино |  |  |  | р.п.Ковернино, ул.Красноармейская, д.4 |  | 1917 |  | 24.11.2016 | 93,10 | 3 | 31.12.2024 |
| Итого по Краснобаковскому муниципальному району |  |  |  |  |  |  | X |  | X | 2 070,24 | 115 |  |
| 616 | д.Ветошкино |  |  |  | д.Ветошкино, д.23 |  | 1985 |  | 20.04.2012 | 123,60 | 7 | 31.12.2021 |
| 617 | Ветлужский |  |  |  | р.п.Ветлужский, ул.Заводская, д.19 |  | 1958 |  | 20.04.2012 | 271,30 | 26 | 31.12.2021 |
| 618 | Ветлужский |  |  |  | рп.Ветлужский, ул.Им Тимирязева, д.5 |  | 1950 |  | 20.04.2012 | 121,20 | 10 | 31.12.2021 |
| 619 | Ветлужский |  |  |  | р.п.Ветлужский, ул.Им Фрунзе, д.28 |  | 1960 |  | 20.04.2012 | 237,40 | 4 | 31.12.2021 |
| 620 | Ветлужский |  |  |  | р.п.Ветлужский, ул.Первомайская, д.6 |  | 1919 |  | 20.09.2012 | 269,50 | 16 | 31.12.2021 |
| 621 | Красные Баки |  |  |  | р.п.Красные Баки, ул.Им Чкалова, д.51 |  | 1972 |  | 20.09.2012 | 176,90 | 9 | 31.12.2021 |
| 622 | Ветлужский |  |  |  | р.п.Ветлужский, ул.Им Мичурина, д.8 |  | 1964 |  | 08.04.2013 | 82,10 | 7 | 31.12.2021 |
| 623 | Ветлужский |  |  |  | р.п.Ветлужский, ул.Мира, д.35 |  | 1951 |  | 08.04.2013 | 223,60 | 10 | 31.12.2021 |
| 624 | Красные Баки |  |  |  | р.п.Красные Баки, ул.Свободы, д.82 |  | 1917 |  | 21.06.2013 | 120,40 | 3 | 31.12.2022 |
| 625 | Красные Баки |  |  |  | р.п.Красные Баки, ул.Им Матросова, д.37 |  | 1960 |  | 19.10.2015 | 159,64 | 5 | 31.12.2024 |
| 626 | п.Чибирь |  |  |  | п.Чибирь, ул.Лесная, д.1 |  | 1947 |  | 01.11.2016 | 80,20 | 9 | 01.09.2025 |
| 627 | п.Шеманиха |  |  |  | п.Шеманиха, ул.Транспортная, д.13 |  | 1958 |  | 01.11.2016 | 96,50 | 6 | 01.09.2025 |
| 628 | Красные Баки |  |  |  | р.п.Красные Баки, ул.Свободы, д.81 |  | 1917 |  | 01.11.2016 | 107,90 | 3 | 01.09.2025 |
| Итого по Кстовскому муниципальному району |  |  |  |  |  |  | X |  | X | 9 146,18 | 619 |  |
| 629 | п.Дружный |  |  |  | п.Дружный, д.11 |  | 1959 |  | 18.03.2014 | 321,10 | 33 | 31.12.2020 |
| 630 | д.Новоликеево |  |  |  | д.Новоликеево, ул.Ворошилова, д.13 |  | 1960 |  | 09.02.2016 | 64,20 | 6 | 31.12.2019 |
| 631 | д.Афонино |  |  |  | д.Афонино, ул.Школьная, д.45 |  | 1950 |  | 25.06.2013 | 404,20 | 37 | 31.12.2022 |
| 632 | Кстово |  |  |  | г.Кстово, пер.Садовый, д.6 |  | 1953 |  | 21.10.2013 | 867,42 | 47 | 31.12.2022 |
| 633 | Кстово |  |  |  | г.Кстово, ул.Комсомольская, д.3 |  | 1953 |  | 21.10.2013 | 943,03 | 49 | 31.12.2022 |
| 634 | с.Ближнее Борисово |  |  |  | с.Ближнее Борисово, ул.Школьная, д.32 |  | 1966 |  | 26.12.2013 | 272,30 | 25 | 31.12.2022 |
| 635 | с.Запрудное |  |  |  | с.Запрудное, ул.Магистральная, д.1 |  | 1955 |  | 26.01.2015 | 135,50 | 8 | 31.12.2023 |
| 636 | с.Запрудное |  |  |  | с.Запрудное, ул.Магистральная, д.1а |  | 1955 |  | 26.01.2015 | 130,90 | 7 | 31.12.2023 |
| 637 | с.Запрудное |  |  |  | с.Запрудное, ул.Магистральная, д.5А |  | 1966 |  | 26.01.2015 | 348,30 | 29 | 31.12.2023 |
| 638 | Кстово |  |  |  | г.Кстово, ул.1 Мая, д.8 |  | 1969 |  | 29.01.2015 | 120,90 | 3 | 31.12.2023 |
| 639 | д.Никульс-кое |  |  |  | д.Никульское, ул.Садовая, д.161а |  | 1965 |  | 12.05.2015 | 218,90 | 33 | 31.12.2023 |
| 640 | Кстово |  |  |  | г.Кстово, ул.Комсомольская, д.11 |  | 1954 |  | 28.05.2015 | 871,06 | 70 | 31.12.2024 |
| 641 | Кстово |  |  |  | г.Кстово, ул.Комсомольская, д.5 |  | 1954 |  | 30.09.2015 | 855,31 | 49 | 31.12.2024 |
| 642 | д.Опалиха |  |  |  | д.Опалиха, д.1 |  | 1968 |  | 23.10.2015 | 181,80 | 18 | 31.12.2024 |
| 643 | Кстово |  |  |  | г.Кстово, ул.Нижегородская, д.21 |  | 1951 |  | 19.11.2015 | 871,62 | 66 | 31.12.2024 |
| 644 | д.Зелецино |  |  |  | д.Зелецино, д.186 |  | 1954 |  | 20.11.2015 | 146,10 | 12 | 31.12.2024 |
| 645 | д.Зелецино |  |  |  | д.Зелецино, д.186а |  | 1954 |  | 20.11.2015 | 106,20 | 5 | 31.12.2024 |
| 646 | д.Опалиха |  |  |  | д.Опалиха, д.2 |  | 1968 |  | 20.11.2015 | 178,80 | 11 | 31.12.2024 |
| 647 | с.Большое Мокрое |  |  |  | с.Большое Мокрое, ул.Школьная, д.33 |  | 1987 |  | 20.11.2015 | 1 309,40 | 57 | 31.12.2024 |
| 648 | Кстово |  |  |  | г.Кстово, пер.Гайдара, д.1 |  | 1953 |  | 24.12.2015 | 799,14 | 54 | 31.12.2024 |
| Итого по Лукояновскому муниципальному району |  |  |  |  |  |  | X |  | X | 1 883,61 | 94 |  |
| 649 | Лукоянов |  |  |  | г.Лукоянов, ул.Поселок Станционный, д.169А |  | 1925 |  | 22.11.2013 | 111,94 | 7 | 31.12.2022 |
| 650 | Лукоянов |  |  |  | г.Лукоянов, ул.Садовая, д.3 |  | 1967 |  | 22.11.2013 | 459,40 | 21 | 31.12.2022 |
| 651 | Лукоянов |  |  |  | г.Лукоянов, ул.Октябрьская, д.77а |  | 1963 |  | 22.09.2015 | 97,90 | 6 | 31.12.2024 |
| 652 | Лукоянов |  |  |  | г.Лукоянов, ул.Садовая, д.8 |  | 1962 |  | 25.01.2016 | 458,00 | 23 | 31.12.2024 |
| 653 | Лукоянов |  |  |  | г.Лукоянов, ул.Пушкина, д.61 |  | 1915 |  | 08.10.2016 | 143,90 | 6 | 01.09.2025 |
| 654 | Лукоянов |  |  |  | г.Лукоянов, ул.Садовая, д.5 |  | 1965 |  | 19.10.2016 | 445,57 | 22 | 01.09.2025 |
| 655 | Лукоянов |  |  |  | г.Лукоянов, ул.30 лет Победы, д.3 |  | 1978 |  | 31.10.2016 | 166,90 | 9 | 01.09.2025 |
| Итого по Павловскому муниципальному району |  |  |  |  |  |  | X |  | X | 387,80 | 24 |  |
| 656 | Павлово |  |  |  | г.Павлово, ул.Красноармейская, д.20а |  | 1917 |  | 21.02.2014 | 165,50 | 7 | 31.12.2023 |
| 657 | с.Таремское |  |  |  | с.Таремское, ул.Совхозная, д.3 |  | 1947 |  | 15.05.2015 | 100,00 | 9 | 31.12.2023 |
| 658 | Павлово |  |  |  | г.Павлово, ул.Чапаева, д.13 |  | 1918 |  | 31.03.2016 | 122,30 | 8 | 31.12.2024 |
| Итого по Пильнинскому муниципальному району |  |  |  |  |  |  | X |  | X | 536,30 | 43 |  |
| 659 | п рзд.Андосово |  |  |  | рзд.Андосово, д.1 |  | 1971 |  | 20.04.2015 | 108,70 | 3 | 31.12.2023 |
| 660 | Пильна |  |  |  | рп.Пильна, ул.Колхозная, д.107 |  | 1977 |  | 17.12.2015 | 131,60 | 7 | 31.12.2023 |
| 661 | Пильна |  |  |  | рп.Пильна, ул.Колхозная, д.15 |  | 1976 |  | 17.12.2015 | 136,30 | 12 | 31.12.2024 |
| 662 | Пильна |  |  |  | рп.Пильна, ул.Колхозная, д.18 |  | 1965 |  | 17.12.2015 | 46,10 | 6 | 31.12.2024 |
| 663 | Пильна |  |  |  | рп.Пильна, ул.Тарлыкова, д.35 |  | 1965 |  | 17.12.2015 | 45,80 | 6 | 31.12.2024 |
| 664 | п.Ваньково |  |  |  | п.Ваньково, ул.Лесная, д.2 |  | 1960 |  | 24.12.2015 | 67,80 | 9 | 31.12.2024 |
| Итого по Сергачскому муниципальному району |  |  |  |  |  |  | X |  | X | 1 769,20 | 95 |  |
| 665 | Сергач |  |  |  | г.Сергач, п.Заготзерно, д.10 |  | 1957 |  | 17.10.2012 | 221,90 | 9 | 31.12.2021 |
| 666 | Сергач |  |  |  | г.Сергач, п.Заготзерно, д.14 |  | 1957 |  | 17.10.2012 | 31,00 | 4 | 31.12.2021 |
| 667 | Сергач |  |  |  | г.Сергач, п.Заготзерно, д.8 |  | 1957 |  | 17.10.2012 | 23,50 | 1 | 31.12.2020 |
| 668 | Сергач |  |  |  | г.Сергач, п.Заготзерно, д.9 |  | 1957 |  | 17.10.2012 | 162,10 | 12 | 31.12.2021 |
| 669 | Сергач |  |  |  | г.Сергач, ул.Терешковой, д.21 |  | 1961 |  | 30.11.2012 | 133,10 | 10 | 31.12.2021 |
| 670 | Сергач |  |  |  | г.Сергач, п.Заготзерно, д.16 |  | 1957 |  | 17.04.2013 | 102,60 | 5 | 31.12.2021 |
| 671 | Сергач |  |  |  | г.Сергач, ул.Старчикова, д.83 |  | 1960 |  | 05.12.2013 | 112,60 | 6 | 31.12.2022 |
| 672 | Сергач |  |  |  | г.Сергач, ул.Казакова, д.15 |  | 1973 |  | 05.10.2016 | 852,00 | 41 | 01.09.2025 |
| 673 | Сергач |  |  |  | г.Сергач, ул.Терешковой, д.23 |  | 1961 |  | 16.12.2016 | 130,40 | 7 | 01.09.2025 |
| Итого по Спасскому муниципальному району |  |  |  |  |  |  | X |  | X | 109,20 | 8 |  |
| 674 | с.Спасское |  |  |  | с.Спасское, ул.Советская, д.65б |  | 1960 |  | 10.10.2014 | 109,20 | 8 | 31.12.2023 |
| Итого по Тонкинскому муниципальному району |  |  |  |  |  |  | X |  | X | 1 383,20 | 71 |  |
| 675 | Тонкино |  |  |  | р.п.Тонкино, ул.Южная, д.28 |  | 1963 |  | 23.04.2012 | 92,80 | 8 | 31.12.2019 |
| 676 | Тонкино |  |  |  | р.п.Тонкино, ул.Советская, д.11 |  | 1938 |  | 01.04.2016 | 97,00 | 2 | 31.12.2020 |
| 677 | Тонкино |  |  |  | р.п.Тонкино, ул.Вычужанина, д.42 |  | 1980 |  | 10.09.2013 | 204,00 | 13 | 31.12.2022 |
| 678 | Тонкино |  |  |  | р.п.Тонкино, ул.Южная, д.18 |  | 1977 |  | 20.11.2013 | 190,60 | 8 | 31.12.2022 |
| 679 | Тонкино |  |  |  | р.п.Тонкино, ул.Совхозная, д.10 |  | 1971 |  | 17.07.2013 | 154,50 | 7 | 31.12.2022 |
| 680 | Тонкино |  |  |  | р.п.Тонкино, ул.Ветеринарная, д.2 |  | 1962 |  | 20.04.2015 | 108,30 | 4 | 31.12.2023 |
| 681 | Тонкино |  |  |  | р.п.Тонкино, ул.Южная, д.29 |  | 1971 |  | 01.07.2015 | 111,80 | 12 | 31.12.2024 |
| 682 | Тонкино |  |  |  | р.п.Тонкино, ул.Советская, д.47 |  | 1961 |  | 13.11.2015 | 72,80 | 2 | 31.12.2024 |
| 683 | Тонкино |  |  |  | р.п.Тонкино, ул.Вычужанина, д.13 |  | 1961 |  | 12.01.2016 | 154,90 | 8 | 31.12.2024 |
| 684 | Тонкино |  |  |  | р.п.Тонкино, ул.Ленина, д.43 |  | 1970 |  | 16.09.2016 | 109,00 | 2 | 01.09.2025 |
| 685 | Тонкино |  |  |  | р.п.Тонкино, ул.Гагарина, д.33 |  | 1967 |  | 28.12.2016 | 87,50 | 5 | 01.09.2025 |
| Итого по Тоншаевскому муниципальному району |  |  |  |  |  |  | X |  | X | 17 432,86 | 968 |  |
| 686 | Тоншаево |  |  |  | р.п.Тоншаево, ул.Малая, д.8 |  | 1973 |  | 25.09.2014 | 35,00 | 4 | 31.12.2020 |
| 687 | Тоншаево |  |  |  | р.п.Тоншаево, ул.Полевая, д.12 |  | 1972 |  | 25.09.2014 | 176,90 | 19 | 31.12.2020 |
| 688 | Пижма |  |  |  | р.п.Пижма, ул.Октябрьская, д.4 |  | 1956 |  | 13.11.2014 | 128,00 | 5 | 31.12.2020 |
| 689 | Пижма |  |  |  | р.п.Пижма, ул.Первомайская, д.15 |  | 1951 |  | 13.11.2014 | 156,80 | 5 | 31.12.2020 |
| 690 | Пижма |  |  |  | р.п.Пижма, ул.Пролетарская, д.6 |  | 1958 |  | 13.11.2014 | 257,70 | 11 | 31.12.2020 |
| 691 | Шайгино |  |  |  | р.п.Шайгино, ул.Гайдара, д.1 |  | 1967 |  | 05.03.2015 | 161,40 | 4 | 31.12.2020 |
| 692 | п.Лесоучастка Арбинский |  |  |  | п.Лесоучастка Арбинский, ул.Центральная, д.7 |  | 1953 |  | 04.08.2015 | 38,70 | 4 | 31.12.2020 |
| 693 | п.Буреполом |  |  |  | п.Буреполом, ул.1 Мая, д.5 |  | 1937 |  | 06.10.2015 | 334,20 | 21 | 31.12.2020 |
| 694 | п.Буреполом |  |  |  | п.Буреполом, ул.1 Мая, д.8 |  | 1938 |  | 06.10.2015 | 293,10 | 17 | 31.12.2020 |
| 695 | п.Кировский |  |  |  | п.Кировский, ул.Малая, д.4 |  | 1976 |  | 25.09.2014 | 72,30 | 7 | 31.12.2023 |
| 696 | Тоншаево |  |  |  | рп.Тоншаево, ул.Майская, д.11 |  | 1953 |  | 25.09.2014 | 110,80 | 4 | 31.12.2023 |
| 697 | Тоншаево |  |  |  | рп.Тоншаево, ул.Майская, д.4 |  | 1973 |  | 25.09.2014 | 69,20 | 3 | 31.12.2023 |
| 698 | Тоншаево |  |  |  | рп.Тоншаево, ул.М.Горького, д.33а |  | 1983 |  | 25.09.2014 | 133,00 | 8 | 31.12.2023 |
| 699 | Тоншаево |  |  |  | рп.Тоншаево, ул.Октябрьская, д.38 |  | 1950 |  | 25.09.2014 | 80,70 | 2 | 31.12.2023 |
| 700 | Тоншаево |  |  |  | рп.Тоншаево, ул.Октябрьская, д.39 |  | 1959 |  | 25.09.2014 | 126,70 | 6 | 31.12.2023 |
| 701 | Тоншаево |  |  |  | рп.Тоншаево, ул.Советская, д.50 |  | 1966 |  | 25.09.2014 | 97,60 | 3 | 31.12.2023 |
| 702 | Тоншаево |  |  |  | рп.Тоншаево, ул.Советская, д.54 |  | 1965 |  | 25.09.2014 | 101,10 | 3 | 31.12.2023 |
| 703 | Тоншаево |  |  |  | рп.Тоншаево, ул.Храмцова, д.34 |  | 1977 |  | 25.09.2014 | 95,80 | 4 | 31.12.2023 |
| 704 | Тоншаево |  |  |  | рп.Тоншаево, ул.Храмцова, д.46 |  | 1975 |  | 25.09.2014 | 109,90 | 5 | 31.12.2023 |
| 705 | Тоншаево |  |  |  | рп.Тоншаево, ул.Центральная, д.49 |  | 1927 |  | 25.09.2014 | 57,00 | 7 | 31.12.2023 |
| 706 | Тоншаево |  |  |  | рп.Тоншаево, ул.Центральная, д.50 |  | 1962 |  | 25.09.2014 | 92,30 | 4 | 31.12.2023 |
| 707 | Тоншаево |  |  |  | рп.Тоншаево, ул.Центральная, д.54 |  | 1958 |  | 25.09.2014 | 131,80 | 5 | 31.12.2023 |
| 708 | Тоншаево |  |  |  | рп.Тоншаево, ул.Центральная, д.60 |  | 1960 |  | 25.09.2014 | 129,00 | 11 | 31.12.2023 |
| 709 | Тоншаево |  |  |  | рп.Тоншаево, ул.Центральная, д.66 |  | 1964 |  | 25.09.2014 | 120,50 | 8 | 31.12.2023 |
| 710 | Тоншаево |  |  |  | рп.Тоншаево, ул.Чкалова, д.14 |  | 1971 |  | 25.09.2014 | 55,80 | 4 | 31.12.2023 |
| 711 | Тоншаево |  |  |  | рп.Тоншаево, ул.Чкалова, д.4 |  | 1955 |  | 25.09.2014 | 69,50 | 2 | 31.12.2023 |
| 712 | Тоншаево |  |  |  | рп.Тоншаево, ул.Я.Горева, д.25 |  | 1978 |  | 25.09.2014 | 199,50 | 13 | 31.12.2023 |
| 713 | Пижма |  |  |  | рп.Пижма, пер.Заводской, д.11 |  | 1956 |  | 13.11.2014 | 77,70 | 3 | 31.12.2023 |
| 714 | Пижма |  |  |  | рп.Пижма, пер.Заводской, д.7 |  | 1956 |  | 13.11.2014 | 57,10 | 4 | 31.12.2023 |
| 715 | Пижма |  |  |  | рп.Пижма, пер.Заводской, д.9 |  | 1956 |  | 13.11.2014 | 144,70 | 13 | 31.12.2023 |
| 716 | Пижма |  |  |  | рп.Пижма, пер.Спортивный 2-й, д.1а |  | 1956 |  | 13.11.2014 | 121,50 | 4 | 31.12.2023 |
| 717 | Пижма |  |  |  | рп.Пижма, ул.Гагарина, д.2 |  | 1970 |  | 13.11.2014 | 78,00 | 2 | 31.12.2023 |
| 718 | Пижма |  |  |  | рп.Пижма, ул.Гаражная, д.2 |  | 1951 |  | 13.11.2014 | 114,40 | 5 | 31.12.2023 |
| 719 | Пижма |  |  |  | рп.Пижма, ул.Гаражная, д.6 |  | 1951 |  | 13.11.2014 | 55,40 | 6 | 31.12.2023 |
| 720 | Пижма |  |  |  | рп.Пижма, ул.Жданова, д.24 |  | 1948 |  | 13.11.2014 | 54,70 | 2 | 31.12.2023 |
| 721 | Пижма |  |  |  | рп.Пижма, ул.Жданова, д.34 |  | 1932 |  | 13.11.2014 | 108,10 | 4 | 31.12.2023 |
| 722 | Пижма |  |  |  | рп.Пижма, ул.Железнодорожная, д.11 |  | 1960 |  | 13.11.2014 | 82,60 | 8 | 31.12.2023 |
| 723 | Пижма |  |  |  | рп.Пижма, ул.Железнодорожная, д.13 |  | 1960 |  | 13.11.2014 | 52,20 | 5 | 31.12.2023 |
| 724 | Пижма |  |  |  | рп.Пижма, ул.Железнодорожная, д.29 |  | 1947 |  | 13.11.2014 | 92,40 | 9 | 31.12.2023 |
| 725 | Пижма |  |  |  | рп.Пижма, ул.Заводская, д.18 |  | 1951 |  | 13.11.2014 | 200,10 | 8 | 31.12.2023 |
| 726 | Пижма |  |  |  | рп.Пижма, ул.Заводская, д.6 |  | 1953 |  | 13.11.2014 | 108,80 | 6 | 31.12.2023 |
| 727 | Пижма |  |  |  | рп.Пижма, ул.Зеленая, д.1 |  | 1995 |  | 13.11.2014 | 135,70 | 6 | 31.12.2023 |
| 728 | Пижма |  |  |  | рп.Пижма, ул.Зеленая, д.3 |  | 1951 |  | 13.11.2014 | 251,10 | 14 | 31.12.2023 |
| 729 | Пижма |  |  |  | рп.Пижма, ул.Зеленая, д.5 |  | 1951 |  | 13.11.2014 | 233,30 | 16 | 31.12.2023 |
| 730 | Пижма |  |  |  | рп.Пижма, ул.Зеленая, д.7 |  | 1951 |  | 13.11.2014 | 208,80 | 7 | 31.12.2023 |
| 731 | Пижма |  |  |  | рп.Пижма, ул.Зеленая, д.9 |  | 1951 |  | 13.11.2014 | 236,30 | 11 | 31.12.2023 |
| 732 | Пижма |  |  |  | рп.Пижма, ул.Калинина, д.32 |  | 1930 |  | 13.11.2014 | 62,50 | 7 | 31.12.2023 |
| 733 | Пижма |  |  |  | рп.Пижма, ул.Калинина, д.33 |  | 1977 |  | 13.11.2014 | 102,40 | 6 | 31.12.2023 |
| 734 | Пижма |  |  |  | рп.Пижма, ул.Калинина, д.42а |  | 1969 |  | 13.11.2014 | 105,10 | 6 | 31.12.2023 |
| 735 | Пижма |  |  |  | рп.Пижма, ул.Лесная, д.11 |  | 1930 |  | 13.11.2014 | 64,80 | 2 | 31.12.2023 |
| 736 | Пижма |  |  |  | рп.Пижма, ул.Новая, д.10 |  | 1959 |  | 13.11.2014 | 106,80 | 4 | 31.12.2023 |
| 737 | Пижма |  |  |  | рп.Пижма, ул.Новая, д.12 |  | 1953 |  | 13.11.2014 | 105,20 | 5 | 31.12.2023 |
| 738 | Пижма |  |  |  | рп.Пижма, ул.Новая, д.14 |  | 1983 |  | 13.11.2014 | 104,00 | 7 | 31.12.2023 |
| 739 | Пижма |  |  |  | рп.Пижма, ул.Новая, д.6 |  | 1953 |  | 13.11.2014 | 123,60 | 6 | 31.12.2023 |
| 740 | Пижма |  |  |  | рп.Пижма, ул.Октябрьская, д.10 |  | 1951 |  | 13.11.2014 | 195,70 | 15 | 31.12.2023 |
| 741 | Пижма |  |  |  | рп.Пижма, ул.Октябрьская, д.14 |  | 1953 |  | 13.11.2014 | 206,90 | 13 | 31.12.2023 |
| 742 | Пижма |  |  |  | рп.Пижма, ул.Октябрьская, д.15 |  | 1951 |  | 13.11.2014 | 243,20 | 10 | 31.12.2023 |
| 743 | Пижма |  |  |  | рп.Пижма, ул.Октябрьская, д.2 |  | 1951 |  | 13.11.2014 | 99,20 | 4 | 31.12.2023 |
| 744 | Пижма |  |  |  | рп.Пижма, ул.Октябрьская, д.5 |  | 1951 |  | 13.11.2014 | 126,80 | 4 | 31.12.2023 |
| 745 | Пижма |  |  |  | рп.Пижма, ул.Октябрьская, д.7 |  | 1954 |  | 13.11.2014 | 120,70 | 6 | 31.12.2023 |
| 746 | Пижма |  |  |  | рп.Пижма, ул.Октябрьская, д.9 |  | 1953 |  | 13.11.2014 | 140,10 | 5 | 31.12.2023 |
| 747 | Пижма |  |  |  | рп.Пижма, ул.Первомайская, д.1 |  | 1953 |  | 13.11.2014 | 122,40 | 5 | 31.12.2023 |
| 748 | Пижма |  |  |  | рп.Пижма, ул.Первомайская, д.11 |  | 1950 |  | 13.11.2014 | 153,50 | 10 | 31.12.2023 |
| 749 | Пижма |  |  |  | рп.Пижма, ул.Первомайская, д.13 |  | 1950 |  | 13.11.2014 | 182,40 | 6 | 31.12.2023 |
| 750 | Пижма |  |  |  | рп.Пижма, ул.Первомайская, д.3 |  | 1954 |  | 13.11.2014 | 119,20 | 7 | 31.12.2023 |
| 751 | Пижма |  |  |  | рп.Пижма, ул.Первомайская, д.5 |  | 1952 |  | 13.11.2014 | 119,20 | 6 | 31.12.2023 |
| 752 | Пижма |  |  |  | рп.Пижма, ул.Первомайская, д.9 |  | 1952 |  | 13.11.2014 | 57,20 | 3 | 31.12.2023 |
| 753 | Пижма |  |  |  | рп.Пижма, ул.Пролетарская, д.1 |  | 1956 |  | 13.11.2014 | 133,10 | 14 | 31.12.2023 |
| 754 | Пижма |  |  |  | рп.Пижма, ул.Пролетарская, д.11 |  | 1975 |  | 13.11.2014 | 75,60 | 2 | 31.12.2023 |
| 755 | Пижма |  |  |  | рп.Пижма, ул.Пролетарская, д.13 |  | 1956 |  | 13.11.2014 | 61,00 | 3 | 31.12.2023 |
| 756 | Пижма |  |  |  | рп.Пижма, ул.Пролетарская, д.17 |  | 1956 |  | 13.11.2014 | 63,60 | 6 | 31.12.2023 |
| 757 | Пижма |  |  |  | рп.Пижма, ул.Пролетарская, д.3 |  | 1957 |  | 13.11.2014 | 78,60 | 5 | 31.12.2023 |
| 758 | Пижма |  |  |  | рп.Пижма, ул.Пролетарская, д.4 |  | 1958 |  | 13.11.2014 | 107,60 | 8 | 31.12.2023 |
| 759 | Пижма |  |  |  | рп.Пижма, ул.Пролетарская, д.7 |  | 1957 |  | 13.11.2014 | 118,80 | 13 | 31.12.2023 |
| 760 | Пижма |  |  |  | рп.Пижма, ул.Пролетарская, д.9 |  | 1957 |  | 13.11.2014 | 133,10 | 8 | 31.12.2023 |
| 761 | Пижма |  |  |  | рп.Пижма, ул.Садовая, д.1 |  | 1976 |  | 13.11.2014 | 148,20 | 8 | 31.12.2023 |
| 762 | Пижма |  |  |  | рп.Пижма, ул.Садовая, д.6 |  | 1967 |  | 13.11.2014 | 63,48 | 2 | 31.12.2023 |
| 763 | Пижма |  |  |  | рп.Пижма, ул.Советская, д.31 |  | 1965 |  | 13.11.2014 | 75,60 | 2 | 31.12.2023 |
| 764 | Пижма |  |  |  | рп.Пижма, ул.Советская, д.59 |  | 1935 |  | 13.11.2014 | 119,60 | 2 | 31.12.2023 |
| 765 | Пижма |  |  |  | рп.Пижма, ул.Суворова, д.10 |  | 1953 |  | 13.11.2014 | 129,80 | 6 | 31.12.2023 |
| 766 | Пижма |  |  |  | рп.Пижма, ул.Суворова, д.12 |  | 1957 |  | 13.11.2014 | 119,60 | 6 | 31.12.2023 |
| 767 | Пижма |  |  |  | рп.Пижма, ул.Суворова, д.14 |  | 1957 |  | 13.11.2014 | 111,20 | 4 | 31.12.2023 |
| 768 | Пижма |  |  |  | рп.Пижма, ул.Суворова, д.18 |  | 1957 |  | 13.11.2014 | 120,40 | 7 | 31.12.2023 |
| 769 | Пижма |  |  |  | рп.Пижма, ул.Суворова, д.4 |  | 1963 |  | 13.11.2014 | 74,60 | 5 | 31.12.2023 |
| 770 | Пижма |  |  |  | рп.Пижма, ул.Суворова, д.6 |  | 1971 |  | 13.11.2014 | 75,60 | 5 | 31.12.2023 |
| 771 | Пижма |  |  |  | рп.Пижма, ул.Суворова, д.6а |  | 1971 |  | 13.11.2014 | 73,20 | 4 | 31.12.2023 |
| 772 | Пижма |  |  |  | рп.Пижма, ул.Фрунзе, д.10 |  | 1958 |  | 13.11.2014 | 74,90 | 6 | 31.12.2023 |
| 773 | Пижма |  |  |  | рп.Пижма, ул.Фрунзе, д.11 |  | 1954 |  | 13.11.2014 | 117,20 | 4 | 31.12.2023 |
| 774 | Пижма |  |  |  | рп.Пижма, ул.Фрунзе, д.13 |  | 1953 |  | 13.11.2014 | 124,00 | 6 | 31.12.2023 |
| 775 | Пижма |  |  |  | рп.Пижма, ул.Фрунзе, д.14 |  | 1954 |  | 13.11.2014 | 116,80 | 4 | 31.12.2023 |
| 776 | Пижма |  |  |  | рп.Пижма, ул.Фрунзе, д.15 |  | 1953 |  | 13.11.2014 | 92,73 | 3 | 31.12.2023 |
| 777 | Пижма |  |  |  | рп.Пижма, ул.Фрунзе, д.16 |  | 1953 |  | 13.11.2014 | 117,60 | 4 | 31.12.2023 |
| 778 | Пижма |  |  |  | рп.Пижма, ул.Фрунзе, д.17 |  | 1953 |  | 13.11.2014 | 120,80 | 12 | 31.12.2023 |
| 779 | Пижма |  |  |  | рп.Пижма, ул.Фрунзе, д.18 |  | 1953 |  | 13.11.2014 | 120,40 | 8 | 31.12.2023 |
| 780 | Пижма |  |  |  | рп.Пижма, ул.Фрунзе, д.20 |  | 1957 |  | 13.11.2014 | 123,60 | 12 | 31.12.2023 |
| 781 | Пижма |  |  |  | рп.Пижма, ул.Фрунзе, д.22 |  | 1953 |  | 13.11.2014 | 120,40 | 11 | 31.12.2023 |
| 782 | Пижма |  |  |  | рп.Пижма, ул.Фрунзе, д.5 |  | 1952 |  | 13.11.2014 | 75,50 | 4 | 31.12.2023 |
| 783 | Пижма |  |  |  | рп.Пижма, ул.Фрунзе, д.9 |  | 1952 |  | 13.11.2014 | 63,70 | 5 | 31.12.2023 |
| 784 | Тоншаево |  |  |  | рп.Тоншаево, ул.Гагарина, д.6 |  | 1961 |  | 13.11.2014 | 163,10 | 5 | 31.12.2023 |
| 785 | Тоншаево |  |  |  | рп.Тоншаево, ул.Гагарина, д.8 |  | 1976 |  | 13.11.2014 | 144,90 | 4 | 31.12.2023 |
| 786 | Тоншаево |  |  |  | рп.Тоншаево, ул.М.Горького, д.3 |  | 1953 |  | 13.11.2014 | 52,40 | 3 | 31.12.2023 |
| 787 | Тоншаево |  |  |  | рп.Тоншаево, ул.Полевая, д.3 |  | 1975 |  | 13.11.2014 | 92,20 | 3 | 31.12.2023 |
| 788 | Тоншаево |  |  |  | рп.Тоншаево, ул.Полевая, д.4 |  | 1973 |  | 13.11.2014 | 127,10 | 3 | 31.12.2023 |
| 789 | Тоншаево |  |  |  | рп.Тоншаево, ул.Строителей, д.7 |  | 1968 |  | 13.11.2014 | 172,50 | 6 | 31.12.2023 |
| 790 | Тоншаево |  |  |  | рп.Тоншаево, ул.Храмцова, д.31 |  | 1978 |  | 13.11.2014 | 118,60 | 4 | 31.12.2023 |
| 791 | Тоншаево |  |  |  | рп.Тоншаево, ул.Я.Горева, д.16 |  | 1961 |  | 13.11.2014 | 110,30 | 6 | 31.12.2023 |
| 792 | Тоншаево |  |  |  | рп.Тоншаево, ул.Я.Горева, д.17 |  | 1976 |  | 13.11.2014 | 184,80 | 4 | 31.12.2023 |
| 793 | Тоншаево |  |  |  | рп.Тоншаево, ул.Я.Горева, д.18 |  | 1984 |  | 13.11.2014 | 53,20 | 7 | 31.12.2023 |
| 794 | Тоншаево |  |  |  | рп.Тоншаево, ул.Я.Горева, д.34 |  | 1937 |  | 13.11.2014 | 161,20 | 7 | 31.12.2023 |
| 795 | Шайгино |  |  |  | рп.Шайгино, ул.Вокзальная, д.14 |  | 1950 |  | 05.03.2015 | 43,00 | 1 | 31.12.2023 |
| 796 | Шайгино |  |  |  | рп.Шайгино, ул.Вокзальная, д.61А |  | 1980 |  | 05.03.2015 | 154,80 | 3 | 31.12.2023 |
| 797 | Шайгино |  |  |  | рп.Шайгино, ул.Гайдара, д.13 |  | 1975 |  | 05.03.2015 | 204,70 | 10 | 31.12.2023 |
| 798 | Шайгино |  |  |  | рп.Шайгино, ул.Казарма 698 км, д.1 |  | 1954 |  | 05.03.2015 | 73,20 | 7 | 31.12.2023 |
| 799 | Шайгино |  |  |  | рп.Шайгино, ул.П.Примыкания, д.16 |  | 1950 |  | 05.03.2015 | 70,40 | 2 | 31.12.2023 |
| 800 | Шайгино |  |  |  | рп.Шайгино, ул.Станционная, д.10 |  | 1965 |  | 05.03.2015 | 82,00 | 6 | 31.12.2023 |
| 801 | п.Буреполом |  |  |  | п.Буреполом, ул.Гагарина, д.1 |  | 1959 |  | 06.10.2015 | 218,70 | 20 | 31.12.2024 |
| 802 | п.Буреполом |  |  |  | п.Буреполом, ул.Железнодорожная, д.7 |  | 1989 |  | 06.10.2015 | 161,60 | 11 | 31.12.2024 |
| 803 | п.Буреполом |  |  |  | п.Буреполом, ул.Красноармейская, д.28 |  | 1961 |  | 06.10.2015 | 176,60 | 10 | 31.12.2024 |
| 804 | п.Буреполом |  |  |  | п.Буреполом, ул.Красноармейская, д.30 |  | 1961 |  | 06.10.2015 | 198,20 | 12 | 31.12.2024 |
| 805 | п.Буреполом |  |  |  | п.Буреполом, ул.Красноармейская, д.32 |  | 1972 |  | 06.10.2015 | 293,75 | 8 | 31.12.2024 |
| 806 | п.Буреполом |  |  |  | п.Буреполом, ул.Новая, д.22 |  | 1940 |  | 06.10.2015 | 76,40 | 9 | 31.12.2024 |
| 807 | п.Буреполом |  |  |  | п.Буреполом, ул.Новая, д.51 |  | 1969 |  | 06.10.2015 | 81,60 | 3 | 31.12.2024 |
| 808 | п.Буреполом |  |  |  | п.Буреполом, ул.Новая, д.53 |  | 1962 |  | 06.10.2015 | 77,50 | 2 | 31.12.2024 |
| 809 | п.Буреполом |  |  |  | п.Буреполом, ул.Новая, д.60 |  | 1970 |  | 06.10.2015 | 107,80 | 5 | 31.12.2024 |
| 810 | п.Буреполом |  |  |  | п.Буреполом, ул.Октябрьская, д.11 |  | 1943 |  | 06.10.2015 | 203,80 | 15 | 31.12.2024 |
| 811 | п.Буреполом |  |  |  | п.Буреполом, ул.Октябрьская, д.15 |  | 1961 |  | 06.10.2015 | 181,10 | 10 | 31.12.2024 |
| 812 | п.Буреполом |  |  |  | п.Буреполом, ул.Октябрьская, д.4 |  | 1958 |  | 06.10.2015 | 307,80 | 16 | 31.12.2024 |
| 813 | п.Буреполом |  |  |  | п.Буреполом, ул.Октябрьская, д.7 |  | 1939 |  | 06.10.2015 | 381,50 | 25 | 31.12.2024 |
| 814 | п.Буреполом |  |  |  | п.Буреполом, ул.УЖД, д.8 |  | 1950 |  | 06.10.2015 | 90,30 | 5 | 31.12.2024 |
| 815 | п.Шерстки |  |  |  | п.Шерстки, пер.Школьный, д.8 |  | 1977 |  | 06.10.2015 | 114,00 | 8 | 31.12.2024 |
| 816 | п.Шерстки |  |  |  | п.Шерстки, ул.Железнодорожная, д.12 |  | 1929 |  | 06.10.2015 | 75,80 | 4 | 31.12.2024 |
| 817 | п.Шерстки |  |  |  | п.Шерстки, ул.Железнодорожная, д.2 |  | 1958 |  | 06.10.2015 | 64,00 | 5 | 31.12.2024 |
| 818 | п.Шерстки |  |  |  | п.Шерстки, ул.Лесная, д.10 |  | 1983 |  | 06.10.2015 | 138,40 | 11 | 31.12.2024 |
| 819 | п.Шерстки |  |  |  | п.Шерстки, ул.Лесная, д.12 |  | 1963 |  | 06.10.2015 | 67,40 | 5 | 31.12.2024 |
| 820 | п.Шерстки |  |  |  | п.Шерстки, ул.Лесная, д.4 |  | 1961 |  | 06.10.2015 | 146,20 | 12 | 31.12.2024 |
| 821 | п.Шерстки |  |  |  | п.Шерстки, ул.Лесная, д.8 |  | 1985 |  | 06.10.2015 | 144,00 | 9 | 31.12.2024 |
| 822 | п.Шерстки |  |  |  | п.Шерстки, ул.Первомайская, д.10 |  | 1949 |  | 06.10.2015 | 60,90 | 2 | 31.12.2024 |
| 823 | с.Ошминское |  |  |  | с.Ошминское, ул.Клубная, д.3 |  | 1960 |  | 22.10.2015 | 52,90 | 4 | 31.12.2024 |
| 824 | с.Ошминское |  |  |  | с.Ошминское, ул.Луговая, д.5 |  | 1978 |  | 22.10.2015 | 64,70 | 5 | 31.12.2024 |
| 825 | с.Ошминское |  |  |  | с.Ошминское, ул.Новая, д.13 |  | 1972 |  | 22.10.2015 | 66,50 | 4 | 31.12.2024 |
| 826 | с.Ошминское |  |  |  | с.Ошминское, ул.Центральная, д.46 |  | 1981 |  | 22.10.2015 | 71,80 | 7 | 31.12.2024 |
| 827 | с.Ошминское |  |  |  | с.Ошминское, ул.Школьная, д.12 |  | 1976 |  | 22.10.2015 | 42,80 | 3 | 31.12.2024 |
| 828 | с.Ошминское |  |  |  | с.Ошминское, ул.Школьная, д.14 |  | 1976 |  | 22.10.2015 | 100,00 | 9 | 31.12.2024 |
| Итого по Уренскому муниципальному району |  |  |  |  |  |  | X |  | X | 4 744,10 | 321 |  |
| 829 | п.Уста |  |  |  | п.Уста, ул.Линейная, д.12 |  | 1950 |  | 15.01.2013 | 110,80 | 7 | 31.12.2020 |
| 830 | п.Уста |  |  |  | п.Уста, ул.Мира, д.22 |  | 1964 |  | 15.01.2013 | 113,20 | 8 | 31.12.2020 |
| 831 | п.Атазик |  |  |  | п.Атазик, ул.Центральная, д.2 |  | 1954 |  | 04.02.2014 | 160,10 | 7 | 31.12.2020 |
| 832 | Урень |  |  |  | г.Урень, ул.Первомайская, д.1 |  | 1982 |  | 19.10.2015 | 181,00 | 13 | 31.12.2020 |
| 833 | д. Артамоново |  |  |  | д.Артамоново, д.34 |  | 1966 |  | 10.01.2013 | 70,90 | 9 | 31.12.2021 |
| 834 | Урень |  |  |  | г.Урень, ул.Советская, д.13 |  | 1930 |  | 15.01.2013 | 142,30 | 11 | 31.12.2021 |
| 835 | п.Уста |  |  |  | п.Уста, ул.Линейная, д.9 |  | 1954 |  | 15.01.2013 | 110,10 | 9 | 31.12.2021 |
| 836 | Урень |  |  |  | г.Урень, ул.Нагорная, д.8 |  | 1968 |  | 21.01.2013 | 96,80 | 2 | 31.12.2021 |
| 837 | п.Уста |  |  |  | п.Уста, ул.Коммунистическая, д.5 |  | 1940 |  | 24.01.2013 | 138,90 | 8 | 31.12.2021 |
| 838 | Урень |  |  |  | г.Урень, ул.Победы, д.86 |  | 1962 |  | 25.06.2013 | 195,70 | 22 | 31.12.2022 |
| 839 | Урень |  |  |  | г.Урень, тер.Серовская подстанция, д.4 |  | 1970 |  | 04.09.2013 | 74,30 | 6 | 31.12.2022 |
| 840 | Арья |  |  |  | рп.Арья, ул.Казармы 634 км, д.б/н |  | 1960 |  | 04.09.2013 | 137,40 | 6 | 31.12.2022 |
| 841 | Урень |  |  |  | г.Урень, ул.Октябрьская, д.20 |  | 1986 |  | 06.11.2013 | 136,20 | 7 | 31.12.2022 |
| 842 | Урень |  |  |  | г.Урень, ул.Победы, д.22 |  | 1965 |  | 25.12.2013 | 248,50 | 18 | 31.12.2022 |
| 843 | Арья |  |  |  | рп.Арья, ул.Юбилейная, д.17 |  | 1975 |  | 25.12.2013 | 264,50 | 15 | 31.12.2022 |
| 844 | п.Атазик |  |  |  | п.Атазик, ул.Центральная, д.13 |  | 1966 |  | 25.12.2013 | 160,20 | 11 | 31.12.2022 |
| 845 | Арья |  |  |  | рп.Арья, ул.1-я Железнодорожная, д.31 |  | 1968 |  | 25.12.2013 | 161,10 | 10 | 31.12.2022 |
| 846 | Урень |  |  |  | г.Урень, ул.Хозцентр, д.12 |  | 1970 |  | 13.05.2014 | 38,00 | 3 | 31.12.2023 |
| 847 | Арья |  |  |  | рп.Арья, ул.Советская, д.2 |  | 1950 |  | 23.10.2015 | 83,60 | 10 | 31.12.2024 |
| 848 | Урень |  |  |  | г.Урень, ул.Брагина, д.30 |  | 1938 |  | 24.12.2015 | 97,70 | 3 | 31.12.2024 |
| 849 | п.Атазик |  |  |  | п.Атазик, ул.Центральная, д.4 |  | 1954 |  | 04.03.2016 | 122,80 | 10 | 31.12.2024 |
| 850 | Арья |  |  |  | рп.Арья, ул.Вокзальная, д.2 |  | 1966 |  | 04.03.2016 | 99,70 | 6 | 31.12.2024 |
| 851 | Урень |  |  |  | г.Урень, ул.Плодосовхоз, д.8 |  | 1960 |  | 20.04.2016 | 68,50 | 2 | 31.12.2024 |
| 852 | Урень |  |  |  | г.Урень, ул.Абрамова, д.13 |  | 1966 |  | 05.07.2016 | 300,70 | 23 | 01.09.2025 |
| 853 | Урень |  |  |  | г.Урень, ул.Октябрьская, д.8 |  | 1980 |  | 05.07.2016 | 65,20 | 5 | 01.09.2025 |
| 854 | Урень |  |  |  | г.Урень, ул.Первомайская, д.16 |  | 1966 |  | 05.07.2016 | 119,50 | 7 | 01.09.2025 |
| 855 | Урень |  |  |  | г.Урень, ул.Победы, д.13 |  | 1956 |  | 05.07.2016 | 55,70 | 5 | 01.09.2025 |
| 856 | Урень |  |  |  | г.Урень, ул.Победы, д.32 |  | 1943 |  | 05.07.2016 | 53,60 | 4 | 01.09.2025 |
| 857 | д.Ломы |  |  |  | д.Ломы, ул.Победы, д.7 |  | 1984 |  | 05.07.2016 | 116,80 | 5 | 01.09.2025 |
| 858 | п.Атазик |  |  |  | п.Атазик, ул.Центральная, д.3 |  | 1954 |  | 05.07.2016 | 172,50 | 6 | 01.09.2025 |
| 859 | Арья |  |  |  | рп.Арья, ул.1-я Железнодорожная, д.29 |  | 1966 |  | 05.07.2016 | 67,20 | 7 | 01.09.2025 |
| 860 | Арья |  |  |  | рп.Арья, ул.1-я Железнодорожная, д.30 |  | 1967 |  | 05.07.2016 | 164,50 | 11 | 01.09.2025 |
| 861 | Арья |  |  |  | рп.Арья, ул.1-я Железнодорожная, д.32 |  | 1967 |  | 05.07.2016 | 158,20 | 13 | 01.09.2025 |
| 862 | Арья |  |  |  | рп.Арья, ул.2-я Железнодорожная, д.45 |  | 1966 |  | 05.07.2016 | 120,50 | 8 | 01.09.2025 |
| 863 | Арья |  |  |  | рп.Арья, ул.Первомайская, д.2 |  | 1960 |  | 05.07.2016 | 87,50 | 3 | 01.09.2025 |
| 864 | д.Артамоно-во |  |  |  | д.Артамоново, д.17 |  | 1972 |  | 30.12.2016 | 79,50 | 7 | 01.09.2025 |
| 865 | прзд.Шалега |  |  |  | рзд.Шалега, д.3 |  | 1966 |  | 30.12.2016 | 69,50 | 2 | 01.09.2025 |
| 866 | Арья |  |  |  | рп.Арья, ул.Вокзальная, д.17 |  | 1966 |  | 30.12.2016 | 100,90 | 12 | 01.09.2025 |
| Итого по Шарангскому муниципальному району |  |  |  |  |  |  | X |  | X | 742,80 | 48 |  |
| 867 | Шаранга |  |  |  | рп.Шаранга, ул.Ленина, д.47 |  | 1946 |  | 23.04.2013 | 62,00 | 5 | 31.12.2020 |
| 868 | Шаранга |  |  |  | рп.Шаранга, ул.Строителей, д.14 |  | 1984 |  | 23.04.2013 | 50,00 | 6 | 31.12.2020 |
| 869 | Шаранга |  |  |  | рп.Шаранга, ул.Кутузова, д.2 |  | 1987 |  | 29.05.2015 | 64,90 | 3 | 31.12.2020 |
| 870 | д.Поздеево |  |  |  | д.Поздеево, д.70 |  | 1975 |  | 02.04.2013 | 87,60 | 2 | 31.12.2021 |
| 871 | Шаранга |  |  |  | рп.Шаранга, ул.Комсомольская, д.22 |  | 1938 |  | 21.01.2014 | 49,80 | 6 | 31.12.2022 |
| 872 | Шаранга |  |  |  | рп.Шаранга, ул.Заречная, д.33 |  | 1961 |  | 08.10.2014 | 59,70 | 6 | 31.12.2023 |
| 873 | Шаранга |  |  |  | рп.Шаранга, ул.Комсомольская, д.20 |  | 1989 |  | 08.04.2015 | 131,60 | 8 | 31.12.2023 |
| 874 | д.Чура |  |  |  | д.Чура, ул.Молодежная, д.1 |  | 1985 |  | 01.06.2015 | 90,10 | 6 | 31.12.2024 |
| 875 | Шаранга |  |  |  | рп.Шаранга, ул.Победы, д.29 |  | 1957 |  | 01.06.2015 | 54,00 | 4 | 31.12.2023 |
| 876 | Шаранга |  |  |  | рп.Шаранга, ул.Заречная, д.26 |  | 1987 |  | 12.10.2015 | 93,10 | 2 | 31.12.2024 |
| Итого по Шатковскому муниципальному району |  |  |  |  |  |  | X |  | X | 5 865,10 | 269 |  |
| 877 |  | с.Понетаевка |  |  | с.Понетаевка, ул.Советская, д.5 |  | 1975 |  | 31.03.2016 | 101,30 | 3 | 31.12.2019 |
| 878 |  | с.Смирново |  |  | с.Смирново, ул.Молодежная, д.14 |  | 1985 |  | 18.12.2015 | 81,90 | 2 | 31.12.2024 |
| 879 |  | с.Силино |  |  | с.Силино, ул.Советская, д.53 |  | 1988 |  | 28.04.2016 | 1 245,40 | 57 | 31.12.2024 |
| 880 |  | с.Понетаевка |  |  | с.Понетаевка, ул.Школьная, д.21 |  | 1900 |  | 23.06.2016 | 82,10 | 2 | 31.12.2024 |
| 881 |  | п.Лесозавод |  |  | п.Лесозавод, ул.Лесная, д.11 |  | 1966 |  | 02.09.2016 | 47,00 | 2 | 31.12.2024 |
| 882 |  | п.Лесозавод |  |  | п.Лесозавод, ул.Лесная, д.14 |  | 1966 |  | 02.09.2016 | 90,70 | 4 | 01.09.2025 |
| 883 |  | п.Лесозавод |  |  | п.Лесозавод, ул.Лесная, д.15 |  | 1966 |  | 02.09.2016 | 70,60 | 5 | 01.09.2025 |
| 884 |  | п.Лесозавод |  |  | п.Лесозавод, ул.Лесная, д.26 |  | 1966 |  | 02.09.2016 | 138,30 | 4 | 01.09.2025 |
| 885 |  | п.Лесо-завод |  |  | п.Лесозавод, ул.Лесная, д.31 |  | 1966 |  | 02.09.2016 | 43,00 | 2 | 01.09.2025 |
| 886 |  | п.Лесо-завод |  |  | п.Лесозавод, ул.Лесная, д.8 |  | 1966 |  | 02.09.2016 | 94,00 | 5 | 01.09.2025 |
| 887 |  | п.Участка № 3 свх Власть Советов |  |  | п.Участка № 3 свх. Власть Советов, ул.Сосновая, д.2 |  | 1963 |  | 02.09.2016 | 327,40 | 11 | 01.09.2025 |
| 888 |  | п.Участка № 3 свх Власть Советов |  |  | п.Участка № 3 свх. Власть Советов, ул.Сосновая, д.3 |  | 1962 |  | 02.09.2016 | 102,20 | 3 | 01.09.2025 |
| 889 |  | п.Участка № 3 свх Власть Советов |  |  | п.Участка № 3 свх. Власть Советов, ул.Сосновая, д.4 |  | 1965 |  | 02.09.2016 | 267,10 | 9 | 01.09.2025 |
| 890 |  | п.Участка № 3 свх Власть Советов |  |  | п.Участка № 3 свх. Власть Советов, ул.Сосновая, д.6 |  | 1966 |  | 02.09.2016 | 225,80 | 8 | 01.09.2025 |
| 891 |  | п.Участка № 3 свх Власть Советов |  |  | п.Участка № 3 свх Власть Советов, ул.Центральная, д.1 |  | 1962 |  | 02.09.2016 | 82,00 | 9 | 01.09.2025 |
| 892 |  | с. Архангельское |  |  | с.Архангельское, ул.Свердлова, д.1 А |  | 1981 |  | 02.09.2016 | 1 295,30 | 71 | 01.09.2025 |
| 893 |  | с. Архангельское |  |  | с.Архангельское, ул.Свердлова, д.2А |  | 1982 |  | 02.09.2016 | 1 284,50 | 64 | 01.09.2025 |
| 894 |  | Лесогорск |  |  | рп.Лесогорск, ул.Молодежная, д.1 |  | 1986 |  | 07.09.2016 | 286,50 | 8 | 01.09.2025 |
| По иным программам Нижегородской области, в рамках которых не предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: |  |  |  |  |  |  | X |  | X | 416,05 | 38 | X |
| Итого по Вадскому муниципальному району |  |  |  |  |  |  | X |  | X | 99,10 | 4 | X |
| 1 | п. Анненковский Карьер |  |  |  | п. Анненковский Карьер, ул. Центральная, д. 10 |  | 1959 |  | 08.09.2015 | 49,80 | 1 | 31.12.2024 |
| 2 | с. Умай |  |  |  | с. Умай, ул. Микрорайон, д. 2 |  | 1984 |  | 16.11.2015 | 49,30 | 3 | 31.12.2024 |
| Итого по городу Нижний Новгород |  |  |  |  |  |  | X |  | X | 259,35 | 33 | X |
| 3 | Нижний Новгород |  |  |  | г. Нижний Новгород, городок. Западный, д. 2 |  | 1917 |  | 30.11.2015 | 190,40 | 20 | 31.12.2024 |
| 4 | Нижний Новгород |  |  |  | г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 25, лит. А |  | 1903 |  | 13.03.2013 | 13,55 | 2 | 31.12.2021 |
| 5 | Нижний Новгород |  |  |  | г. Нижний Новгород, ул. Большая Перекрестная, д. 5, лит. А |  | 1929 |  | 23.04.2013 | 23,20 | 6 | 31.12.2021 |
| 6 | Нижний Новгород |  |  |  | г. Нижний Новгород, ул. Тверская, д. 19, лит. В |  | 1917 |  | 11.04.2013 | 32,20 | 5 | 31.12.2021 |
| Итого по городу Шахунья |  |  |  |  |  |  | X |  | X | 57,60 | 1 | X |
| 7 | Шахунья |  | г.Шахунья, пер.Торговый, д.10 |  |  |  | 1990 |  | 16.04.2015 | 57,60 | 1 | 31.12.2020 |
| Всего подлежит переселению в 2019 - 2025 гг. |  |  |  |  |  |  | X |  | X | 229 124,10 | 14 165 | X |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к государственной региональной адресной

программе "Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда на территории Нижегородской

области на 2019-2025 годы

| План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Всего рассе- ляемая площадь жилых поме- щений | Расселение в рамках программы, не связанное с приобретением жилых помещений и связанное с приобретением жилых помещений без использования бюджетных средств |  |  |  |  | Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | за счет бюджетных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего: | в том числе: |  |  |  | Всего: |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Выкуп жилых помещений у собственников |  | Договор о развитии застро- енной территории | Переселение в свободный жилищный фонд |  |  |  | Строительство домов |  | Приобретение жилых помещений у застройщиков, в т.ч.: |  |  |  | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в строящихся домах |  | в домах, введенных в эксплуатацию |  |  |  |
|  |  |  | Рассе- ляемая площадь | Рассе- ляемая площадь | Стоимость | Рассе- ляемая площадь | Рассе- ляемая площадь | Рассе- ляемая площадь | Приобре- таемая площадь | Стоимость | Приобре- таемая площадь | Стоимость | Приобре- таемая площадь | Стои- мость | Приобре- таемая площадь | Стоимость | Приобре- таемая площадь | Стоимость |
|  |  | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | кв.м | кв.м | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. в т.ч.: | 228 708,05 | 11 626,18 | 11 626,18 | 615 546 045,60 | 0,00 | 0,00 | 217 081,87 | 217 081,87 | 10 478 559 119,04 | 66 811,91 | 3 035 540 233,20 | 0,00 | 0,00 | 142 902,27 | 7098 380 210,16 | 7 367,69 | 344 638 675,68 |
|  | Всего по этапу 2019 года | 20 598,54 | 6 885,40 | 6 885,40 | 396 098 448,00 | 0,00 | 0,00 | 13 713,14 | 13 713,14 | 623 284 888,80 | 2 075,50 | 93 758 016,00 | 0,00 | 0,00 | 8 665,19 | 374 987 197,20 | 2 972,45 | 154 539 675,60 |
| 1 | Итого по Арзамасскому району | 367,40 | 109,30 | 109,30 | 4 593 223,20 | 0,00 | 0,00 | 258,10 | 258,10 | 10 846 394,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258,10 | 10 846 394,40 |
| 2 | Итого по Большемурашкинскому району | 286,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286,25 | 286,25 | 12 029 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286,25 | 12 029 370,00 |
| 3 | Итого по Вадскому району | 1 300,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,40 | 1 300,40 | 54 648 009,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,40 | 54 648 009,60 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого по Вачскому району | 729,31 | 262,60 | 262,60 | 11 035 502,40 | 0,00 | 0,00 | 466,71 | 466,71 | 19 613 021,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466,71 | 19 613 021,04 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Итого по Ветлужскому району | 457,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457,30 | 457,30 | 19 217 575,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457,30 | 19 217 575,20 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Итого по город Арзамас | 969,70 | 47,20 | 47,20 | 2 333 568,00 | 0,00 | 0,00 | 922,50 | 922,50 | 45 608 400,00 | 881,50 | 43 581 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,00 | 2 027 040,00 |
| 7 | Итого по городу Бор | 688,60 | 189,60 | 189,60 | 9 373 824,00 | 0,00 | 0,00 | 499,00 | 499,00 | 24 670 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392,30 | 19 395 312,00 | 106,70 | 5 275 248,00 |
| 8 | Итого по городу Выкса | 128,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,60 | 128,60 | 5 404 286,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,60 | 5 404 286,40 |
| 9 | Итого по городу Дзержинск | 1 252,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 252,78 | 1 252,78 | 65 034 315,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 802,18 | 41 642 768,16 | 450,60 | 23 391 547,20 |
| 10 | Итого по городу Нижний Новгород | 7 197,10 | 6 067,40 | 6 067,40 | 359 966 707,20 | 0,00 | 0,00 | 1 129,70 | 1 129,70 | 67 022 841,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 129,70 | 67 022 841,60 |
| 11 | Итого по город Первомайск | 1 602,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 602,80 | 1 602,80 | 67 356 067,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 602,80 | 67 356 067,20 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Итого по городу Шахунья | 619,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 619,30 | 619,30 | 26 025 463,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 619,30 | 26 025 463,20 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Итого по Городецкому району | 96,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,60 | 96,60 | 4 775 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,60 | 4 775 904,00 |
| 14 | Итого по Дальнеконстантиновскому району | 1 273,30 | 108,00 | 108,00 | 4 538 592,00 | 0,00 | 0,00 | 1 165,30 | 1 165,30 | 48 970 567,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 075,70 | 45 205 216,80 | 89,60 | 3 765 350,40 |
| 15 | Итого по Княгининскому району | 628,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628,90 | 628,90 | 26 428 893,60 | 628,90 | 26 428 893,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Итого по Кстовскому району | 385,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385,30 | 385,30 | 20 001 693,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385,30 | 20 001 693,60 |
| 17 | Итого по Тонкинский район | 189,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,80 | 189,80 | 7 976 155,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,80 | 7 976 155,20 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Итого по Тоншаевскому району | 1 581,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 581,80 | 1 581,80 | 66 473 563,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 581,80 | 66 473 563,20 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Итого по Уренскому району | 565,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565,10 | 565,10 | 23 747 762,40 | 565,10 | 23 747 762,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Итого по Шарангскому району | 176,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,90 | 176,90 | 7 434 045,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,90 | 7 434 045,60 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Итого по Шатковскому району | 101,30 | 101,30 | 101,30 | 4 257 031,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2020 года | 21 285,29 | 532,80 | 532,80 | 24 205 824,00 | 0,00 | 0,00 | 20 752,49 | 20 752,49 | 991 130 329,68 | 12 706,58 | 597 403 172,40 | 0,00 | 0,00 | 7 718,50 | 378 779 220,48 | 327,41 | 14 947 936,80 |
| 1 | Итого по Бутурлинскому району | 167,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,10 | 167,10 | 7 022 210,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,10 | 7 022 210,40 |
| 2 | Итого по Варнавинскому району | 158,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,20 | 158,20 | 6 648 196,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,20 | 6 648 196,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по Ветлужскому району | 280,70 | 48,60 | 48,60 | 2 042 366,40 | 0,00 | 0,00 | 232,10 | 232,10 | 9 753 770,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,10 | 9 753 770,40 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого по Воротынскому району | 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 688,00 | 688,00 | 28 912 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 688,00 | 28 912 512,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Итого по Воскресенскому району | 342,70 | 239,40 | 239,40 | 10 060 545,60 | 0,00 | 0,00 | 103,30 | 103,30 | 4 341 079,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,30 | 4 341 079,20 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Итого по городу Бор | 479,07 | 244,80 | 244,80 | 12 102 912,00 | 0,00 | 0,00 | 234,27 | 234,27 | 11 582 308,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,96 | 3 656 582,40 | 160,31 | 7 925 726,40 |
| 7 | Итого по городу Выкса | 8 972,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 972,58 | 8 972,58 | 440 485 556,40 | 8 972,58 | 440 485 556,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Итого по городу Дзержинск | 3 735,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 735,84 | 3 735,84 | 193 934 926,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 735,84 | 193 934 926,08 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Итого по городу Нижний Новгород | 978,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 978,30 | 978,30 | 58 040 582,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 978,30 | 58 040 582,40 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Итого по городу Чкаловск | 476,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476,20 | 476,20 | 20 011 828,80 | 476,20 | 20 011 828,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Итого по городу Шахунья | 703,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 703,90 | 703,90 | 29 580 693,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 703,90 | 29 580 693,60 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Итого по городскому округу Перевозский | 1 193,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 193,20 | 1 193,20 | 50 143 036,80 | 1 193,20 | 50 143 036,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Итого по Ковернинскому району | 283,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,10 | 283,10 | 11 896 994,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,10 | 11 896 994,40 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Итого по Краснобаковскому району | 1 505,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 505,60 | 1 505,60 | 63 271 334,40 | 1 505,60 | 63 271 334,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Итого по Сергачскому району | 674,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 674,20 | 674,20 | 28 332 580,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 674,20 | 28 332 580,80 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Итого по Уренскому району | 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559,00 | 559,00 | 23 491 416,00 | 559,00 | 23 491 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Итого по Шарангскому району | 87,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,60 | 87,60 | 3 681 302,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,60 | 3 681 302,40 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2021 года | 20 939,42 | 360,60 | 360,60 | 17 099 071,20 | 0,00 | 0,00 | 20 578,82 | 20 578,82 | 998 441 343,84 | 9 700,04 | 433 939 477,92 | 0,00 | 0,00 | 10 598,58 | 551 857 882,56 | 280,20 | 12 643 983,36 |
| 1 | Итого по Балахнинскому району | 593,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593,82 | 593,82 | 29 358 460,80 | 593,82 | 29 358 460,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по Большемурашкинскому району | 1 298,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 298,10 | 1 298,10 | 54 551 354,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 247,00 | 52 403 928,00 | 51,10 | 2 147 426,40 |
| 3 | Итого по Ветлужскому району | 179,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,20 | 179,20 | 7 530 700,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,20 | 7 530 700,80 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого по Гагинскому району | 1 299,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 299,90 | 1 299,90 | 54 626 997,60 | 1 299,90 | 54 626 997,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Итого по городу Арзамас | 176,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,50 | 176,50 | 8 726 160,00 | 176,50 | 8 726 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Итого по городу Бор | 541,80 | 360,60 | 360,60 | 17 099 071,20 | 0,00 | 0,00 | 181,20 | 181,20 | 8 229 535,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,04 | 2 437 144,80 | 117,16 | 5 792 390,40 |
| 7 | Итого по городу Выкса | 4 413,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 413,37 | 4 413,37 | 206 059 764,72 | 4 413,37 | 206 059 764,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Итого по городу Дзержинск | 844,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 844,21 | 844,21 | 43 824 629,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 844,21 | 43 824 629,52 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Итого по городу Нижний Новгород | 4 263,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 263,68 | 4 263,68 | 252 955 607,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 263,68 | 252 955 607,04 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Итого по городу Чкаловск | 503,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503,95 | 503,95 | 21 177 994,80 | 503,95 | 21 177 994,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Итого по городу Шахунья | 318,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318,40 | 318,40 | 13 380 441,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318,40 | 13 380 441,60 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Итого по городскому округу Навашинский | 205,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205,70 | 205,70 | 8 644 336,80 | 205,70 | 8 644 336,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Итого по городскому округу Семеновский | 1 032,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 032,70 | 1 032,70 | 43 398 184,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 032,70 | 43 398 184,80 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Итого по Краснобаковскому району | 120,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,40 | 120,40 | 5 059 689,60 | 120,40 | 5 059 689,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Итого по Кстовскому району | 2 486,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 486,95 | 2 486,95 | 129 102 548,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 486,95 | 129 102 548,40 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Итого по Лукояновскому району | 571,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571,34 | 571,34 | 24 009 992,16 | 459,40 | 19 305 825,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,94 | 4 704 166,56 |
| 17 | Итого по Сергачскому району | 112,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,60 | 112,60 | 4 731 902,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,60 | 4 731 902,40 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Итого по Тонкинскому району | 549,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549,10 | 549,10 | 23 075 378,40 | 549,10 | 23 075 378,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Итого по Уренскому району | 1 377,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 377,90 | 1 377,90 | 57 904 869,60 | 1 377,90 | 57 904 869,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Итого по Шарангскому району | 49,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,80 | 49,80 | 2 092 795,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,80 | 2 092 795,20 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2022 года | 64 460,61 | 460,60 | 460,60 | 22 772 064,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000,01 | 64 000,01 | 3 208 845 478,80 | 10 126,00 | 452 910 668,88 | 0,00 | 0,00 | 53 774,01 | 2751732409,92 | 100,00 | 4 202 400,00 |
| 1 | Итого по Ардатовскому району | 1 545,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 545,40 | 1 545,40 | 64 943 889,60 | 1 545,40 | 64 943 889,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по Балахнинскому району | 2 480,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 480,35 | 2 480,35 | 120 171 064,08 | 2 480,35 | 120 171 064,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по Вадскому району | 2 590,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 590,80 | 2 590,80 | 108 875 779,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 590,80 | 108 875 779,20 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого по Варнавинскому району | 418,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418,18 | 418,18 | 17 573 596,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418,18 | 17 573 596,32 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Итого по Вачскому району | 119,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,79 | 119,79 | 5 034 054,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,79 | 5 034 054,96 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Итого по Ветлужскому району | 1 718,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 718,38 | 1 718,38 | 72 213 201,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 718,38 | 72 213 201,12 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Итого по Володарскому району | 348,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348,30 | 348,30 | 14 636 959,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348,30 | 14 636 959,20 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Итого по Воротынскому району | 75,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,80 | 75,80 | 3 185 419,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,80 | 3 185 419,20 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Итого по Гагинскому району | 1 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 763,00 | 1 763,00 | 74 088 312,00 | 1 763,00 | 74 088 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Итого по городу Арзамас | 800,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,10 | 800,10 | 39 556 944,00 | 800,10 | 39 556 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Итого по городу Бор | 735,60 | 295,10 | 295,10 | 14 589 744,00 | 0,00 | 0,00 | 440,50 | 440,50 | 21 778 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,50 | 21 778 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Итого по городу Выкса | 1 816,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 816,95 | 1 816,95 | 81 860 774,40 | 1 816,95 | 81 860 774,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Итого по городу Дзержинск | 844,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 844,82 | 844,82 | 43 856 295,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 844,82 | 43 856 295,84 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Итого по городу Нижний Новгород | 26 937,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 937,48 | 26 937,48 | 1 598 146 813,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 937,48 | 1 598 146 813,44 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Итого по городу Первомайск | 5 071,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 071,70 | 5 071,70 | 213 133 120,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 071,70 | 213 133 120,80 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Итого по городу Чкаловск | 1 464,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 464,70 | 1 464,70 | 61 552 552,80 | 1 464,70 | 61 552 552,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Итого по городу Шахунья | 1 160,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 160,30 | 1 160,30 | 48 760 447,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 160,30 | 48 760 447,20 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Итого по Городецкому району | 640,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,35 | 640,35 | 31 658 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,35 | 31 658 904,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Итого по Ковернинскому району | 68,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,10 | 68,10 | 2 861 834,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,10 | 2 861 834,40 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Итого по Кстовскому району | 954,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 954,50 | 954,50 | 49 550 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 954,50 | 49 550 004,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Итого по Павловскому району | 265,50 | 165,50 | 165,50 | 8 182 320,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 4 202 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 4 202 400,00 |
| 22 | Итого по Пильнинскому району | 108,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,70 | 108,70 | 4 568 008,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,70 | 4 568 008,80 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Итого по Спасскому району | 109,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,20 | 109,20 | 4 589 020,80 | 109,20 | 4 589 020,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Итого по Тонкинскому району | 108,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,30 | 108,30 | 4 551 199,20 | 108,30 | 4 551 199,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Итого по Тоншаевскому району | 12 085,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 085,01 | 12 085,01 | 507 860 460,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 085,01 | 507 860 460,24 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Итого по Уренскому району | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 38,00 | 1 596 912,00 | 38,00 | 1 596 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Итого по Шарангскому району | 191,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,30 | 191,30 | 8 039 191,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,30 | 8 039 191,20 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2023 года | 67 084,10 | 365,90 | 365,90 | 16 995 494,40 | 0,00 | 0,00 | 66 718,20 | 66 718,20 | 3 173 099 073,36 | 18 816,24 | 866 001 274,08 | 0,00 | 0,00 | 44 214,33 | 2148793119,36 | 3 687,63 | 158 304 679,92 |
| 1 | Итого по Ардатовскому району | 875,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875,70 | 875,70 | 36 800 416,80 | 875,70 | 36 800 416,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по Арзамасскому району | 65,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,80 | 65,80 | 2 765 179,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,80 | 2 765 179,20 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по Балахнинскому району | 2 144,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 144,27 | 2 144,27 | 96 174 717,36 | 2 144,27 | 96 174 717,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого Богородскому району | 707,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707,80 | 707,80 | 36 743 313,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707,80 | 36 743 313,60 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Итого по Большемурашкинскому району | 3 326,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 326,70 | 3 326,70 | 139 801 240,80 | 3 326,70 | 139 801 240,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Итого по Бутурлинскому району | 249,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249,10 | 249,10 | 10 468 178,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249,10 | 10 468 178,40 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Итого по Вадскому району | 1 317,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 317,50 | 1 317,50 | 55 366 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 317,50 | 55 366 620,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Итого по Варнавинский район | 2 802,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 802,67 | 2 802,67 | 117 779 404,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 802,67 | 117 779 404,08 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Итого по Вачскому району | 283,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,99 | 283,99 | 11 934 395,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,99 | 11 934 395,76 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Итого по Ветлужскому району | 3 702,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 702,61 | 3 702,61 | 155 598 482,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 702,61 | 155 598 482,64 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Итого по Володарскому району | 3 237,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 237,83 | 3 237,83 | 136 066 567,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 237,83 | 136 066 567,92 |
| 12 | Итого по городу Арзамас | 2 327,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 327,50 | 2 327,50 | 115 071 600,00 | 2 000,00 | 98 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327,50 | 16 191 600,00 |
| 13 | Итого по городу Бор | 671,20 | 317,30 | 317,30 | 14 953 128,00 | 0,00 | 0,00 | 353,90 | 353,90 | 15 424 785,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353,90 | 15 424 785,60 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Итого по городу Выкса | 415,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415,40 | 415,40 | 19 229 935,20 | 415,40 | 19 229 935,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Итого по городу Нижний Новгород | 16 105,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 105,91 | 16 105,91 | 955 531 428,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 105,91 | 955 531 428,48 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Итого по городу Первомайск | 10 913,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 913,30 | 10 913,30 | 458 620 519,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 913,30 | 458 620 519,20 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Итого по городу Шахунья | 1 070,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070,10 | 1 070,10 | 44 969 882,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070,10 | 44 969 882,40 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Итого по Городецкому району | 604,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604,40 | 604,40 | 29 881 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604,40 | 29 881 536,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Итого по городскому округу Навашинский | 1 886,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 886,40 | 1 886,40 | 79 274 073,60 | 1 886,40 | 79 274 073,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Итого по городскому округу Семеновский | 245,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,60 | 245,60 | 10 321 094,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,60 | 10 321 094,40 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Итого по Дальнеконстантиновскому району | 1 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 321,00 | 1 321,00 | 55 513 704,00 | 1 321,00 | 55 513 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Итого по Краснобаковскому району | 159,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,64 | 159,64 | 6 708 711,36 | 159,64 | 6 708 711,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Итого по Кстовскому району | 5 319,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 319,43 | 5 319,43 | 276 142 250,16 | 5 319,43 | 276 142 250,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Итого по Лукояновскому району | 555,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555,90 | 555,90 | 23 361 141,60 | 555,90 | 23 361 141,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Итого по Павловскому району | 122,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,30 | 122,30 | 6 046 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,30 | 6 046 512,00 |
| 26 | Итого по Пильнинскому району | 427,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427,60 | 427,60 | 17 969 462,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427,60 | 17 969 462,40 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Итого по Тонкинскому району | 339,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339,50 | 339,50 | 14 267 148,00 | 339,50 | 14 267 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Итого по Тоншаевскому району | 3 766,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 766,05 | 3 766,05 | 158 264 485,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 766,05 | 158 264 485,20 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Итого по Уренскому району | 472,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472,30 | 472,30 | 19 847 935,20 | 472,30 | 19 847 935,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Итого по Шарангскому району | 237,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237,20 | 237,20 | 9 968 092,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237,20 | 9 968 092,80 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Итого по Шатковскому району | 1 409,40 | 48,60 | 48,60 | 2 042 366,40 | 0,00 | 0,00 | 1 360,80 | 1 360,80 | 57 186 259,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 360,80 | 57 186 259,20 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2024 года | 34 340,09 | 3 020,88 | 3 020,88 | 138 375 144,00 | 0,00 | 0,00 | 31 319,21 | 31 319,21 | 1 483 758 004,56 | 13 387,55 | 591 527 623,92 | 0,00 | 0,00 | 17 931,66 | 892 230 380,64 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по Ардатовскому району | 227,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,74 | 227,74 | 9 570 545,76 | 227,74 | 9 570 545,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итог по Арзамасскому району | 573,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573,80 | 573,80 | 24 113 371,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573,80 | 24 113 371,20 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по Балахнинскому району | 1 182,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 182,62 | 1 182,62 | 58 468 732,80 | 1 182,62 | 58 468 732,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого по Вачскому району | 247,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247,80 | 247,80 | 10 413 547,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247,80 | 10 413 547,20 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Итого по Ветлужскому району | 1 085,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 085,50 | 1 085,50 | 45 617 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 085,50 | 45 617 052,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Итого по Володарскому району | 4 061,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 061,80 | 4 061,80 | 170 693 083,20 | 4 061,80 | 170 693 083,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Итого по Воротынскому району | 88,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,20 | 88,20 | 3 706 516,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,20 | 3 706 516,80 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Итого по городу Арзамас | 1 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 529,00 | 1 529,00 | 75 593 760,00 | 1 529,00 | 75 593 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Итого по городу Бор | 3 652,66 | 2 989,28 | 2 989,28 | 137 047 185,60 | 0,00 | 0,00 | 663,38 | 663,38 | 31 729 603,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663,38 | 31 729 603,20 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Итого по городу Кулебаки | 1 327,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 327,30 | 1 327,30 | 64 598 304,00 | 1 327,30 | 64 598 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Итого по городу Нижний Новгород | 7 723,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 723,98 | 7 723,98 | 458 248 285,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 723,98 | 458 248 285,44 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Итого по городу Чкаловск | 1 082,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 082,72 | 1 082,72 | 45 500 225,28 | 1 082,72 | 45 500 225,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Итого по городу Шахунья | 852,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 852,40 | 852,40 | 35 821 257,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 852,40 | 35 821 257,60 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Итого по Городецкому району | 156,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,80 | 156,80 | 7 752 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,80 | 7 752 192,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Итого по городскому округу Навашинский | 165,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,10 | 165,10 | 6 938 162,40 | 165,10 | 6 938 162,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Итого по городскому округу Семеновский | 810,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810,40 | 810,40 | 34 056 249,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810,40 | 34 056 249,60 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Итого по Дальнеконстантиновскому району | 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 842,00 | 842,00 | 35 384 208,00 | 842,00 | 35 384 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Итого по Ковернинскому району | 424,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424,20 | 424,20 | 17 826 580,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424,20 | 17 826 580,80 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Итого по Краснобаковский район | 284,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284,60 | 284,60 | 11 960 030,40 | 284,60 | 11 960 030,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Итого по Лукояновскому району | 756,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 756,37 | 756,37 | 31 785 692,88 | 756,37 | 31 785 692,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Итого по Сергачскому району | 982,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 982,40 | 982,40 | 41 284 377,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 982,40 | 41 284 377,60 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Итого по Тонкинскому району | 196,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,50 | 196,50 | 8 257 716,00 | 196,50 | 8 257 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Итого по Уренскому району | 1 731,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 731,80 | 1 731,80 | 72 777 163,20 | 1 731,80 | 72 777 163,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Итого по Шатковскому району | 4 354,40 | 31,60 | 31,60 | 1 327 958,40 | 0,00 | 0,00 | 4 322,80 | 4 322,80 | 181 661 347,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 322,80 | 181 661 347,20 | 0,00 | 0,00 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к государственной региональной адресной программе

"Переселение граждан из аварийного жилищного

фонда на территории Нижегородской области

на 2019-2025 годы"

| План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Число жителей, плани- руемых к пересе- лению | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Источники финансирования программы |  |  |  | Справочно: Расчетная сумма экономии бюджетных средств |  |  | Справочно: Возмещение части стоимости жилых помещений |  |  |
|  |  |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего: | в том числе: |  |  | Всего: | в том числе: |  | Всего: | в том числе: |  |
|  |  |  |  | Собствен- ность граждан | муници- пальная собствен- ность |  | Собствен- ность граждан | муници- пальная собствен- ность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |  | за счет пересе- ления граждан по договору о развитии застро- енной территории | за счет пересе- ления граждан в свободный муници- пальный жилищный фонд |  | за счет средств собствен- ников жилых помещений | за счет средств иных лиц (инвестора по ДРЗТ) |
|  |  | чел. | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда в т.ч.: | 14 127 | 6 405 | 2 089 | 4 316 | 228 708,05 | 73 800,40 | 154 907,65 | 11094 105 164,64 | 10 589 190 159,00 | 395 031 063,00 | 109 883 942,64 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по этапу 2019 года | 1 359 | 649 | 190 | 459 | 20 598,54 | 6 461,23 | 14 137,31 | 1 019 383 336,80 | 973 720 200,00 | 35 574 163,00 | 10 088 973,80 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Итого по Арзамасскому району | 22 | 10 | 7 | 3 | 367,40 | 258,10 | 109,30 | 15439 617,60 | 14 748 002,00 | 553 292,00 | 138 323,60 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Итого по Большемурашкинскому району | 12 | 8 | 5 | 3 | 286,25 | 186,85 | 99,40 | 12029 370,00 | 11 490 515,00 | 431 084,00 | 107 771,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Итого по Вадскому району | 83 | 30 | 15 | 15 | 1 300,40 | 600,50 | 699,90 | 54648 009,60 | 52 200 061,00 | 1 958 359,00 | 489 589,60 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Итого по Вачскому району | 46 | 33 | 3 | 30 | 729,31 | 61,51 | 667,80 | 30648 523,44 | 29 275 627,00 | 1 098 317,00 | 274 579,44 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Итого по Ветлужскому району | 20 | 14 | 3 | 11 | 457,30 | 120,80 | 336,50 | 19217 575,20 | 18 356 726,00 | 688 679,00 | 172 170,20 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Итого по городу Арзамас | 91 | 33 | 13 | 20 | 969,70 | 418,30 | 551,40 | 47941 968,00 | 45 794 415,00 | 1 718 043,00 | 429 510,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Итого по городу Бор | 39 | 16 | 3 | 13 | 688,60 | 106,70 | 581,90 | 34044 384,00 | 32 519 371,00 | 1 220 010,00 | 305 003,00 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Итого по городу Выкса | 6 | 3 | 3 | 0 | 128,60 | 128,60 | 0,00 | 5 404 286,40 | 5 162 202,00 | 193 668,00 | 48 416,40 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Итого по городу Дзержинск | 56 | 29 | 5 | 24 | 1 252,78 | 226,07 | 1 026,71 | 65034 315,36 | 62 121 113,00 | 2 330 562,00 | 582 640,36 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Итого по городу Нижний Новгород | 588 | 281 | 34 | 247 | 7 197,10 | 1 129,70 | 6 067,40 | 426 989 548,80 | 407 862 616,00 | 14 345 199,00 | 4 781 733,80 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Итого по городу Первомайск | 95 | 43 | 12 | 31 | 1 602,80 | 331,40 | 1 271,40 | 67356 067,20 | 64 338 861,00 | 2 413 766,00 | 603 440,20 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Итого по городу Шахунья | 35 | 12 | 3 | 9 | 619,30 | 148,10 | 471,20 | 26025 463,20 | 24 859 656,00 | 932 646,00 | 233 161,20 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Итого по Городецкому району | 8 | 3 | 3 | 0 | 96,60 | 96,60 | 0,00 | 4 775 904,00 | 4 561 968,00 | 171 149,00 | 42 787,00 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Итого по Дальнеконстантиновскому району | 43 | 27 | 9 | 18 | 1 273,30 | 401,80 | 871,50 | 53509 159,20 | 51 112 225,00 | 1 917 547,00 | 479 387,20 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Итого по Княгининскому району | 24 | 15 | 3 | 12 | 628,90 | 100,30 | 528,60 | 26428 893,60 | 25 245 014,00 | 947 103,00 | 236 776,60 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Итого по Кстовскому району | 39 | 14 | 14 | 0 | 385,30 | 385,30 | 0,00 | 20 001 693,60 | 19 105 720,00 | 716 779,00 | 179 194,60 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Итого по Тонкинскому району | 10 | 5 | 2 | 3 | 189,80 | 76,20 | 113,60 | 7 976 155,20 | 7 618 864,00 | 285 833,00 | 71 458,20 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Итого по Тоншаевскому району | 90 | 47 | 40 | 7 | 1 581,80 | 1 291,70 | 290,10 | 66 473 563,20 | 63 495 885,00 | 2 382 143,00 | 595 535,20 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Итого по Уренскому району | 35 | 17 | 12 | 5 | 565,10 | 358,30 | 206,80 | 23 747 762,40 | 22 683 983,00 | 851 024,00 | 212 755,40 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Итого по Шарангскому району | 14 | 6 | 1 | 5 | 176,90 | 34,40 | 142,50 | 7 434 045,60 | 7 101 038,00 | 266 405,00 | 66 602,60 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Итого по Шатковскому району | 3 | 3 | 0 | 3 | 101,30 | 0,00 | 101,30 | 4 257 031,20 | 4 066 338,00 | 152 555,00 | 38 138,20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по этапу 2020 года | 1 295 | 527 | 195 | 332 | 21 285,29 | 7 169,72 | 14 115,57 | 1 015 336 153,68 | 974 270 300,00 | 32 735 308,00 | 8 330 545,68 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Итого по Бутурлинскому району | 4 | 4 | 0 | 4 | 167,10 | 0,00 | 167,10 | 7 022 210,40 | 6 738 193,00 | 227 214,00 | 56 803,40 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Итого по Варнавинскому району | 7 | 4 | 0 | 4 | 158,20 | 0,00 | 158,20 | 6 648 196,80 | 6 379 306,00 | 215 113,00 | 53 777,80 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Итого по Ветлужскому району | 9 | 9 | 0 | 9 | 280,70 | 0,00 | 280,70 | 11796 136,80 | 11 319 035,00 | 381 682,00 | 95 419,80 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Итого по Воротынскому району | 34 | 19 | 4 | 15 | 688,00 | 144,90 | 543,10 | 28912 512,00 | 27 743 129,00 | 935 506,00 | 233 877,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Итого по Воскресенскому району | 9 | 6 | 3 | 3 | 342,70 | 103,30 | 239,40 | 14401 624,80 | 13 819 143,00 | 465 985,00 | 116 496,80 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Итого по городу Бор | 43 | 20 | 9 | 11 | 479,07 | 234,27 | 244,80 | 23685 220,80 | 22 727 259,00 | 766 369,00 | 191 592,80 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Итого по городу Выкса | 538 | 203 | 55 | 148 | 8 972,58 | 2 425,09 | 6 547,49 | 440 485 556,40 | 422 669 869,00 | 14 252 550,00 | 3 563 137,40 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Итого по городу Дзержинск | 260 | 77 | 43 | 34 | 3 735,84 | 1 403,91 | 2 331,93 | 193 934 926,08 | 186 091 124,00 | 6 275 041,00 | 1 568 761,08 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Итого по городу Нижний Новгород | 64 | 30 | 3 | 27 | 978,30 | 148,50 | 829,80 | 58040 582,40 | 55 693 096,00 | 1 760 614,00 | 586 872,40 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Итого по городу Чкаловск | 28 | 12 | 4 | 8 | 476,20 | 197,25 | 278,95 | 20011 828,80 | 19 202 439,00 | 647 512,00 | 161 877,80 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Итого по городу Шахунья | 40 | 21 | 8 | 13 | 703,90 | 298,80 | 405,10 | 29580 693,60 | 28 384 284,00 | 957 128,00 | 239 281,60 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Итого по городскому округу Перевозский | 75 | 27 | 15 | 12 | 1 193,20 | 723,80 | 469,40 | 50143 036,80 | 48 114 970,00 | 1 622 454,00 | 405 612,80 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Итого по Ковернинскому району | 13 | 8 | 3 | 5 | 283,10 | 87,40 | 195,70 | 11896 994,40 | 11 415 814,00 | 384 945,00 | 96 235,40 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Итого по Краснобаковскому району | 89 | 49 | 31 | 18 | 1 505,60 | 813,70 | 691,90 | 63271 334,40 | 60 712 288,00 | 2 047 237,00 | 511 809,40 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Итого по Сергачскому району | 41 | 20 | 10 | 10 | 674,20 | 358,10 | 316,10 | 28332 580,80 | 27 186 650,00 | 916 745,00 | 229 185,80 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Итого по Уренскому району | 39 | 16 | 7 | 9 | 559,00 | 230,70 | 328,30 | 23491 416,00 | 22 541 291,00 | 760 099,00 | 190 026,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Итого по Шарангскому району | 2 | 2 | 0 | 2 | 87,60 | 0,00 | 87,60 | 3 681 302,40 | 3 532 410,00 | 119 114,00 | 29 778,40 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по этапу 2021 года | 1 178 | 541 | 159 | 382 | 20 939,42 | 6 104,53 | 14 834,89 | 1 015 540 415,04 | 974 270 300,00 | 32 502 102,00 | 8 768 013,04 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Итого по Балахнинскому району | 33 | 19 | 4 | 15 | 593,82 | 121,30 | 472,52 | 29358 460,80 | 28 165 375,00 | 954 468,00 | 238 617,80 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Итого по Большемурашкинскому району | 42 | 27 | 2 | 25 | 1 298,10 | 118,90 | 1 179,20 | 54551 354,40 | 52 334 470,00 | 1 773 508,00 | 443 376,40 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Итого по Ветлужскому району | 4 | 4 | 0 | 4 | 179,20 | 0,00 | 179,20 | 7 530 700,80 | 7 224 663,00 | 244 830,00 | 61 207,80 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Итого по Гагинскому району | 56 | 27 | 14 | 13 | 1 299,90 | 706,80 | 593,10 | 54626 997,60 | 52 407 039,00 | 1 775 967,00 | 443 991,60 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Итого по городу Арзамас | 6 | 6 | 1 | 5 | 176,50 | 20,60 | 155,90 | 8 726 160,00 | 8 371 541,00 | 283 695,00 | 70 924,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Итого по городу Бор | 23 | 17 | 6 | 11 | 541,80 | 181,20 | 360,60 | 25328 606,40 | 24 299 286,00 | 823 457,00 | 205 863,40 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Итого по городу Выкса | 269 | 103 | 25 | 78 | 4 413,37 | 1 043,39 | 3 369,98 | 206 059 764,72 | 197 685 793,00 | 6 699 176,00 | 1 674 795,72 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Итого по городу Дзержинск | 43 | 16 | 10 | 6 | 844,21 | 528,05 | 316,16 | 43824 629,52 | 42 043 662,00 | 1 424 774,00 | 356 193,52 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Итого по городу Нижний Новгород | 266 | 114 | 19 | 95 | 4 263,68 | 653,20 | 3 610,48 | 252 955 607,04 | 242 675 845,00 | 7 709 822,00 | 2 569 940,04 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Итого по городу Чкаловск | 26 | 14 | 3 | 11 | 503,95 | 139,54 | 364,41 | 21177 994,80 | 20 317 352,00 | 688 514,00 | 172 128,80 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Итого по городу Шахунья | 25 | 10 | 9 | 1 | 318,40 | 293,20 | 25,20 | 13380 441,60 | 12 836 678,00 | 435 011,00 | 108 752,60 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Итого по городскому округу Навашинский | 11 | 5 | 1 | 4 | 205,70 | 38,40 | 167,30 | 8 644 336,80 | 8 293 043,00 | 281 035,00 | 70 258,80 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Итого по городскому округу Семеновский | 50 | 31 | 15 | 16 | 1 032,70 | 493,90 | 538,80 | 43398 184,80 | 41 634 538,00 | 1 410 917,00 | 352 729,80 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Итого по Краснобаковскому району | 3 | 3 | 0 | 3 | 120,40 | 0,00 | 120,40 | 5 059 689,60 | 4 854 070,00 | 164 496,00 | 41 123,60 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Итого по Кстовскому району | 158 | 80 | 31 | 49 | 2 486,95 | 1 057,77 | 1 429,18 | 129 102 548,40 | 123 856 015,00 | 4 197 226,00 | 1 049 307,40 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Итого по Лукояновскому району | 28 | 15 | 2 | 13 | 571,34 | 70,58 | 500,76 | 24009 992,16 | 23 034 260,00 | 780 585,00 | 195 147,16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Итого по Сергачскому району | 6 | 4 | 1 | 3 | 112,60 | 28,40 | 84,20 | 4 731 902,40 | 4 539 604,00 | 153 839,00 | 38 459,40 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Итого по Тонкинскому району | 28 | 9 | 1 | 8 | 549,10 | 52,00 | 497,10 | 23075 378,40 | 22 137 626,00 | 750 202,00 | 187 550,40 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Итого по Уренскому району | 95 | 35 | 15 | 20 | 1 377,90 | 557,30 | 820,60 | 57904 869,60 | 55 551 694,00 | 1 882 541,00 | 470 634,60 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Итого по Шарангскому району | 6 | 2 | 0 | 2 | 49,80 | 0,00 | 49,80 | 2 092 795,20 | 2 007 746,00 | 68 039,00 | 17 010,20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по этапу 2022 года | 4 052 | 1 843 | 680 | 1 163 | 64 460,61 | 23 253,60 | 41 207,01 | 3 231 617 542,80 | 3 054 840 800,00 | 137 050 291,00 | 39 726 451,80 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Итого по Ардатовскому району | 105 | 48 | 33 | 15 | 1 545,40 | 1 060,30 | 485,10 | 64943 889,60 | 61 391 315,00 | 2 842 060,00 | 710 514,60 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Итого по Балахнинскому району | 129 | 67 | 17 | 50 | 2 480,35 | 673,52 | 1 806,83 | 120 171 064,08 | 113 597 438,00 | 5 258 901,00 | 1 314 725,08 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Итого по Вадскому району | 138 | 54 | 12 | 42 | 2 590,80 | 609,00 | 1 981,80 | 108 875 779,20 | 102 920 034,00 | 4 764 596,00 | 1 191 149,20 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Итого по Варнавинскому району | 14 | 10 | 1 | 9 | 418,18 | 50,00 | 368,18 | 17573 596,32 | 16 612 280,00 | 769 054,00 | 192 262,32 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Итого по Вачскому району | 9 | 4 | 3 | 1 | 119,79 | 88,79 | 31,00 | 5 034 054,96 | 4 758 681,00 | 220 299,00 | 55 074,96 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Итого по Ветлужскому району | 48 | 48 | 0 | 48 | 1 718,38 | 0,00 | 1 718,38 | 72213 201,12 | 68 262 976,00 | 3 160 180,00 | 790 045,12 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Итого по Володарскому району | 21 | 12 | 11 | 1 | 348,30 | 322,90 | 25,40 | 14636 959,20 | 13 836 284,00 | 640 540,00 | 160 135,20 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Итого по Воротынскому району | 5 | 3 | 3 | 0 | 75,80 | 75,80 | 0,00 | 3 185 419,20 | 3 011 169,00 | 139 400,00 | 34 850,20 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Итого по Гагинскому району | 86 | 39 | 14 | 25 | 1 763,00 | 656,80 | 1 106,20 | 74088 312,00 | 70 035 517,00 | 3 242 236,00 | 810 559,00 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Итого по городу Арзамас | 32 | 16 | 5 | 11 | 800,10 | 223,30 | 576,80 | 39556 944,00 | 37 393 090,00 | 1 731 083,00 | 432 771,00 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Итого по городу Бор | 42 | 23 | 7 | 16 | 735,60 | 203,60 | 532,00 | 36368 064,00 | 34 378 650,00 | 1 591 531,00 | 397 883,00 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Итого по городу Выкса | 91 | 41 | 9 | 32 | 1 816,95 | 413,90 | 1 403,05 | 81860 774,40 | 77 382 807,00 | 3 582 374,00 | 895 593,40 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Итого по городу Дзержинск | 51 | 24 | 15 | 9 | 844,82 | 381,31 | 463,51 | 43856 295,84 | 41 457 259,00 | 1 919 229,00 | 479 807,84 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Итого по городу Нижний Новгород | 1 989 | 816 | 259 | 557 | 26 937,48 | 8 911,49 | 18 025,99 | 1 598 146 813,44 | 1 510 724 621,00 | 65 566 646,00 | 21 855 546,44 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Итого по городу Первомайск | 271 | 130 | 27 | 103 | 5 071,70 | 911,70 | 4 160,00 | 213 133 120,80 | 201 474 254,00 | 9 327 095,00 | 2 331 771,80 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Итого по городу Чкаловск | 101 | 43 | 24 | 19 | 1 464,70 | 765,17 | 699,53 | 61552 552,80 | 58 185 490,00 | 2 693 651,00 | 673 411,80 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Итого по городу Шахунья | 113 | 38 | 22 | 16 | 1 160,30 | 737,40 | 422,90 | 48760 447,20 | 46 093 139,00 | 2 133 847,00 | 533 461,20 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Итого по Городецкому району | 37 | 14 | 2 | 12 | 640,35 | 97,30 | 543,05 | 31658 904,00 | 29 927 091,00 | 1 385 451,00 | 346 362,00 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Итого по Ковернинскому району | 3 | 2 | 0 | 2 | 68,10 | 0,00 | 68,10 | 2 861 834,40 | 2 705 285,00 | 125 240,00 | 31 309,40 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Итого по Кстовскому району | 80 | 27 | 22 | 5 | 954,50 | 704,50 | 250,00 | 49550 004,00 | 46 839 506,00 | 2 168 399,00 | 542 099,00 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Итого по Павловскому району | 16 | 11 | 5 | 6 | 265,50 | 98,30 | 167,20 | 12384 720,00 | 11 707 248,00 | 541 978,00 | 135 494,00 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Итого по Пильнинскому району | 3 | 3 | 3 | 0 | 108,70 | 108,70 | 0,00 | 4 568 008,80 | 4 318 128,00 | 199 905,00 | 49 975,80 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Итого по Спасскому району | 8 | 3 | 2 | 1 | 109,20 | 54,20 | 55,00 | 4 589 020,80 | 4 337 991,00 | 200 824,00 | 50 205,80 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Итого по Тонкинскому району | 4 | 2 | 1 | 1 | 108,30 | 59,70 | 48,60 | 4 551 199,20 | 4 302 238,00 | 199 169,00 | 49 792,20 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Итого по Тоншаевскому району | 639 | 357 | 183 | 174 | 12 085,01 | 6 045,92 | 6 039,09 | 507 860 460,24 | 480 079 323,00 | 22 224 909,00 | 5 556 228,24 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Итого по Уренский район | 3 | 2 | 0 | 2 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 1 596 912,00 | 1 509 557,00 | 69 884,00 | 17 471,00 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Итого по Шарангскому району | 14 | 6 | 0 | 6 | 191,30 | 0,00 | 191,30 | 8 039 191,20 | 7 599 429,00 | 351 810,00 | 87 952,20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по этапу 2023 года | 4 151 | 1 899 | 569 | 1 330 | 67 084,10 | 20 356,59 | 46 727,51 | 3 190 094 567,76 | 3 054 840 800,00 | 106 177 382,00 | 29 076 385,76 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Итого по Ардатовскому району | 36 | 18 | 0 | 18 | 875,70 | 0,00 | 875,70 | 36800 416,80 | 35 240 153,00 | 1 248 211,00 | 312 052,80 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Итого по Арзамасскому району | 3 | 1 | 0 | 1 | 65,80 | 0,00 | 65,80 | 2 765 179,20 | 2 647 941,00 | 93 791,00 | 23 447,20 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Итого по Балахнинскому району | 151 | 74 | 15 | 59 | 2 144,27 | 556,92 | 1 587,35 | 96174 717,36 | 92 097 098,00 | 3 262 096,00 | 815 523,36 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Итого по Богородскому району | 74 | 27 | 17 | 10 | 707,80 | 477,30 | 230,50 | 36743 313,60 | 35 185 468,00 | 1 246 276,00 | 311 569,60 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Итого по Большемурашкин-скому району | 162 | 86 | 40 | 46 | 3 326,70 | 1 557,80 | 1 768,90 | 139 801 240,80 | 133 873 940,00 | 4 741 841,00 | 1 185 459,80 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Итого по Бутурлинскому району | 16 | 8 | 1 | 7 | 249,10 | 13,60 | 235,50 | 10468 178,40 | 10 024 348,00 | 355 064,00 | 88 766,40 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Итого по Вадскому району | 83 | 27 | 12 | 15 | 1 317,50 | 579,60 | 737,90 | 55366 620,00 | 53 019 185,00 | 1 877 948,00 | 469 487,00 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Итого по Варнавинскому району | 111 | 58 | 21 | 37 | 2 802,67 | 947,75 | 1 854,92 | 117 779 404,08 | 112 785 791,00 | 3 994 890,00 | 998 723,08 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Итого по Вачскому району | 16 | 10 | 1 | 9 | 283,99 | 11,52 | 272,47 | 11934 395,76 | 11 428 401,00 | 404 796,00 | 101 198,76 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Итого по Ветлужскому району | 117 | 95 | 3 | 92 | 3 702,61 | 72,60 | 3 630,01 | 155 598 482,64 | 149 001 409,00 | 5 277 659,00 | 1 319 414,64 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Итого по Володарскому району | 202 | 87 | 62 | 25 | 3 237,83 | 2 260,27 | 977,56 | 136 066 567,92 | 130 297 607,00 | 4 615 169,00 | 1 153 791,92 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Итого по городу Арзамас | 147 | 62 | 10 | 52 | 2 327,50 | 405,40 | 1 922,10 | 115 071 600,00 | 110 192 790,00 | 3 903 048,00 | 975 762,00 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Итого по городу Бор | 55 | 28 | 12 | 16 | 671,20 | 353,90 | 317,30 | 30377 913,60 | 29 089 950,00 | 1 030 371,00 | 257 592,60 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Итого по городу Выкса | 21 | 10 | 0 | 10 | 415,40 | 0,00 | 415,40 | 19229 935,20 | 18 414 623,00 | 652 250,00 | 163 062,20 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Итого по городу Нижний Новгород | 1 377 | 574 | 187 | 387 | 16 105,91 | 5 901,58 | 10 204,33 | 955 531 428,48 | 915 018 781,00 | 30 384 483,00 | 10 128 164,48 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Итого по городу Первомайск | 528 | 259 | 22 | 237 | 10 913,30 | 814,70 | 10 098,60 | 458 620 519,20 | 439 175 899,00 | 15 555 696,00 | 3 888 924,20 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Итого по городу Шахунья | 72 | 29 | 3 | 26 | 1 070,10 | 132,10 | 938,00 | 44969 882,40 | 43 063 246,00 | 1 525 309,00 | 381 327,40 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Итого по Городецкому району | 41 | 14 | 1 | 13 | 604,40 | 51,30 | 553,10 | 29881 536,00 | 28 614 618,00 | 1 013 534,00 | 253 384,00 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Итого по городскому округу Навашинский | 90 | 40 | 7 | 33 | 1 886,40 | 343,00 | 1 543,40 | 79274 073,60 | 75 913 010,00 | 2 688 850,00 | 672 213,60 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Итого по городскому округу Семеновский | 8 | 8 | 0 | 8 | 245,60 | 0,00 | 245,60 | 10321 094,40 | 9 883 500,00 | 350 076,00 | 87 518,40 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Итого по Дальнеконстантиновскому району | 52 | 27 | 4 | 23 | 1 321,00 | 169,10 | 1 151,90 | 55513 704,00 | 53 160 033,00 | 1 882 937,00 | 470 734,00 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Итого по Краснобаковскому району | 5 | 5 | 1 | 4 | 159,64 | 30,92 | 128,72 | 6 708 711,36 | 6 424 275,00 | 227 549,00 | 56 887,36 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Итого по Кстовскому району | 342 | 167 | 26 | 141 | 5 319,43 | 844,53 | 4 474,90 | 276 142 250,16 | 264 434 366,00 | 9 366 307,00 | 2 341 577,16 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Итого по Лукояновскому району | 29 | 13 | 2 | 11 | 555,90 | 86,00 | 469,90 | 23361 141,60 | 22 370 674,00 | 792 374,00 | 198 093,60 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Итого по Павловскому району | 8 | 4 | 1 | 3 | 122,30 | 26,30 | 96,00 | 6 046 512,00 | 5 790 151,00 | 205 089,00 | 51 272,00 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Итого по Пильнинскому району | 40 | 12 | 8 | 4 | 427,60 | 294,70 | 132,90 | 17969 462,40 | 17 207 590,00 | 609 498,00 | 152 374,40 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Итого по Тонкинскому району | 22 | 9 | 4 | 5 | 339,50 | 149,80 | 189,70 | 14267 148,00 | 13 662 248,00 | 483 920,00 | 120 980,00 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Итого по Тоншаевскому району | 239 | 99 | 82 | 17 | 3 766,05 | 3 053,30 | 712,75 | 158 264 485,20 | 151 554 372,00 | 5 368 093,00 | 1 342 020,20 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Итого по Уренскому району | 31 | 12 | 8 | 4 | 472,30 | 331,40 | 140,90 | 19847 935,20 | 19 006 420,00 | 673 213,00 | 168 302,20 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Итого по Шарангскому району | 12 | 6 | 3 | 3 | 237,20 | 131,50 | 105,70 | 9 968 092,80 | 9 545 464,00 | 338 103,00 | 84 525,80 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Итого по Шатковскому району | 61 | 30 | 16 | 14 | 1 409,40 | 759,70 | 649,70 | 59228 625,60 | 56 717 449,00 | 2 008 941,00 | 502 235,60 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по этапу 2024 года | 2 092 | 946 | 296 | 650 | 34 340,09 | 10 454,73 | 23 885,36 | 1 622 133 148,56 | 1 557 247 759,00 | 50 991 817,00 | 13 893 572,56 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Итого по Ардатовскому району | 8 | 8 | 5 | 3 | 227,74 | 153,40 | 74,34 | 9 570 545,76 | 9 187 723,00 | 306 258,00 | 76 564,76 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Итого по Арзамасскому району | 30 | 13 | 6 | 7 | 573,80 | 248,10 | 325,70 | 24113 371,20 | 23 148 835,00 | 771 629,00 | 192 907,20 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Итого по Балахнинскому району | 49 | 28 | 6 | 22 | 1 182,62 | 228,67 | 953,95 | 58468 732,80 | 56 129 982,00 | 1 871 000,00 | 467 750,80 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Итого по Вачскому району | 12 | 5 | 1 | 4 | 247,80 | 52,10 | 195,70 | 10413 547,20 | 9 997 005,00 | 333 234,00 | 83 308,20 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Итого по Ветлужскому району | 47 | 24 | 2 | 22 | 1 085,50 | 115,90 | 969,60 | 45617 052,00 | 43 792 368,00 | 1 459 747,00 | 364 937,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Итого по Володарскому району | 236 | 88 | 25 | 63 | 4 061,80 | 1 190,50 | 2 871,30 | 170 693 083,20 | 163 865 353,00 | 5 462 186,00 | 1 365 544,20 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Итого по Воротынскому району | 3 | 2 | 0 | 2 | 88,20 | 0,00 | 88,20 | 3 706 516,80 | 3 558 256,00 | 118 609,00 | 29 651,80 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Итого по городу Арзамас | 123 | 46 | 12 | 34 | 1 529,00 | 404,70 | 1 124,30 | 75593 760,00 | 72 570 007,00 | 2 419 003,00 | 604 750,00 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Итого по городу Бор | 215 | 107 | 20 | 87 | 3 652,66 | 663,38 | 2 989,28 | 168 776 788,80 | 162 025 712,00 | 5 400 861,00 | 1 350 215,80 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Итого по городу Кулебаки | 81 | 38 | 7 | 31 | 1 327,30 | 270,00 | 1 057,30 | 64598 304,00 | 62 014 369,00 | 2 067 148,00 | 516 787,00 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Итого по городу Нижний Новгород | 616 | 271 | 88 | 183 | 7 723,98 | 2 433,08 | 5 290,90 | 458 248 285,44 | 439 918 342,00 | 13 747 458,00 | 4 582 485,44 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Итого по городу Чкаловск | 69 | 23 | 14 | 9 | 1 082,72 | 643,10 | 439,62 | 45500 225,28 | 43 680 216,00 | 1 456 007,00 | 364 002,28 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Итого по городу Шахунья | 59 | 28 | 15 | 13 | 852,40 | 455,30 | 397,10 | 35821 257,60 | 34 388 404,00 | 1 146 284,00 | 286 569,60 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Итого по Городецкому району | 12 | 7 | 0 | 7 | 156,80 | 0,00 | 156,80 | 7 752 192,00 | 7 442 104,00 | 248 070,00 | 62 018,00 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Итого по городскому округу Навашинский | 11 | 5 | 1 | 4 | 165,10 | 41,00 | 124,10 | 6 938 162,40 | 6 660 635,00 | 222 022,00 | 55 505,40 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Итого по городскому округу Семеновский | 26 | 18 | 1 | 17 | 810,40 | 30,20 | 780,20 | 34056 249,60 | 32 693 997,00 | 1 089 803,00 | 272 449,60 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Итого по Дальнеконстантиновскому району | 32 | 19 | 4 | 15 | 842,00 | 128,20 | 713,80 | 35384 208,00 | 33 968 839,00 | 1 132 295,00 | 283 074,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Итого по Ковернинскому району | 30 | 12 | 6 | 6 | 424,20 | 215,20 | 209,00 | 17826 580,80 | 17 113 516,00 | 570 451,00 | 142 613,80 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Итого по Краснобаковскому району | 18 | 10 | 8 | 2 | 284,60 | 175,40 | 109,20 | 11960 030,40 | 11 481 628,00 | 382 721,00 | 95 681,40 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Итого по Лукояновскому району | 37 | 20 | 4 | 16 | 756,37 | 155,50 | 600,87 | 31785 692,88 | 30 514 264,00 | 1 017 143,00 | 254 285,88 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Итого по Сергачскому району | 48 | 25 | 3 | 22 | 982,40 | 99,30 | 883,10 | 41284 377,60 | 39 633 002,00 | 1 321 100,00 | 330 275,60 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Итого по Тонкинскому району | 7 | 4 | 2 | 2 | 196,50 | 109,00 | 87,50 | 8 257 716,00 | 7 927 407,00 | 264 247,00 | 66 062,00 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Итого по Уренскому району | 118 | 47 | 17 | 30 | 1 731,80 | 636,10 | 1 095,70 | 72777 163,20 | 69 866 071,00 | 2 328 875,00 | 582 217,20 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Итого по Шатковскому району | 205 | 98 | 49 | 49 | 4354,40 | 2 006,60 | 2 347,80 | 182 989 305,60 | 175 669 724,00 | 5 855 666,00 | 1 463 915,60 |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к государственной региональной адресной программе

"Переселение граждан из аварийного жилищного

фонда на территории Нижегородской области

на 2019-2025 годы"

| Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Расселяемая площадь |  |  |  |  |  |  |  | Количество переселяемых жителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | Всего | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | Всего |  |
|  |  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | чел | чел | чел | чел | чел | чел | чел | чел |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |
| Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в т.ч.: |  | 3 150,60 | 22 068,47 | 22 177,91 | 28 654,27 | 67 341,35 | 67 309,08 | 18 006,37 | 228 708,05 | 277 | 1 330 | 1 309 | 1 578 | 4 199 | 4 320 | 1 114 | 14 127 |  |
| Всего по этапу 2019 года |  | 3 150,60 | 17 447,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 598,54 | 277 | 1 082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 359 |  |
| 1 | Итого по Арзамасскому муниципальному району | 367,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367,40 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |  |
| 2 | Итого по Большемурашкинскому муниципальному району | 0,00 | 286,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286,25 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |
| 3 | Итого по Вадскому муниципальному району | 0,00 | 1 300,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,40 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |  |
| 4 | Итого по Вачскому муниципальному району | 0,00 | 729,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 729,31 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |  |
| 5 | Итого по Ветлужскому муниципальному району | 0,00 | 457,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457,30 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |  |
| 6 | Итого по городу Арзамас | 969,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 969,70 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |  |
| 7 | Итого по городу Бор | 0,00 | 688,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 688,60 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |  |
| 8 | Итого по городу Выкса | 128,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,60 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |
| 9 | Итого по городу Дзержинск | 0,00 | 1 252,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 252,78 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |  |
| 10 | Итого по городу Нижний Новгород | 1 426,60 | 5 770,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 197,10 | 141 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 |  |
| 11 | Итого по городу Первомайск | 0,00 | 1 602,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 602,80 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |  |
| 12 | Итого по городу Шахунья | 0,00 | 619,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 619,30 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |  |
| 13 | Итого по Городецкому муниципальному району | 0,00 | 96,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,60 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |  |
| 14 | Итого по Дальнеконстантиновскому муниципальному району | 0,00 | 1 273,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 273,30 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |  |
| 15 | Итого по Княгининскому муниципальному району | 0,00 | 628,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628,90 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |  |
| 16 | Итого по Кстовскому муниципальному району | 64,20 | 321,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385,30 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |  |
| 17 | Итого по Тонкинскому муниципальному району | 92,80 | 97,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,80 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |
| 18 | Итого по Тоншаевскому муниципальному району | 0,00 | 1 581,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 581,80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |  |
| 19 | Итого по Уренскому муниципальному району | 0,00 | 565,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565,10 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |  |
| 20 | Итого по Шарангскому муниципальному району | 0,00 | 176,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,90 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |  |
| 21 | Итого по Шатковскому муниципальному району | 101,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |
| Всего по этапу 2020 года |  | 0,00 | 4 620,53 | 16 664,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 285,29 | 0 | 248 | 1 047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 295 |  |
| 1 | Итого по Бутурлинскому району | 0,00 | 167,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |
| 2 | Итого по Варнавинскому району | 0,00 | 158,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,20 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |  |
| 3 | Итого по Ветлужскому району | 0,00 | 280,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,70 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |  |
| 4 | Итого по Воротынскому району | 0,00 | 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 688,00 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |  |
| 5 | Итого по Воскресенскому району | 0,00 | 342,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342,70 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |  |
| 6 | Итого по городу Бор | 0,00 | 479,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,07 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |  |
| 7 | Итого по городу Выкса | 0,00 | 2 198,16 | 6 774,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 972,58 | 0 | 128 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538 |  |
| 8 | Итого по городу Дзержинск | 0,00 | 0,00 | 3 735,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 735,84 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 |  |
| 9 | Итого по городу Нижний Новгород | 0,00 | 0,00 | 978,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 978,30 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |  |
| 10 | Итого по городу Чкаловск | 0,00 | 0,00 | 476,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476,20 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |  |
| 11 | Итого по городу Шахунья | 0,00 | 0,00 | 703,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 703,90 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |  |
| 12 | Итого по городскому округу Перевозский | 0,00 | 0,00 | 1 193,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 193,20 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |  |
| 13 | Итого по Ковернинскому району | 0,00 | 283,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,10 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |  |
| 14 | Итого по Краснобаковскому району | 0,00 | 0,00 | 1 505,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 505,60 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |  |
| 15 | Итого по Сергачскому району | 0,00 | 23,50 | 650,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 674,20 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |  |
| 16 | Итого по Уренскому району | 0,00 | 0,00 | 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559,00 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |  |
| 17 | Итого по Шарангскому району | 0,00 | 0,00 | 87,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,60 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |
| Всего по этапу 2021 года |  | 0,00 | 0,00 | 5 513,15 | 15 426,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 939,42 | 0 | 0 | 262 | 916 | 0 | 0 | 0 | 1 178 |  |
| 1 | Итого по Балахнинскому району | 0,00 | 0,00 | 593,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593,82 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |  |
| 2 | Итого по Большемурашкинскому району | 0,00 | 0,00 | 1 298,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 298,10 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |  |
| 3 | Итого по Ветлужскому району | 0,00 | 0,00 | 179,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |
| 4 | Итого по Гагинскому району | 0,00 | 0,00 | 1 299,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 299,90 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |  |
| 5 | Итого по городу Арзамас | 0,00 | 0,00 | 176,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,50 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |
| 6 | Итого по городу Бор | 0,00 | 0,00 | 541,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541,80 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |  |
| 7 | Итого по городу Выкса | 0,00 | 0,00 | 937,93 | 3 475,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 413,37 | 0 | 0 | 52 | 217 | 0 | 0 | 0 | 269 |  |
| 8 | Итого по городу Дзержинск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 844,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 844,21 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 |  |
| 9 | Итого по городу Нижний Новгород | 0,00 | 0,00 | 485,90 | 3 777,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 263,68 | 0 | 0 | 46 | 220 | 0 | 0 | 0 | 266 |  |
| 10 | Итого по городу Чкаловск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503,95 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |  |
| 11 | Итого по городу Шахунья | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318,40 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |  |
| 12 | Итого по городскому округу Навашинский | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205,70 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |  |
| 13 | Итого по городскому округу Семеновский | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 032,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 032,70 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |  |
| 14 | Итого по Краснобаковскому району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |
| 15 | Итого по Кстовскому району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 486,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 486,95 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 158 |  |
| 16 | Итого по Лукояновскому району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571,34 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |  |
| 17 | Итого по Сергачскому району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,60 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |
| 18 | Итого по Тонкинскому району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549,10 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |  |
| 19 | Итого по Уренскому району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 377,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 377,90 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 |  |
| 20 | Итого по Шарангскому району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,80 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |
| Всего по этапу 2022 года |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 228,00 | 51 232,61 | 0,00 | 0,00 | 64 460,61 | 0 | 0 | 0 | 662 | 3 390 | 0 | 0 | 4 052 |  |
| 1 | Итого по Ардатовскому району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 545,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 545,40 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 |  |
| 2 | Итого по Балахнинскому району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 480,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 480,35 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 129 |  |
| 3 | Итого по Вадскому району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 590,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 590,80 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 138 |  |
| 4 | Итого по Варнавинскому району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418,18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |  |
| 5 | Итого по Вачскому району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,79 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |  |
| 6 | Итого по Ветлужскому району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 718,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 718,38 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 |  |
| 7 | Итого по Володарскому району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348,30 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |  |
| 8 | Итого по Воротынскому району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,80 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |
| 9 | Итого по Гагинскому району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 763,00 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 |  |
| 10 | Итого по городу Арзамас | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 716,80 | 83,30 | 0,00 | 0,00 | 800,10 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | 0 | 0 | 32 |  |
| 11 | Итого по городу Бор | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735,60 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 |  |
| 12 | Итого по городу Выкса | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476,50 | 1 340,45 | 0,00 | 0,00 | 1 816,95 | 0 | 0 | 0 | 23 | 68 | 0 | 0 | 91 |  |
| 13 | Итого по городу Дзержинск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 844,82 | 0,00 | 0,00 | 844,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 |  |
| 14 | Итого по городу Нижний Новгород | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239,10 | 26 698,38 | 0,00 | 0,00 | 26 937,48 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 975 | 0 | 0 | 1 989 |  |
| 15 | Итого по городу Первомайск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 071,70 | 0,00 | 0,00 | 5 071,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 271 |  |
| 16 | Итого по городу Чкаловск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 464,70 | 0,00 | 0,00 | 1 464,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 101 |  |
| 17 | Итого по городу Шахунья | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 160,30 | 0,00 | 0,00 | 1 160,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 113 |  |
| 18 | Итого по Городецкому району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,35 | 0,00 | 0,00 | 640,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 |  |
| 19 | Итого по Ковернинскому району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,10 | 0,00 | 0,00 | 68,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  |
| 20 | Итого по Кстовскому району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 954,50 | 0,00 | 0,00 | 954,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 |  |
| 21 | Итого по Павловскому району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,50 | 0,00 | 0,00 | 265,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |  |
| 22 | Итого по Пильнинскому району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,70 | 0,00 | 0,00 | 108,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  |
| 23 | Итого по Спасскому району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,20 | 0,00 | 0,00 | 109,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |  |
| 24 | Итого по Тонкинскому району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,30 | 0,00 | 0,00 | 108,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  |
| 25 | Итого по Тоншаевскому району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 085,01 | 0,00 | 0,00 | 12 085,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639 | 0 | 0 | 639 |  |
| 26 | Итого по Уренскому району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  |
| 27 | Итого по Шарангскому району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,30 | 0,00 | 0,00 | 191,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |  |
| Всего по этапу 2023 года |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 108,74 | 50 975,36 | 0,00 | 67 084,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809 | 3 342 | 0 | 4 151 |  |
| 1 | Итого по Ардатовскому району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875,70 | 0,00 | 0,00 | 875,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 |  |
| 2 | Итого по Арзамасскому району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,80 | 0,00 | 0,00 | 65,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  |
| 3 | Итого по Балахнинскому району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 144,27 | 0,00 | 0,00 | 2 144,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 151 |  |
| 4 | Итого по Богородскому району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707,80 | 0,00 | 0,00 | 707,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 74 |  |
| 5 | Итого по Большемурашкинскому району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 326,70 | 0,00 | 0,00 | 3 326,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 162 |  |
| 6 | Итого по Бутурлинскому району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249,10 | 0,00 | 0,00 | 249,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |  |
| 7 | Итого по Вадскому району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 317,50 | 0,00 | 0,00 | 1 317,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 83 |  |
| 8 | Итого по Варнавинскому району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 802,67 | 0,00 | 0,00 | 2 802,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 111 |  |
| 9 | Итого по Вачскому району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,99 | 0,00 | 0,00 | 283,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |  |
| 10 | Итого по Ветлужскому району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 702,61 | 0,00 | 0,00 | 3 702,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 117 |  |
| 11 | Итого по Володарскому району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507,50 | 2 730,33 | 0,00 | 3 237,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 169 | 0 | 202 |  |
| 12 | Итого по городу Арзамас | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 327,50 | 0,00 | 2 327,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 147 |  |
| 13 | Итого по городу Бор | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671,20 | 0,00 | 671,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 |  |
| 14 | Итого по городу Выкса | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415,40 | 0,00 | 415,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |  |
| 15 | Итого по городу Нижний Новгород | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 105,91 | 0,00 | 16 105,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 377 | 0 | 1 377 |  |
| 16 | Итого по городу Первомайск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,10 | 10 842,20 | 0,00 | 10 913,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 525 | 0 | 528 |  |
| 17 | Итого по городу Шахунья | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070,10 | 0,00 | 1 070,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 |  |
| 18 | Итого по Городецкому району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604,40 | 0,00 | 604,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 |  |
| 19 | Итого по городскому округу Навашинский | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 886,40 | 0,00 | 1 886,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 |  |
| 20 | Итого по городскому округу Семеновский | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,60 | 0,00 | 245,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |  |
| 21 | Итого по Дальнеконстантиновскому району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 321,00 | 0,00 | 1 321,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 |  |
| 22 | Итого по Краснобаковскому району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,64 | 0,00 | 159,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |  |
| 23 | Итого по Кстовскому району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 319,43 | 0,00 | 5 319,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 | 342 |  |
| 24 | Итого по Лукояновскому району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555,90 | 0,00 | 555,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |  |
| 25 | Итого по Павловскому району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,30 | 0,00 | 122,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |  |
| 26 | Итого по Пильнинскому району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427,60 | 0,00 | 427,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |  |
| 27 | Итого по Тонкинскому району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339,50 | 0,00 | 339,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |  |
| 28 | Итого по Тоншаевскому району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 766,05 | 0,00 | 3 766,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 239 |  |
| 29 | Итого по Уренскому району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472,30 | 0,00 | 472,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |  |
| 30 | Итого по Шарангскому району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 183,20 | 0,00 | 237,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 12 |  |
| 31 | Итого по Шатковскому району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 409,40 | 0,00 | 1 409,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 |  |
| Всего по этапу 2024 года |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 333,72 | 18 006,37 | 34 340,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978 | 1 114 | 2 092 |  |
| 1 | Итого по Ардатовскому району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,74 | 0,00 | 227,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |  |
| 2 | Итого по Арзамасскому району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573,80 | 0,00 | 573,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |  |
| 3 | Итого по Балахнинскому району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 182,62 | 0,00 | 1 182,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 |  |
| 4 | Итого по Вачскому району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247,80 | 0,00 | 247,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |  |
| 5 | Итого по Ветлужскому району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 085,50 | 0,00 | 1 085,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 |  |
| 6 | Итого по Володарскому району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 061,80 | 0,00 | 4 061,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 236 |  |
| 7 | Итого по Воротынскому району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,20 | 0,00 | 88,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |  |
| 8 | Итого по городу Арзамас | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 529,00 | 0,00 | 1 529,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 123 |  |
| 9 | Итого по городу Бор | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 652,66 | 0,00 | 3 652,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 215 |  |
| 10 | Итого по городу Кулебаки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 327,30 | 0,00 | 1 327,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 |  |
| 11 | Итого по городу Нижний Новгород | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 826,10 | 5 897,88 | 7 723,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 478 | 616 |  |
| 12 | Итого по городу Чкаловск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 082,72 | 1 082,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 |  |
| 13 | Итого по городу Шахунья | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 792,40 | 852,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 55 | 59 |  |
| 14 | Итого по Городецкому муниципальному району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,80 | 156,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |  |
| 15 | Итого по городскому округу Навашинский | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,10 | 165,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |  |
| 16 | Итого по городскому округу Семеновский | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810,40 | 810,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 |  |
| 17 | Итого по Дальнеконстантиновскому району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 842,00 | 842,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 |  |
| 18 | Итого по Ковернинскому району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424,20 | 0,00 | 424,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |  |
| 19 | Итого по Краснобаковскому району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284,60 | 284,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |  |
| 20 | Итого по Лукояновскому району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 756,37 | 756,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 |  |
| 21 | Итого по Сергачскому району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 982,40 | 982,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 |  |
| 22 | Итого по Тонкинскому району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,50 | 196,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |  |
| 23 | Итого по Уренскому району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 731,80 | 1 731,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 118 |  |
| 24 | Итого по Шатковскому району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | 4 307,40 | 4 354,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 203 | 205 |  |
| По иным программам субъекта Российской Федерации, в рамках которых не предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: |  | 0,00 | 57,60 | 68,95 | 0,00 | 0,00 | 289,50 | 0,00 | 416,05 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 24 | 0 | 38 |  |
| 1 | Итого по Вадскому району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,10 | 0,00 | 99,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |  |
| 2 | Итого по городу Нижний Новгород | 0,00 | 0,00 | 68,95 | 0,00 | 0,00 | 190,40 | 0,00 | 259,35 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 20 | 0 | 33 |  |
| 3 | Итого по городу Шахунья | 0,00 | 57,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |