- Аналитическая записка по итогам реализации программы

развития производительных сил Княгининского

района (городского округа)

за 2015 год

- 1. Основные итоги и эффективность реализации программы развития производительных сил

Из 20 мероприятий программы развития производительных сил Княгининского района (далее - Программа), запланированных к реализации в 2015 году, реализовываются 20 (или 100,0%).

За счет реализации Программы получено:

| Показатели | По плану за 2015 год | Факт 2015 года | % от плана |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем инвестиций, млн руб. | 116,64 | 119,6 | 102,5 |
| Объем отгруженной продукции, млн руб. | 1331,7 | 1383,51 | 103,9 |
| Налоговые поступления в консолидированный бюджет области, млн руб. | 51,91 | 52,54 | 101,2 |
| Создано новых рабочих мест, ед. | 64 | 62 | 96,9 |

В рамках Программы:

Введены в эксплуатацию (построены) следующие объекты:

Открыло свою деятельность предприятие ООО «Княгининская ДСК» - производство общестроительных работ по строительству автомобильных дорог, железных дорог и взлетно-посадочных полос аэродромов; Построено здание и установленно оборудование по производству минеральных вод и других безалкогольных напитков на предприятие ООО «Сервис-НН»; Строительство и пуск в эксплуатацию газопровода низкого давления микрорайона "Северный 2" в г. Княгинино (1 очередь);Строительство газопровода высокого давления с установкой ГРПШ напротив дома №14 по ул.Первомайская в г.Княгинино.

Реконструированы (модернизированы):

Реконструкция животноводческих комплексов, на 200 голов__в ЗАО «Покровская слобода»; Техническое перевооружение газовой котельной на пер. Володарского в г. Княгинино.________________________________________________________________

Не реализовывались мероприятия:

- 0

- Эффективность реализации Программы

| Доля проектов (мероприятий) ПРПС в общем объеме инвестиций по муниципальному району (городскому округу), % | 54,4 |
| --- | --- |
| Доля проектов (мероприятий) ПРПС в общем объеме отгрузки по муниципальному району (городскому округу), % | 43,6 |
| Доля проектов (мероприятий) ПРПС в общем объеме налоговых и неналоговых поступлений по муниципальному району (городскому округу), % | 38,9 |

- 2. Анализ сбалансированности развития производительных сил на территории района (заполняется только по муниципальным районам)

Из 5 поселений Княгининского района мероприятия Программы реализуются в 5.

- Участие поселений в реализации

- Программы за 2015 год

| Поселение | Количество мероприятий, реализуемых в рамках Программы | Инвестиции, млн руб. |  |  | Объем отгруженной продукции, млн руб. |  |  | Налоговые поступления в консолидированный бюджет области, млн руб. |  |  | Создано новых рабочих мест, ед. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по плану за 2015 год | факт | % от плана | по плану за 2015 год | факт | % от плана | по плану за 2015 год | факт | % от плана | по плану за 2015 год | факт | % от плана |
| Ананьевский сельсовет | 1 | 5 | 5,5 | 110 | 1,7 | 1,8 | 105,9 | 0,12 | 0,13 | 108,3 | - |  |  |
| Белкинский сельсовет | 1 | - |  |  | 15,2 | 16,0 | 105,3 | 0,3 | 0,32 | 106,7 | - |  |  |
| Возрожденский сельсовет | 2 | 10,0 | 10,0 | 100 | 24,2 | 24,3 | 100,4 | 1,7 | 1,71 | 100,6 | 5 | 5 | 100 |
| Соловьевский сельсовет | 2 | - |  |  | 28,8 | 30,51 | 105,9 | 1,9 | 1,95 | 102,6 | - |  |  |
| город Княгинино | 14 | 101,64 | 104,1 | 102,4 | 1261,82 | 1310,9 | 103,9 | 47,89 | 48,43 | 101,1 | 59 | 57 | 96,6 |

- Вклад поселений

в общерайонные показатели выполнения Программы (в %)

| Поселение | Доля в общем объеме инвестиций (вложенных в целом по району в рамках Программы) | Доля в общем объеме отгруженной продукции (по району в рамках Программы) | Доля в общем объеме налоговых и неналоговых поступлений (по району в рамках Программы) | Доля в общем количестве созданных рабочих мест (по району в рамках Программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ананьевский сельсовет | 4,60 | 0,13 | 0,25 | - |
| Белкинский сельсовет | - | 1,16 | 0,61 | - |
| Возрожденский сельсовет | 8,40 | 1,76 | 3,26 | 8,10 |
| Соловьевский сельсовет | - | 2,20 | 3,71 | - |
| город Княгинино | 87,00 | 94,75 | 92,17 | 91,90 |